

**"2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 352 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінiң "2005 - 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамытудың" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiлiп отырған "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - іс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар:   
      1) іс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;   
      2) жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты жыл сайын 25 шілдеге және 25 қаңтарға берудi қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары А.С. Есiмовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                          Қазақстан Республикасы   
                                                Үкiметiнiң   
                                          2005 жылғы 14 сәуiрдегi   
                                              N 352 қаулысымен   
                                                 бекiтiлген

**2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАН**   
**РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҒAPЫШ ҚЫЗМЕТIН ДАМЫТУДЫҢ**   
**МЕМЛЕКЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНIНДЕГI**   
**IС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ**

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің   
2005.10.03. N  989 , 2008.02.15.  N 144 Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P/c   N | Ic-шаралар | Аяқталу   нысаны | Жауапты   орындау-   шылар | Орын-   далу   мерзiмi | Болжамды   шығыстар   (млн.   теңге) | Қаржы-   ландыру   көзi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Әр түрлi мақсаттағы отандық ғарыш аппараттарын**  **құруға және ұшыруға арналған негiздердi әзiрлеу** |
| 1. | "Kazsat" алғашқы   қазақстандық   геостационарлық   байланыс және   хабар тарату   спутнигiн жасау-   ды және ұшыруды   іске асыру | БҒМ-ға   ақпарат | АБА   (шақыру)ИСМ | 2005   жылғы 10 шілде   2006 жылғы 10 қаңтар | 2005   жылға -   5016.8 | Респуб-   ликалық   бюджет   (бұдан   әрi -   РБ) |
| 2. | Ғарыш техникасы-   ның арнайы   конструкторлық-   технологиялық   бюросын құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ | 2007   жылғы   IV   тоқсан | 290.9,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   130.9;   2006 -   80.0;   2007 -   80.0 | РБ |
| 3. | Төменгі жер   маңындағы және   геостационарлық   орбитада ҒА-ның   жұмыс iстеуiн   қамтамасыз ету   үшiн әмбебап   ғарыш платформа-   сын құрудың   техникалық-   экономикалық   негiздемесiн   әзiрлеу | Бұйрық | БҒМ | 2007   жылғы   20 қыр-   күйек | 66.6,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   31.6;   2006 -   20.0;   2007 -   15.0 | РБ |
| 4. | Тiкелей   телехабарларды   таратудың және   мультмедианың   интерактивтi   қызметiн ұсыну-   дың ұлттық   геостационарлық   байланыс   спутнигiн құру   және ұшыру   жөнінде ұсыныс-   тар дайындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкіметіне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   МАСМ   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   25   қаңтар | 55.4,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   23.4;   2006 -   32.0 | РБ |
| 5. | Ұлттық ғарыш   жүйесiнiң жердi   қашықтықтан   барламайтын   ҒА-ның эскиздiк   жобасын әзiрлеу | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ   Қорға-   нысминi   ТЖМ   AШM   Қоршаған   -орта-   минi   ЭМРМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 420.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 - 60,0; 2006 - 304,0; 2007 - 56,0 | РБ |
| 6. | Ғылыми мақсатта-   ғы FA-ны құру   жөнiнде жобалық   материалдар   әзiрлеу | Бұйрық | БҒМ | 2006   жылғы   20 жел-   тоқсан | 73.4,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   23.4;   2006 -   25.0;   2007 -   25.0 | РБ |
| 7. | "Гонец-M" дербес   байланыс спутнигiнің    көп функциялы жүйесiн құру жөнiндегi пилоттық жобаны орындау | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ   (шақыру)   ЭМРМ   ККМ   ТЖМ   Қорға-   нысминi | 2007   жылғы   25 қаңтар | 504.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   157.0;   2006 -   347.0 | РБ |
| 8. | Ғарыш кеңiстiгi   радиациялық   мониторингiнiң   халықаралық   жүйесiн құруға   қатысу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ   (шақыру)   ЭMPM | 2007 жылғы 25 шілде | 150.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   50.0;   2006 -   50.0;   2007 -   50.0 | РБ |
| 9. | Дағдарысты   элементтердiң   жергiлiктi   экрандары   (қорғаныш   корпустар)   есебiнен    аппаратураның   арнайы төзiмдi-   лiгiн және   ғарыш сәулесiнiң   әсерiне қорға-   ныш экрандарының   ресурстық сынақ-   тарын жүргiзудi   қамтамасыз ету | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ   ЭМРМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 42.0,   оның   ішiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   15.0;   2006 -   15.0;   2007 -   12.0 | РБ |
| 10. | Арнайы төзiмдi   және экстратем-   ператураға   төзiмдi элек-   тронды құрамдас   бөлiгiнiң   базасын әзiрлеу   және енгiзу әрi   ғарыш сәулесiнiң   әсерiне ресурс-   тық сынақтар   жүргiзу | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ   ЭMPM | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 42.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   12.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ |
| 11. | Геостационарлық   орбитада   қазақстандық FA   үшін тұру нүкте-   лерін бөлу және   оны Қазақстан   Республикасына   бекiту жөніндегi   жұмыстарды   жүзеге асыру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | АБА   БҒМ | 2008   жылғы   25   қаңтар | Қаржы-   ландыру көлемі жұмыстар-   ды жүргізу барысында айқында-   латын болады | РБ |
| **2. Әр түрлi мақсаттағы ғарыш аппараттарын ұшыруға және**  **басқаруға арналған жер үстi инфрақұрылымын дамыту** |
| 12. | "Бәйтерек" ҒЗК-   тiң жобалық және   конструкторлық   құжаттамасын   әзiрлеу, оны салу және техникалық   жарақтандыру   жөнiндегi жұмыс-   тарды жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2008   жылғы   25 қаңтар | 28796.5,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   6585.0;   2006 -   11105.8;   2007 -   11105.7 | РБ (041   "Байқо-   ңыр"   ғарыш   айлағын-   да   "Бәйте-   рек"   ҒЗК-ны   құруға   кредит   беру") |
| 13. | "Сары Шаған"   полигонының   оптикалық және   радиотехникалық   құралдары база-   сында Қазақстан   Республикасының   командалық-өлшеу   кешенiн құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2008   жылғы   25 қаңтар | 1260.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   500.044;   2006 -   504.548;   2007 -   255.408 | РБ |
| 14. | Алматы қаласын-   дағы "Орбита"   радиополигонының   техникалық   құралдарын   жаңғырту | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2006   жылғы   20 жел-   тоқсан | 60.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   40.0;   2006 -   20.0 | РБ |
| 15. | Алматы қаласын-   дағы "Ғарыш   станциясы"   эксперименталдық   базасын жаңғырту | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 21.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   7.0;   2006 -   7.0;   2007 -   7.0 | РБ |
| 16. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.02.15.  N 144 Қаулыcымен. | | | | | |
| 17. | "Kazsat" алғашқы   қазақстандық   геостационарлық   байланыс және   хабар тарату   спутнигiн жасау   және ұшыру жоба-   сы шеңберiнде   Ақмола облысының   Ақкөл қаласында   жер үстi басқару   кешенiн және   байланыс   мониторингi   жүйесiн салуды   және техникалық   жарақтандыруды   жүзеге асыру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   Қорға-   нысминi   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2006   жылғы   25   қаңтар | 2005   жылға -   533.126 | РБ   (004    "Байла-   ныс және   хабар    тарату-   дың   ұлттық   спутник-   тiк   жүйесін   дамыту") |
| **3. Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру**  **үшін Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеулері мен**  **эксперименттері бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізу** |
| 18. | Халықаралық   ғарыш станциясы-   ның бортында   Қазақстан   Республикасының   ғылыми зерттеу-   лерi мен   эксперименттерiн   жүргiзудiң   кешендi бағдар-   ламасын жүргiзу | Министр-   дің бұйрығы-   мен бекітіл-   ген бағ-   дарлама | БҒМ | 2005   жылғы   20 қыр-   күйек | 2005   жылға -   10.0 | РБ |
| 19. | Сұйық және   қатты күйіндегі   металл қорытпа-   ларында термо-   диффузияны   зерделеу | Ғылыми   техника-   лық есеп | БҒМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 110.452,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   50.0;   2006 -   40.0;   2007 -   20.452 | РБ |
| 20. | Жоғары атмосфе-   радағы оптика-   лық құбылыстарды   зерделеу жөнiнде   кешендi зерттеу-   лер жүргiзу | Ғылыми   техника-   лық есеп | БҒМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 100.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   40.0;   2006 -   30.0;   2007 -   30.0 | РБ |
| 21. | Жоғары орга-   низмдер геніне   ғарыштық ұшыру   жағдайына ұқсас   факторлар әсері-   нің молекуляр-   лық-биологиялық   тетіктерін зерт-   теу және ауыл   шаруашылығы да-   қылдарының бас-   тапқы төзімді   желілерін құру | Ғылыми-   техника-   лық есеп | БҒМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 115.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   50.0;   2006 -   40.0;   2007 -   25.0 | РБ |
| 22. | Жоғары күш тү-   суі жағдайында   адамды қорғау-   дың химиялық,   биохимиялық жә-   не психофизиоло-   гиялық әдісте-   рін әзірлеу | Ғылыми-   техника-   лық есеп | БҒМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 57.5,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   25.0;   2006 -   20.0;   2007 -   12,5 | РБ |
| 23. | Адам организмі-   нің бейімделу   мүмкіндіктерін   арттыратын, ба-   ғытталған меди-   циналық-биоло-   гиялық қасиетте-   рі бар биология-   лық белсенді   қоспалар мен   мамандандырылған   өнімдер әзірлеу | Ғылыми-   техника-   лық есеп | БҒМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 57.5,   оның    iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   25.0;   2006 -   20.0;   2007 -   12,5 | РБ |
| 24. | Қазақстандық   ғылыми бағдарла-   маны iске асыру   үшiн ФЖБ-2   базасында көп   мақсатты зертха-   налық модулдi   жарақтандыру   жөнiнде   техникалық   ұсыныс әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Yкiметiне   ұсыныстар | БҒМ | 2005   жылғы   20 жел-   тоқсан | 2005   жылға -   150.0 | РБ |
| **4. Спутниктiк телекоммуникациялық желiлер негiзiнде**  **ақпараттық ғарыш технологияларын дамыту** |
| 25. | Аэроғарыштық   бейне көрiнiс-   тердi жинаудың,   өңдеудiң,   талдаудың және   синтездеудiң   тиiмдi әдiстерi   мен технология-   сын әзiрлеу,   ғарыштық жүйе-   лердi басқару   процестерiн   модельдеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ИСМ   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2008   жылғы   25 қаңтар | 125.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   60.0;   2006 -   30.0;   2007 -   35.0 | РБ |
| 26. | Спутниктiк   ақпараттық-теле-   коммуникациялық   жүйелердi   құрудың және   қолданудың   технологиялық   негіздерiн әзiр-   леу және олардың   қауiпсiздiгiн   қамтамасыз ету.   Телекоммуника-   циялардың   спутниктiк   жүйесiнiң   ұлттық ғарыштық   бөлiгiн, спут-   никтiк цифрлы   теле-радиохабар-   ларын таратудың   және бiрiктiрiл-   ген қызмет   көрсетудiң   ұлттық жүйесiн   құру жөнiнде   техникалық ұсы-   ныстар әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ИСМ   АБА   ҰҚК   (келiсiм   бойынша)   Қорға-   нысминi МАСМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 376.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 - 125.3;   2006 -   125.3;   2007 -   125.3 | РБ |
| 27. | Ғарыштық   инфрақұрылымның   корпоративтiк   ақпараттық-теле-   коммуникациялық   желiсiн құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)АБА   Қорға-   нысминi   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2008   жылғы   25 қаңтар | 60.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   15.0;   2006 -   25.0;   2007 -   20.0 | РБ |
| 28. | Спутниктiк   байланыстың   қазақстандық   телепорттарын   құру жөнiнде   техникалық-   экономикалық   негiздеме,   технологиялық   және техникалық   шешiмдер әзiрлеу | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ    АБА | 2006   жылғы   20 жел-   тоқсан | 30.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   15.0;   2006 -   15.0 | РБ |
| 29. | Ұлттық орбиталық   -жиiлiк ресурсты   тиiмдi пайдалану   жөнiнде ғылыми   негiзделген ұсы-   нымдар әзiрлеу | Бiрлескен   бұйрық | БҒМ    АБА   Қорға-   нысминi | 2005   жылғы   20 жел-   тоқсан | 2005   жылға -   5.0 | РБ |
| 30. | Старт алатын   зымыран-тасығыш-   тар туралы ұшу   ақпаратын көрсе-   ту орталығын   құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ | 2007   жылғы   25   шiлде | 140.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   46.6;   2006 -   46.6;   2007 -   46.6 | РБ |
| 31. | Спутниктiк   навигациялық   жүйелердi   құрудың және   қолданудың   технологиялық   негiздерiн   әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қорға-   нысминi   ТЖМ | 2007   жылғы   25 қаңтар | 280.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   93.33;   2006 -   93.33;   2007 -   93.34 | РБ |
| **5. Қазақстан Республикасы аумағының ғарыштық**  **мониторингiнiң, оның iшiнде қоршаған орта жай-күйiнiң**  **ұлттық жүйесiн дамыту** |
| 32. | Астана қаласын-   дағы ғарыш   мониторингi   орталығын   жаңғырту және   көрсету | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ЭМРМ   АШМ   Қоршаған   -орта-   минi   Қорға-   нысминi   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   25 қаңтар | 94.04,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   34.1;   2006 -   32.0;   2007 -   30.3 | РБ |
| 33. | Цифрлы бейнелер-   дiң ұлттық   мұрағатын құру | Машиналық   тасымал-   даушылар-   дағы   мұрағат | БҒМ (шақыру)   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 21.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   11.0;   2006 -   5.0;   2007 -   5.0 | РБ |
| 34. | Астана, Алматы,   Атырау қалала-   рында деректер   қабылдайтын   орталықтардың   тiрек желiсiн   ұйымдастыру | Сынаулар-   дың хат-   тамасы.   БҒМ-ға   ғылыми-   техника-   лық есеп | БҒМ (шақыру)ЭМРМ | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 10.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   2.0;   2006 -   4.0;   2007 -   4.0 | РБ |
| 35. | Қашықтықтан   зондтау және   цифрлық карто-   графия әдiстерiн   пайдалана отырып   салааралық ГАЖ   құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)АШМ   Қоршаған   -орта-   минi   ЭМРМ   ТЖМ   Қорға-   нысминi   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   25   қаңтар | 240.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   100.0;   2006 -   100.0;   2007 -   40.0   300.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   150.0;   2006 -   150.0 | РБ                                                          Инвести-   циялар |
| 36. | Спутниктерге   арналған   полигондар   желiсiн құру | Ғылыми- техника-   лық   құжаттама | БҒМ (шақыру)АШМ   Қоршаған   -орта-   минi   ЭMPM | 2006   жылғы   20 жел-   тоқсан | 80.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   50.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ |
| 37. | Қазақстан   Республикасының   әлеуеттi тұтыну-   шылары үшiн   ғарыш мониторин-   гi нәтижелерiнiң   корпоративтiк   желiсiн әзiрлеу | Ғылыми-   техника-   лық құжаттама | БҒМ (шақыру)ИСМ   ЭMPM   ТЖМ   Қоршаған   -орта-   минi   АШМ   Қорға-   нысминi   ҰҚК   (келiсiм   бойынша) | 2007   жылғы   20 жел-   тоқсан | 25.5,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   10.0;   2006 -   10.5;   2007 -   5.0 | РБ |
| **6. Зымыран-ғарыш кешендерiн пайдаланған кезде**  **Қазақстан Республикасы аумағының экологиялық**  **қауiпсiздiгi жүйесiн құру** |
| 38. | Қазiргi заманғы   ГАЖ-технология-   лары базасында   зымыран-ғарыштық   қызметтiң әсерi-   не Қазақстан   Республикасы   аумағының   орнықтылығы   жай-күйiнiң   және болжаудың    көп деңгейлi   мониторингi   жүйесiн құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ТЖМ   Қоршаған   -орта-   минi | 2008   жылғы   25 қаңтар | 45.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   25.0;   2006 -   10.0;   2007 -   10.0 | РБ |
| 39. | Қоршаған орта   объектiлерiнде   зымыран отынының   құрамдас бөлiк-   терi мен олардың   айналу өнiмдерi   құрамының   физикалық-химия-   лық диагностика-   лау жүйесін құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қоршаған   -орта-   минi   ИСМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 58.0,   оның   ішiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   28.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ |
| 40. | Қоршаған ортаның   әр түрлi объек-   тілерiнде сұйық   зымыран отыны   құрамдас бөлiк-   терiнiң, олардың   өзгеру және таралу процес-   терiн моделден-   дiру арқылы физикалық-химия-   лық өзгеруі негiздерін   зерделеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қоршаған   -орта-   минi | 2008   жылғы   25 қаңтар | 25.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   10.0;   2006 -   8.0;   2007 -   7.0 | РБ |
| 41. | "Байқоңыр" ғарыш   айлағының аумағы   экожүйесiнiң,   зымыран-   тасығыштардан   бөлiнетiн   бөлшектердiң   құлау аудандары-   ның және онымен   iргелес аумақ-   тардың жай-   күйiн кешендi   бағалауды жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қоршаған   -орта-   минi | 2008   жылғы   25 қаңтар | 30.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   10.0;   2006 -   10.0;   2007 -   10.0 | РБ |
| 42. | Зымыран-ғарыш   кешенiмен шектес   аумақтарда тұра-   тын халықтың   денсаулығына   ғарыш-зымыран   техникасын   пайдалану   салдарларының   қатерiн және   дәлелденген   зиян дәрежесiн   анықтау үшiн   санитарлық-   гигиеналық   мониторинг   жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ДСМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 30.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   10.0;   2006 -   10.0;   2007 -   10.0 | РБ |
| 43. | ҚР аумағының   экологиялық   орнықтылығы, экологиялық-   гигиеналық нормативтер мен   қоршаған орта   объектiлерiне   зымыран-ғарыш   техникаларын   пайдалану әсерінің рұқсат ету стандарттары   өлшемдерi   жүйесiн әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қоршаған   -орта-   минi   АШМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 10.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   3.0;   2006 -   3.0;   2007 -   4.0 | РБ |
| 44. | Зымыран-тасығыш-   тарды ұшырған   кезде шығатын   инфрадыбыстық   сәулелену және   оның халық   денсаулығына   әсерiнiң   деңгейлерiне   талдау жасау   және баға беру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ИСМ   ДСМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 23.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   10.0;   2006 -   7.0; 2007 -   6.0 | РБ |
| 45. | Зымыран отынының   улы құрамдас   бөлiктерiмен   ластанған   топырақтың және   өсімдiктiң   үстiңгi қабатын   токсиндерден   тазартудың және   оңалтудың   экологиялық   қауiпсiз әдiсте-   рi мен техноло-   гияларын әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)АШМ   Қоршаған   -орта-   минi   ЖРА | 2008   жылғы   25 қаңтар | 56.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   26.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ |
| 46. | "Байқоңыр"   кешенiнiң   қоршаған орта   мен адам   денсаулығына   терiс әсерiн   азайту жөнiндегi   iс-шаралар   кешенiн әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қоршаған   -орта-   минi   ДСМ | 2008   жылғы   25 қаңтар | 30.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   15.0;   2006 -   8.0;   2007 -   7.0 | РБ |
| **7. Ғарыш қызметiн кадрлық қамтамасыз ету** |
| 47. | Қазақстан   Республикасы   жоғары оқу   орындарының оқу   жоспарларына   ғарыш байланысы,   телекоммуника-   циялар, навига-   ция, борт   техникасы,   зымыран отыны   мен қозғалтқыш,   ақпаратты қорғау   жөнiнде арнайы   пәндер енгiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Yкiметiне   ақпарат | БҒМ | Жыл   сайын   25   қаңтар | Талап   етілмейдi |  |
| 48. | ЖҚЗ деректерiн   өңдеу, ғарыш   байланысы   технологиялары,   ғарыш-зымыран-   кешендерiн   пайдаланған   кезде экология-   лық қауiпсiздiк   жөнiндегi ғарыш   қызметi үшiн   маманданумен   бiрге "Ақпарат-   тық жүйелер",   "Радиотехника,   электроника және   телекоммуника-   ция", "Экология"   мамандықтары   бойынша магистр-   лар даярлауды   ұйымдастыру   және жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   Қорға-   нысминi | 2008   жылғы   25 қаңтар | 40.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   16.0;   2006 -   12.0;   2007 -   12.0 | РБ,   (ҚР-да   Бiлiм   берудi   дамыту-   дың   2005-   2010   жылдарға   арналған   мемле-   кеттiк   бағдар-   ламасы,   020   "Маман-   дар   даяр-   лау") |
| 49. | "Kazsat" ғарыш   жүйесiнiң ЖБК-   сiн және ЭСҚ-сын   пайдалану үшiн   РФ-да 40 маманды   қайта даярлауды   ұйымдастыру   және жүргiзу | БҒМ-ға   ақпарат | АБА   Қорға-   нысминi | 2006   жылғы   10 қаңтар | 2005   жылға -   84.5 | РБ,   (АБА 006   "Радио-   жиiлiк   өрiсiнiң   және   радио-   элек-   трондық   құрал-   дардың   монито-   ринг   жүйесiн   техни-   калық   сүйемел-   деу"   бюджет-   тiк   бағдар-   ламасы) |
| 50. | Мамандарды аэро-   ғарыш бағыты   бойынша қашық-   тықтан оқыту   технологиясын   әзiрлеу және   енгiзу | Қабылдау   актiлерi | БҒМ | 2005-   2007   жылдар | 150.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   50.0;   2006 -   50.0;   2007 -   50.0 | РБ |
| 51. | Ресей Федерация-   сының жоғары   оқу орындарында   ғарыш байланысы,   телекоммуника-   циялар, навига-   ция, борт   техникасы,   зымыран отыны   және қозғалтқыш,   ақпаратты қорғау   бойынша мамандар   даярлау (жылына   15, оның iшiнде   MГТУ-5, К.   Циолковский   атындағы МАТИ-РГТУ-2,   MAИ-5, МГУГК-3   маман даярлау) | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   СIМ   Қорға-   нысминi | 2005-   2007   жылдар | 45.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   15.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ   (Қазақс-   тан Респуб-   ликасын-   да Бiлiм   берудi   дамыту-   дың   2005-   2010   жылдарға   дейiнгi   мемле-   кеттiк   бағдар-   ламасы,   020   "Маман-   дар   даяр-   лау") |
| 52. | Ғарыш байланысы   саласында жыл   сайын 30 маманды   қайта даярлауды   жүргізу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   Қорға-   нысминi | 2005-   2007   жылдар | 36.9,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   11.7;   2006 -   12.3;   2007 -   12.9 | РБ (023   "Мемле-   кеттiк   бiлiм   беру   ұйымда-   рындағы   кадрлар-   дың   бiлiк-   тiлiгiн   арттыру   және   қайта   даяр-   лау") |
| 53. | Ғарыш қызметi   саласында жыл   сайын 140 маман   үшiн бiлiктiлi-   гiн арттыру   курстарын   ұйымдастыру   және жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   Қорға-   нысминi | 2005-   2007   жылдар | 50.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   20.0;   2006 -   15.0;   2007 -   15.0 | РБ (023   "Мемле-   кеттiк   бiлiм   беру   ұйымда-   ры   кадрла-   рының   бiлiк-   тiлiгiн   арттыру   және   қайта   даяр-   лау") |
| 54. | Ғарыш қызметi   саласында 30   маман үшiн   шетелде   бiлiктiлiгiн   арттыруды және   тағылымдамадан   өтудi   ұйымдастыру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)АБА   СIМ   Қорға-   нысминi | 2005-   2007   жылдар | 36.9,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   11.7;   2006 -   12.3;   2007 -   12.9 | РБ (023   "Мемле-   кеттiк   бiлiм   беру   ұйымда-   ры   кадрла-   рының   бiлiк-   тiлiгiн   арттыру   және   қайта   даяр-   лау") |
| 55. | Аэроғарыштық   бағыт бойынша   кадрлар даярлау-   ды, қайта   даярлауды және   бiлiктiлiгiн   арттыруды   қамтамасыз   етуге арналған   10 әдiстемелiк   және оқу құрал-   дарын әзiрлеудi   әрi шығаруды   ұйымдастыру | Әдiстеме-   лiк және   оқу   құралдары | БҒМ | 2005-   2007   жылдар | 12.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   3.0;   2006 -   4.0;   2007 -   5.0 | РБ (025   "Бiлiм   беру   жүйесiн   әдiсте-   мелiк   қамтама-   сыз ету   және   бiлiм   беру   қызмет-   терiнiң   сапасын   талдау") |
| **8. Ғарыш қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру**  **және экономикалық дамуын қамтамасыз ету** |
| 56. | "Ғарыш қызметi   туралы"   Қазақстан   Республикасы   Заңының жобасын   әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касы   Заңының   жобасы | БҒМ   Әдiлет-   минi | 2006   жылғы   20 жел-   тоқсан | Талап   етiлмейдi |  |
| 57. | Қазақстан   Республикасының   Халықаралық   зымыран техноло-   гияларын бақылау   режимiне қосылуы   үшiн қажеттi   iс-шаралар   жүргiзу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)СIМ | 2006   жылғы   25 қаңтар | Талап   етiлмейдi |  |
| 58. | "Ғарыш жөнiндегi   кеңес" -   Қазақстан   Республикасының   Үкiметi жанынан   консультативтiк   кеңесшi орган   құру | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметi   қаулысы-   ның   жобасы | БҒМ | 2005   жылғы   20 қыр-   күйек | Талап   етiлмейдi |  |
| 59. | Iске асырылатын   жобалардың   коммерцияланды-   рылуына және   экономикалық   тиiмдiлiгiне   бағдарланған   Қазақстан   Республикасын-   дағы аэроғарыш   саласын   кезең-кезеңiмен   қалыптастыру   әрi басқару   стратегиясын   және оның даму   басымдықтарын   негiздеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қорға-   нысминi | 2006   жылғы   25 қаңтар | 2005   жылға -   10.0 | РБ |
| 60. | Мемлекеттiк   тапсырыс, салық,   кредит, кедендiк   реттеу негiзiнде   ғарыш қызметiн   дамытуды   мемлекеттiк   ынталандырудың   тiкелей және   жанама шаралары   мен тетiктерiн   әзiрлеу; ғарыш   технологиялары   мен қызметтер   рыногының   мониторингi,   талдау және   маркетингi   бағыттарын және   ақпараттық   жүйесiн   қалыптастыру   әдiстерiн   негiздеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)ЭБЖМ | 2007   жылғы   25 қаңтар | 15.9,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   8.2;   2006 -   7.7 | РБ |
| 61. | Көп арналы   қаржыландыру,   тәуекелдердi   және венчурлық   инвестициялауды   басқару жүйесiн   құру; ғарыш   қызметiн   дамытуда жеке   капитал мен   инвестициялар   тарту жөнiндегi   шаралар мен   тетiктердi   әзiрлеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   есеп | БҒМ (шақыру)Қаржы-   минi | 2007   жылғы   25 қаңтар | 15.0,   оның   iшiнде   жылдар   бойынша:   2005 -   7.0;   2006 -   8.0 | РБ |
| 62. | Ғарыш техноло-   гияларын дамыту   мен олардың   ғылымның,   техника мен   экономиканың   басқа да   салаларында   пайдаланылуын   қамтамасыз ете-   тiн инновациялық   инфрақұрылым   қалыптастыру   жөнiндегi   ұсыныстарды   негiздеу | Қазақстан   Республи-   касының   Үкiметiне   ақпарат | БҒМ (шақыру)ЭБЖМ | 2007   жылғы   25 қаңтар | 2006   жылға -   10.0 | РБ |

      Бағдарламаны icкe асыруға байланысты қаржылық шығындар барлығы 44364,75 млн. теңгені құрайды.   
      Республикалық бюджет барлығы 44064,75 млн. теңге, оның ішінде 2005 жылы - 14861,2 млн. теңге.   
      Инвестициялар барлығы - 300.0 млн. теңге, оның ішiнде 2005   
жылы - 150.0 млн. теңге; 2006 жылы - 150.0 млн. теңге.   
      "Kazsat" FA ұшыруға және "Бәйтерек" ЗҒК құруға байланысты   
қаржылық шығындар 38346.39 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде 2004   
жылы "Kazsat" ҒА құруға және ұшыруға 4000,0 млн. теңге бөлiнген   
(ic-шаралар жоспарының 1-тармағы).   
      Республикалық бюджеттен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қамтамасыз етуге арналған қаржылық шығындар 5582,1 млн. теңгенi құрайды, оның ішінде 2005 жылы - 2179,9 млн. теңге, 2006 жылы - 2232,6 млн. теңге, 2007 жылы - 1169,6 млн. теңге. Жұмыстардың көрсетілген түрлеріне 300 млн. теңге мөлшерiнде инвестициялар тарту жоспарланып отыр, оның iшiнде 2005 жылы - 150 млн. теңге, 2006 жылы - 150 млн. теңге.   
      Мамандар даярлауға, қайта даярлауға және бiлiктiлiгiн   
арттыруға және басқа да бiлiм беру жөнiндегi іс-шараларға арналған   
қаржы қаражаты барлығы 455,3 млн. теңгенi, оның iшiнде - 258,8 млн.   
теңгенi осы бағдарламаның шеңберiнде бюджеттiк бағдарламалар   
бойынша:   
      002 "Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер" (101   
"Қолданбалы ғылыми зерттеулер" кiшi бағдарламасы) 150 млн. теңгенi,   
оның iшiнде 2005 жылы - 50 млн. теңгені, 2006 жылы - 50 млн.   
теңгенi, 2007 жылы - 50 млн. теңгенi құрайды;   
      023 "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн   
арттыру және қайта даярлау" барлығы 123,8 млн. теңгенi, оның iшiнде   
2005 жылы - 43,4 млн. теңгенi, 2006 жылы - 39,6 млн. теңгенi, 2007 жылы - 40,8 млн. теңгенi құрайды.   
      025 "Бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету және бiлiм   
беру қызметтерiнiң сапасын талдау" барлығы 12,0 млн. теңгенi, оның   
iшiнде 2005 жылы - 3,0 млн. теңгенi, 2006 жылы - 4,0 млн. теңгенi,   
2007 жылы - 5,0 млн. теңгенi құрайды.   
      Бұдан басқа, осы мақсаттарға 85,0 млн. теңге және 84,5 млн.   
теңге көлемiнде қаржы қаражаты көзделген тиiсiнше бюджеттiк   
бағдарламалар бойынша:   
      020 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi   
мамандар даярлауға" (112 "Ресей Федерациясы және Шығыс Еуропа   
жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау" кiшi бағдарламасы)   
барлығы 85,0 млн. теңгенi, оның iшiнде 2005 жылы - 31,0 млн.   
теңгенi; 2006 жылы - 27,0 млн. теңгенi; 2007 жылы - 27,0 млн. теңгенi құрайды;   
      006 "Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық құралдардың   
мониторинг жүйесiн техникалық сүйемелдеу" 2005 жылы 84,5 млн.   
теңгенi құрайды.   
      2006-2007 жылдарға арналған республикалық бюджет қаражаты   
есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi   
"Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының тиiстi   
қаржылық жылына арналған Заңына сәйкес нақтыланады.

      Ескерту:   
      әрiптiк аббревиатураларды толық жазу:   
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттiгi   
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi   
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi   
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт   
министрлiгi   
      Қорғанысминi - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi   
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi   
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі   
      Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны   
қорғау министрлiгі   
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық   
ресурстар министрлiгі   
      ККM - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар   
министрлiгі   
      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi   
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк   
жоспарлау министрлiгi   
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi   
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi   
      СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі   
      ЭХO - Электр байланысының халықаралық одағы   
      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi   
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi   
      ҒА - Ғарыш аппараты   
      ТҒ - Техникалық ғимарат   
      TЭH - Техникалық-экономикалық негiздеу   
      ФЖБ - Функционалды жүк блогы   
      ГАЖ - Геоақпараттық жүйе   
      ЖБК және ЭСҚ - Жер үстi басқару кешенi және электромагниттiк   
сыйымдылық құралы   
      ЗҒК - Зымыран-ғарыш кешенi   
      ЗҒТ - Зымыран-ғарыш техникасы   
      РФ - Ресей Федерациясы   
      ММТУ - Мәскеу мемлекеттiк техникалық университетi   
      РМТУ - Ресей мемлекеттiк техникалық университетi   
      MMAУ - Мәскеу мемлекеттiк авиация университетi   
      МГКУ - Мәскеу мемлекеттiк геодезия және картография   
университетi   
      РБ - Республикалық бюджет.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК