

**"Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 344 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу және "Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 ақпандағы № 81 қаулысының күші жойылды деп тану туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 сәуірдегі № 180 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 344 қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ай сайынғы негізде есепті айдан кейінгі айдың 10-ы күніне қарай "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бөлінген қаражатты игеру жөніндегі ақпаратты және тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-і күніне қарай құрылған, оның ішінде уақытша және тұрақты жұмыс орындары жөнінде ақпарат берсін.".

      2. "Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 ақпандағы № 81 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

|  |
| --- |
| *Қазақстан Республикасының* |
| *Премьер-Министрі* | *Б. Сағынтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 сәуірдегі № 180 қаулысына қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 344 қаулысымен бекітілген |

**"Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с** **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау мерзімдері** | **Орындауға жауаптылар** | **Оның ішінде жылдар бойынша** | **Қаржыландыру көздері** | **Бюджеттік бағдарламаның коды** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Барлығы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

      Кестенің жалғасы

|  |
| --- |
| **Мақсаты: Қазақстанның ұзақ мерзімді экономикалық өсуін қамтамасыз ету үшін хаб қағидатымен тиімді инфрақұрылым құру негізінде елдің макроөңірлерін интеграциялау арқылы бірыңғай экономикалық нарықты қалыптастыру, көлік инфрақұрылымын халықаралық көлік жүйесіне интеграциялау, транзит әлеуетін іске асыру** |
|  | Нысаналы индикаторлар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | ЖІӨ-нің болжанатын өсімін қамтамасыз ету | алдыңғы жылға қара-ғанда % | \* | \* | ҰЭМ, Еңбекмині, ИДМ, АШМ, ЭМ, БҒМ, ДСМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім  бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 101,5 | 100,5 | 101,7 | 102,2 | 102,5 | \* | | \* | \* |
| 2 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың ЖІӨ өсуіне әсері | пайыз-дық тар-мақтарда | \* | \* | ҰЭМ, Еңбекмині, ИДМ, АШМ, ЭМ, БҒМ, ДСМ "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім  бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 1,83 | 1,49 | 1,26 | 0,35 | 0,57 | \* | | \* | \* |
| 3 | Жұмыс орындарын құру, оның ішінде: | мың адам | \* | \* | Еңбекмині (жинақтау), ИДМ, ҰЭМ, АШМ, ЭМ, БҒМ, ДСМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім  бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 97,2 | 111,4 | 75,4 | 54,9 | 54 | \* | | \* | \* |
|  | тұрақты | мың адам | \* | \* |  | 27,3 | 35,1 | 17 | 8,2 | 8,9 | \* | | \* | \* |
|  | уақытша | мың адам | \* | \* |  | 69,9 | 76,3 | 58,3 | 46,7 | 45,2 | \* | | \* | \* |
| 4 | Базалық инфрақұрылым сапасы бойынша ДЭФ рейтингін жоғарылату | әлемдегі орны | \* | \* | ИДМ | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | \* | | \* | \* |
| 5 | Қазақстан  Республикасының аумағы арқылы, оның ішінде теміржол және автомобиль көлігі түрлерімен транзиттік жүктердің көлемін ұлғайту | млн. тонна | \* | \* | ИДМ |  | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | \* | | \* | \* |
|  | теміржол көлігі түрімен | млн. тонна | \* | \* | ИДМ |  | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | \* | | \* | \* |
|  | автомобиль көлігі түрімен | млн. тонна | \* | \* | ИДМ |  | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | \* | | \* | \* |
|  | су көлігі түрімен | млн. тонна | \* | \* | ИДМ |  | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | \* | | \* | \* |
| 1-міндет. Қазақстанның заманауи көліктік инфрақұрылымын қалыптастыру, сондай-ақ оның халықаралық көлік жүйесіне интеграциялануын қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Автожол саласы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Автокөлік жобаларын іске асыру нәтижесінде хаб-қалалар арасындағы бір бағыттағы жолдағы орташа уақыт | сағ. | \* | \* | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 115 | 115 | 110 | 105 | 90 | \* | \* | | \* |
| 2 | I және II техникалық санатқа ауыстырылған республикалық маңызы бар автожолдар үлесінің ұлғаюы | % | \* | \* | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) |  | 29 | 31 | 32 | 33 | \* | \* | | \* |
| 3 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | \* | \* | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) |  | 85 | 86 | 87 | 88 | \* | \* | | \* |
| 4 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | \* | \* | ЖАО (жауапты), ИДМ (жинақтау) |  | 65 | 66 | 67 | 68 | \* | \* | | \* |
| 5 | Ақылы өзін-өзі ақтайтын республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | \* | \* | "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша), ИДМ |  | 1 | 4 | 25 | 27 | \* | \* | | \* |
| 6 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жол бойы сервисі объектілерімен қамтамасыз етілуі | % | \* | \* | "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша), ИДМ |  | 33 | 52 | 76 | 100 | \* | \* | | \* |
| 7 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының аса қарқынды учаскелерінде салмақ-габариттік параметрлерді өлшеу құрылғы-ларының санын арттыру (САИС) | бірлік | \* | \* | ИДМ |  | - | 18 | 25 | 25 | \* | \* | | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" халықаралық транзиттік дәлізін реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | ИДМ | 77420,0 | 119193,0 | 30564,0 | 0,0 | 0,0 | 227176,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 64464,0 | 106566,0 | 22119,0 | 0,0 | 0,0 | 193149,0 | | ХҚҰ қарыз-дары | 003/004 |
| 12955,0 | 12628,0 | 8445,0 | 0,0 | 0,0 | 34027,0 | | РБ (қарыздарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 2 | Орталық – Оңтүстік "Астана – Қарағанды – Балқаш –  Қапшағай –  Алматы" дәлізін реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 60152,0 | 63000,0 | 27534,0 | 12326,0 | 8674,0 | 171686,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 57000,0 | 63000,0 | 12920,0 | 0,0 | 0,0 | 132920,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 0,0 | 0,0 | 5530,0 | 6569,0 | 7373,0 | 19472,0 | | ХҚҰ қарыздары | 003/004 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4004,0 | 1159,0 | 5163,0 | | РБ (қарыздарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 3152,0 | 0,0 | 5081,0 | 4598,0 | 0,0 | 12831,6 | | РБ | 003/005 |
| 3 | Орталық – Шығыс "Астана – Павлодар – Қалбатау – Өскемен" дәлізін реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 –2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 96388,0 | 68253,0 | 105998,0 | 21525,0 | 10544,0 | 302708,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 8900,0 | 7721,0 | 20000,0 | 21525,0 | 10544,0 | 48690,0 | | РБ | 003/005 |
| 87488,0 | 60532,0 | 85998,0 | 0,0 | 0,0 | 234018,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 4 | "Ақтөбе – Атырау – Астрахань" дәлізін  реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комиссия-сының актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 1456,0 | 2935,0 | 44917,0 | 15570,0 | 22117,0 | 86995,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 1446,0 | 2538,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | 6954,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 10,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 36919,0 | 13702,0 | 19463,0 | 70084,0 | | ХҚҰ қарыздары | 003/004 |
| 0,0 | 0,0 | 5028,0 | 1868,0 | 2654,0 | 9551,0 | | РБ (қарыздарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 5 | "Алматы – Өскемен" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 22310,0 | 9450,0 | 32838,0 | 0,0 | 0,0 | 64598,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 16200,0 | 9450,0 | 2140,0 | 0,0 | 0,0 | 27790,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 6110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6110,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 30698,0 | 0,0 | 0,0 | 30698,0 | | РБ (қарыз-дарды қоса қаржыландыру) |  |
| 6 | "Бейнеу – Ақтау" автожолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 17038,0 | 37371,0 | 22744,0 | 0,0 | 0,0 | 77153,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 9445,0 | 31731,0 | 18475,0 | 0,0 | 0,0 | 59652,0 | | ХҚҰ қарыздары | 003/004 |
| 1279,0 | 4382,0 | 3169,0 | 0,0 | 0,0 | 8830,0 | | РБ (қарыз-дарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 6314,0 | 1258,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 8671,0 | | РБ | 003/005 |
| 7 | "Астана – Петропавл – Ресей Федерациясының шекарасы" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 11314,0 | 12083,0 | 11364,0 | 8000,0 | 7000,0 | 49762,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 514,0 | 3789,0 | 0,0 | 8000,0 | 7000,0 | 19303,0 | | РБ | 003/005 |
| 10801,0 | 8294,0 | 11364,0 | 0,0 | 0,0 | 30459,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 8 | "Жетібай – Жаңаөзен – Түркіменстан шекарасы" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 4462,0 | 5007,0 | 6321,0 | 15790,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 0,0 | 0,0 | 3927,0 | 4406,0 | 5563,0 | 13895,0 | | ХҚҰ қарыздары | 003/ 004 |
| 0,0 | 0,0 | 536,0 | 601,0 | 759,0 | 1895,0 | | РБ (қарыз-дарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 9 | "Ұзынағаш – Отар" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 0,0 | 0,0 | 11189,0 | 12156,0 | 14819,0 | 38164,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 0,0 | 0,0 | 9511,0 | 10344,0 | 12581,0 | 32435,0 | | ХҚҰ қарыздары | 003/004 |
| 0,0 | 0,0 | 1678,0 | 1813,0 | 2238,0 | 5725,0 | | РБ (қарыз- дарды қоса қаржыландыру) | 003/016 |
| 10 | "Орал – Каменка – Ресей Федерация шекарасы" автомобиль жолын  реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2018 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 3000,0 | 5636,0 | 9767,0 | 5119,0 | 0,0 | 23521,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5119,0 | 0,0 | 5119,0 | | РБ | 003/005 |
| 3000,0 | 5636,0 | 9767,0 | 0,0 | 0,0 | 18402,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 11 | Қордай өткелі айналымын салу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 1605,0 | 5000,0 | 5881,0 | 4150,0 | 4303,0 | 20940,0 | | РБ | 003/005 |
| 12 | "Үшарал – Дос-тық" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 2000,0 | 2500,0 | 14700,0 | | РБ | 003/005 |
| 13 | "Омбы – Павлодар – Майқапшағай" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 9667,0 | 11700,0 | 9100,0 | 30467,0 | | РБ | 003/005 |
| 14 | "Таскескен – Бақты" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 1890,0 | 0,0 | 720,0 | 1000,0 | 1500,0 | 5110,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 1890,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 4390,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 15 | "Щучинск – Зеренді" автомобиль жолын  реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 41,0 | 0,0 | 3329,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6370,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 41,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3041,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 3329,0 | 0,0 | 0,0 | 3329,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 16 | "Өскемен – Қатон-Қарағай – Рахманов қайнарлары" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 90,0 | 16,0 | 3420,0 | 1500,0 | 1900,0 | 6925,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 90,0 | 16,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 900,0 | 3505,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 3420,0 | 0,0 | 0,0 | 3420,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 17 | "Қостанай – Қарабұтақ" автомобиль жолын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 4940,0 | | РБ | 003/005 |
| 18 | "Бейнеу – Ақжігіт" автомобиль жолын  реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 4910,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8910,0 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 4000,0 | | РБ | 003/005 |
| 0,0 | 0,0 | 4910,0 | 0,0 | 0,0 | 4910,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 19 | "Жезқазған – Петропавл" автожолын реконструкциялау және жобалау-іздестіру жұмыстары | млн. теңге | мемле-кеттік комис-сияның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | | ҰҚ | 003/032 |
| 20 | "Астана қаласының Оңтүстік-Батыс айналымы" автомобиль жолын салу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 6,0 | 20,0 | 5 120,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 10146,0 | | РБ | 003/005 |
| 21 | Республикалық маңызы бар 10 195 км автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 26 810,0 | 26 949,0 | 55 963,0 | 52 494,0 | 53 571,0 | 215 787,0 | | РБ | 091/ 100 |
| 22 | Республикалық маңызы бар 23 485 км автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | 14 190,0 | 17 031,0 | 17 454,0 | 22 498,0 | 22 959,0 | 94 131,0 | | РБ | 091/100 |
| 23 | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, облыстардың әкімдіктері | 8 024,0 | 10 613,0 | 17 832,0 | 13 090,0 | 12 704,0 | 62263,0 | | РБ | 091/ 103 |
| 24 | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, облыстардың әкімдіктері | 4 500 | 4 999,0 | 8 650,0 | 8 859,0 | 5 000,0 | 32008,0 | | РБ | 091/104 |
| 25 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында ақы алу жүйесін орнату | км | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша), ИДМ | - | 211 | 469 | 5 296 | 480 | 6 456 | | РБ, инвести-циялар және басқа да көздері |  |
| 26 | Ұлттық стандарт- қа сай келетін жол бойы сервисі объектілерін көбейту | бірлік | ведомствалық деректері | 2016 – 2019 жыл-дар | "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша), ИДМ | - | 86 | 50 | 62 | 62 | 260 | | РБ, инвести-циялар және басқа да көздері |  |
| 27 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы арнайы автоматтандырылған өлшеу құрылғыларының саны | бірлік | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | - | 12 | 18 | 25 | 25 | 80 | | РБ, инвести-циялар және басқа да көздері |  |
| Теміржол көлігі | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Магистральдық теміржол желісінің тозуы | % | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 60 | 58 | 56 | 54 | \* | | \* | \* |
| 2 | Жүк жылжымалы құрамының тозуы | % | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 44 | 43 | 42 | 40 | \* | | \* | \* |
| 3 | Жолаушылар жылжымалы құрамының тозуы | % | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 46 | 44 | 43 | 42 | \* | | \* | \* |
| 4 | Теміржол вокзалдарының ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес болуы | % | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 29 | 32 | 35 | 40 | \* | | \* | \* |
| 5 | Әрбір оператор үшін нарықта кемінде 7 % үлесі бар жүк және жолаушылар тасымалдары саласындағы тәуелсіз ірі операторлардың саны | бірлік | \* | \* | ИДМ |  | 4 | 4 | 4 | 5 | \* | | \* | \* |
| 6 | Тасымалдар көлеміне қатысты поездар қозғалысының қауіпсіздігін бұзу оқиғалары санының  (1 млн.тг/ км брутто) төмендеуі | % | \* | \* | ИДМ |  | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | \* | | \* | \* |
| 7 | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы Қытайдан Еуропаға баратын транзиттік контейнерлік поездардың жылдамдығын ұлғайту | км/ тәулік | \* | \* | ИДМ | 930 | 950 | 980 | 1010 | 1050 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | "Алматы-1 – Шу" учаскесінде екінші жолдар салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ИДМ | 8 307,0 | 19 500,0 | 10 545,8 | 0,0 | 0,0 | 38 352,8 | | жиыны |  |
| 8 300,0 | 19 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27700,0 | | ҰҚ | 049 |
| 7,0 | 100,0 | 10 545,8 | 0,0 | 0,0 | 10 652,8 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 29 | "Боржақты – Ерсай" теміржол желісін салуды аяқтау | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2016 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ИДМ | 6 708,3 | 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 044,2 | | жиыны | 049 |
| 8,3 | 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,2 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 6 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 700,0 | | ҰҚ |  |
| 30 | "Жезқазған – Бейнеу" (пайдалану ұзындығы 1039,73 км) теміржол желісін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 36 669,7 | 45 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 773,7 | | жиыны |  |
| 29 316,7 | 41 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 999,7 | | РБ | 049 |
| 7 353,0 | 3 421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 774,0 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 31 | Жолды күрделі жөндеу және рельстік жолтабанды жаппай ауыстыру | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 12543,6 | 28928,9 | 31093,0 | 33597,0 | 50491,0 | 156653,5 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 32 | Теміржол инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 36216,0 | 16692,0 | 26021,0 | 10403,0 | 17509,0 | 106841,0 | | жиыны |  |
| 1674,6 | 0,0 | 4996,0 | 0,0 | 0,0 | 6670,6 | | ЕҚДБ |  |
| 34541,4 | 16692,0 | 21025,0 | 10403,0 | 17509,0 | 100170,4 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 33 | Жүк вагондарын сатып алу | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), вагондардың жеке меншік оператор-лары | 10783,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10783,9 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ мен вагондардың жеке меншік операторла-рының өз қара-жаты |  |
| 34 | Жүк вагондарын күрделі жөндеу | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) вагондардың жеке меншік оператор-лары | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ мен вагондардың жеке меншік операторла-рының өз қара-жаты |  |
| 35 | Отанымызда шығарылған жүк вагондарын лизингтік қаржыландыру мүмкіндігін қарау |  | ҰЭМ-не ақпарат | 2017 жыл | ИДМ, Қаржымині, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) "ҚДБ-Лизинг" АҚ (келісім  бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 36 | Тальго жолаушылар вагондарын сатып алу | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 22506,3 | 18 889,8 | 27741,0 | 27161,0 | 6 970,0 | 103268,1 | | жиыны |  |
| 8862,0 | 18 361,8 | 18 600,0 | 19 500,0 | 0,0 | 65 323,8 | | РБ-дан қарыз қаража-ты |  |
| 13644,3 | 528,0 | 9 141,0 | 7 661,0 | 6 970,0 | 37944,3 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 37 | Теміржол вокзалдарын күрделі жөндеу | млн. теңге | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 781,1 | 89,9 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 985,0 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 38 | Вокзал кешенін салуды қоса алғанда, Астана қаласының темір жол торабын дамыту | млн. теңге | пайда-лануға беру актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 41818,9 | 78293,0 | 22063,0 | 0,0 | 0,0 | 142174,9 | | жиыны |  |
| 0,0 | 42500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42500,0 | | РБ |  |
| 41818,9 | 35793,0 | 22063,0 | 0,0 | 0,0 | 99674,9 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қара-жаты |  |
| 39 | Теміржол вокзалдарын ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес келуі тұрғысына қарап тексеруді жүргізу | қарап тексе-ру | қарап тексеру актілері | 2016 – 2019 жыл-дар | ИДМ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 40 | Әлеуметтік маңызы бар жол қатынастары бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | млн. теңге | шарттар жасасу | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, ЖАО | 22087,9 | 24 993,3 | 22 828,3 | 23 628,8 | 23 897,8 | 117436,1 | | РБ | 15 |
| 41 | 2017 жылға қарай локомотив пен бригаданы ауыстыра отырып, учаскелік станцияларда техникалық және технологиялық операцияларды орындауға арналған контейнерлік поездардың тұру уақытының нормативтерін 30 минутқа дейін оңтайландыру | нор-матив-тер | норма-тивтерді бекіту | 2016 – 2017 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 42 | "Қытай – Еуропа", "Қытай – Орталық Азия" контейнерлік ағындарын "Алашанькоу – Достық" шекаралық өткелінен "Қорғас – Алтынкөлге" қайта бағдарлау | мың ЖФЭ | "ҚТЖ" ҰК" АҚ статистикалық деректе-рі | 2016 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 0 | 0 | 249 | 357 | 537 | 1 143 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 43 | Теміржолдарды пайдалану кезінде оларды Қазақстан Республикасының теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тұрғысына тексерумен қамтамасыз ету | км | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ға ұсынымдар | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ | 350 | 450 | 5000 | 6000 | 7200 | 19000 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 44 | Теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану кезінде оларды Қазақстан  Республикасының теміржол көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тұрғысына тексерумен қамтамасыз ету | бірлік | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ға ұсынымдар | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ | 800 | 9200 | 12000 | 15000 | 18000 | 55000 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| Автомобиль көлігі | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Тұрғындарының саны 100 адамнан асатын елді мекендерді тұрақты автобус маршруттарымен қамтуды қамтамасыз ету | % | \* | \* | ЖАО (жауапты), ИДМ (жинақтау) |  | 80 | 90 | 93 | 96 | \* | | \* | \* |
| 2 | Халықаралық автокөлік қызметтері нарығындағы қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі | % | \* | \* | ИДМ |  | 40 | 43 | 45 | 47 | \* | | \* | \* |
| 3 | Белгіленген стандарттарға сәйкес келетін автовокзалдар мен автостанциялардың үлесі | % | \* | \* | ЖАО (жауапты), ИДМ (жинақтау) |  | 60 | 82 | 85 | 90 | \* | | \* | \* |
| 4 | Тұрақты жолаушылар маршруттарындағы тозған автобустардың үлесін қысқарту | % | \* | \* | ЖАО (жауапты), ИДМ (жинақтау) |  | 65 | 60 | 55 | 50 | \* | | \* | \* |
| 5 | Шұғыл және жедел қызметтердің, шұғыл жедел қызметтерді шақыру құрылғыларымен жарақтандырылған АКҚ-ның ЖКО кезінде көмек көрсетуі үшін шақыру уақытын ("алтын уақытты" пайдалану мүмкіндігі) қысқарту | мин. | \* | \* | ҚАӨМ, ИДМ |  |  | 8 | 6 | 4 | \* | | \* | \* |
| 6 | Такси тасымал-даушылары санының ұлғаюы | бірлік | \* | \* | ЖАО (жауапты), ИДМ (жинақтау) |  | 13000 | 14500 | 16000 | 19000 | \* | | \* | \* |
| 7 | Көліктік бақылау жылжымалы бекеттерінің тозу деңгейін төмендету | % | \* | \* | ИДМ |  | 75 | 50 | 25 | 0 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Астана қаласында 2 автовокзал салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 жыл | Астана қаласының әкімдігі | 0,0 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000 | | МЖӘ |  |
| 46 | Талдықорған қаласында автовокзал салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | Алматы облысының әкімдігі | 0,0 | 312 | 312 | 313 | 313 | 1250 | | МЖӘ |  |
| 47 | Алматы облысының Кеген ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 – 2019 жыл-дар | Алматы облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 27 | 52 | | МЖӘ |  |
| 48 | Алматы облысының Бақанас ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2018 жыл-дар | Алматы облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 25 | 26,9 | 0,0 | 51,9 | | МЖӘ |  |
| 49 | Алматы облысында жолаушыларға арналған 14 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | Алматы облысының әкімдігі | 0,0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | | ЖБ |  |
| 50 | Ақтөбе облысының Комсомол ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 жыл | Ақтөбе облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 | | ЖИ |  |
| 51 | Ақтөбе облысының Шұбарқұдық кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 жыл | Ақтөбе облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 | | ЖИ |  |
| 52 | Ақтөбе облысының Қобда кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2019 жыл | Ақтөбе облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | | ЖИ |  |
| 53 | Ақтөбе облысында жолаушыларға арналған 6 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | Ақтөбе облысының әкімдігі | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | | ЖБ |  |
| 54 | Атырау облысының Құлсары қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2018 жыл-дар | Атырау облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 45 | 50 | 0,0 | 95 | | ЖБ |  |
| 55 | Атырау облысында жолаушыларға арналған 6 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2018 жыл-дар | Атырау облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 9 | 9 | 0,0 | 18 | | ЖБ |  |
| 56 | Ақмола облысының Аршалы кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | | ЖБ |  |
| 57 | Ақмола облысының Жақсы кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 200 | | ЖБ |  |
| 58 | Ақмола облысының Шортанды кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | | ЖБ |  |
| 59 | Ақмола облысының Есіл қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 0,0 | 200 | | ЖБ |  |
| 60 | Ақмола облысының Балкашино ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2019 жыл | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 200 | | ЖБ |  |
| 61 | Ақмола облысында жолаушыларға арналған 3 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | Ақмола облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 3 | 9 | | ЖБ |  |
| 62 | ШҚО-ның Бородулиха ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2019 жыл | ШҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | | ЖИ |  |
| 63 | ШҚО жолаушыларға арналған 12 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 – 2019 жыл-дар | ШҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 18 | 36 | | ЖИ |  |
| 64 | Жамбыл облысының Мерке ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 жыл | Жамбыл облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 | 150 | | ЖИ |  |
| 65 | Жамбыл облысының Мойынқұм ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 жыл | Жамбыл облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0,0 | 150 | | ЖИ |  |
| 66 | Жамбыл облысының Жаңатас қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2019 жыл | Жамбыл облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,5 | 187,5 | | ЖИ |  |
| 67 | Жамбыл облысының Құлан ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 жыл | Жамбыл облысының әкімдігі | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 | | ЖИ |  |
| 68 | Жамбыл облысының Шу қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 жыл | Жамбыл облысының әкімдігі | 0,0 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,5 | | ЖИ |  |
| 69 | Жамбыл облысында жолаушыларға арналған 7 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | Жамбыл облысының әкімдігі | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | | ЖИ |  |
| 70 | БҚО-ның Ақсай қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 жыл | БҚО әкімдігі | 0,0 | 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 | | ЖИ |  |
| 71 | БҚО жолаушыларға арналған 4 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | БҚО әкімдігі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | | ЖИ |  |
| 72 | Қарағанды облысының Атасу ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | Қарағанды облысының әкімдігі | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | | МЖӘ |  |
| 73 | Қарағанды облысының Ақтоғай ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | Қарағанды облысының әкімдігі | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 150 | | МЖӘ |  |
| 74 | Қарағанды облысында жолаушыларға арналған 2 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | Қарағанды облысының әкімдігі | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 9 | | МЖӘ |  |
| 75 | Қостанай облысының Федоров ауданында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | Қостанай облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 150 | | МЖӘ |  |
| 76 | Қостанай облысының Таран ауданында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | Қостанай облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 150 | | МЖӘ |  |
| 77 | Қостанай облысында жолаушыларға арналған 6 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | Қостанай облысының әкімдігі | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 24 | | МЖӘ |  |
| 78 | Қызылорда қаласында автовокзал салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2017 жыл-дар | Қызылорда облысының әкімдігі | 0,0 | 350 | 350 | 0,0 | 0,0 | 700 | | ЖИ |  |
| 79 | Қызылорда облысының Жосалы кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2017 жыл-дар | Қызылорда облысының әкімдігі | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | | ЖИ |  |
| 80 | Қызылорда облысының Шиелі кентінде автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2018 жыл-дар | Қызылорда облысының әкімдігі | 0,0 | 25 | 25 | 30 | 0,0 | 80 | | ЖИ |  |
| 81 | Қызылорда облысында жолаушыларға арналған 24 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | Қызылорда облысының әкімдігі | 9 | 12 | 15 | 21 | 24 | 81 | | ЖБ |  |
| 82 | Ақтау қаласында автовокзал салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2017 жыл-дар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 0,0 | 741 | 741 | 0,0 | 0,0 | 1482 | | МЖӘ |  |
| 83 | Маңғыстау облысының Қарақия ауданында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 – 2019 жыл-дар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 55 | 105 | | ЖИ |  |
| 84 | Маңғыстау облысында жолаушыларға арналған 12 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | Маңғыстау облысының әкімдігі | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 77 | | ЖБ |  |
| 85 | Павлодар облысының Ақтоғай ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2018 жыл | Павлодар облысының әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 0,0 | 52 | | ЖИ |  |
| 86 | СҚО-ның Тайынша қаласында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | СҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 150 | | МЖӘ |  |
| 87 | СҚО-ның Новоишим ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | СҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 150 | | МЖӘ |  |
| 88 | СҚО-ның Саумалкөл ауылында автостанция салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | СҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 50 | 50 | 50 | 150 | | МЖӘ |  |
| 89 | СҚО жолаушыларға арналған 6 қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2016 – 2017 жыл-дар | СҚО әкімдігі | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 9 | | ЖИ |  |
| 90 | ОҚО-да жолаушыларға арналған қызмет көрсету пунктін салу | млн. теңге | пайдалануға беру актісі | 2015 – 2016 жыл-дар | ОҚО әкімдігі | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | | МЖӘ |  |
| 91 | Тұрақты халықаралық,  облысаралық және облысішілік автобус бағдарлары санын арттыру | % | ИДМ-ге ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | ЖАО | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 22 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 92 | Жұмыс істеп тұрған автовокзалдар мен автостанцияларды "Автовокзалдар, автостанциялар мен жолаушыларға қызмет көрсету пункттерінің көрсетілетін қызметтері" ұлттық стандартында белгіленген талаптарға сәйкес келтіру | % | ИДМ-ге  ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | ЖАО, ИДМ | 20 | 30 | 45 | 65 | 87 | 247 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 93 | Халықаралық тасымалдауға арналған жүк автокөлік құралдарының санын арттыру | % | ИДМ-ге ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | ҰКП  (келісім  бойынша) | 15 | 23 | 33 | 43 | 53 | 167 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 94 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы, ауданішілік, ауданаралық тұрақты жолаушылар тасымалына субсидиялар бөлуді талдау | бірлік | ИДМ-ге  ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | ЖАО, ИДМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 95 | Облыс орталықтары мен Астана және Алматы қалаларында арнайы жабдықталған такси тұрақтарын салу | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | ЖАО, ИДМ | 0,0 | 0,0 | 410 | 322 | 236 | 968 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 96 | Жылжымалы көлік бақылау бекеттерін сатып алу мүмкіндігін қарау |  | ҰЭМ-не ақпарат | 2017 жыл | ИДМ, Қаржымині | - | - | 1 | - | - | 1 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 97 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | млн. теңге | БҚ | 2016 – 2018 жыл-дар | ҚАӨМ |  | 792 | 1 264 | 264 | 216 | 2 536 | | РБ | 002 |
| Су көлігі | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Қазақстанның теңіз порттарының өткізу қабілетін ұлғайту | млн. тонна | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "АХТСП" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) |  | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 23,5 | \* | | \* | \* |
| 2 | Ақтау және Құрық порттарынан құрғақ және паромдық жүктерді теңізбен тасымалдауда Қазақстан үлесін жеткізу | % | \* | \* | ИДМ, "КТТФ" ҰТКҚК" АҚ (келісім бойынша), KTZ Express shipping (келісім бойынша) |  | 10 | 10 | 25 | 30 | \* | | \* | \* |
| 3 | Ішкі су жолдарында жүктерді тасымалдау көлемі | млн. тонна | \* | \* | ИДМ |  | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | \* | | \* | \* |
| 4 | Көлік комитетінің арнайы су көлігі кемелерінің  жалпы санын 27 бірлікке дейін жеткізу | бірлік | \* | \* | ИДМ |  | 11 | 17 | 22 | 27 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Құрық портында паром өткелін салу | млн. теңге | пайдалануға беру | 2015 – 2018 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "АХТСП" АҚ (келісім бойынша), ИДМ | 4800 | 24 418 | 15 609 | 0,0 | 0,0 | 44 827 | | жиыны |  |
| 4800 | 17 000 | 2 000 | 0,0 | 0,0 | 23 800 | | ҰҚ |  |
| 0,0 | 78 | 13 609 | 0,0 | 0,0 | 13 687 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 0,0 | 7 340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 340 | | Yкiмет-тің арнайы резервi |  |
| 99 | Құрғақ жүк терминалдарын пайдалануға беру (Ақтау портын солтүстік бағытта кеңейту) | млн. теңге | пайдалануға беру | 2015 – 2018 жыл-дар | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "АХТСП" АҚ (келісім бойынша), "АТСТ" ЖШС" (келі-сім бойынша) | 22200 | 6500 | 2220 | 0,0 | 0,0 | 30920 | | "АСТТ" ЖШС" қарыз қаража-ты |  |
| 100 | 2 құрғақ жүк кемесін сатып алу | млн. теңге | ИДМ-ге  ақпарат | 2016 –  2017 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), ИДМ, "KTZ Express shipping" (келісім бойынша) | 0,0 | 8 454,3 | 2 873 | 0,0 | 0,0 | 11 327,30 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 101 | Теміржол паромын сатып алу | млн. теңге | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "KTZ Express shipping" (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 11841 | 0,0 | 0,0 | 11841 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 102 | Техникалық флот кемелерін жаңарту және жаңғырту | млн. теңге | ҰЭМ-ге  ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ, СЖРМҚК (келісім  бойынша) | 527,0 | 257,0 | 433,2 | 436,3 | 423,1 | 2076,6 | | РБ | 092 100 |
| 103 | Арнайы су көлігі кемелерін сатып алу мүмкіндігін қарау |  | ҰЭМ-не ақпарат | 2017 жыл | ИДМ | - | - | 1 | - | - | 1 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| Азаматтық авиация | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Транзиттік авиаұшу көлемін ұлғайту | млн. ұшақ км. | \* | \* | ИДМ |  | 165,4 | 168,7 | 172,1 | 175,5 | \* | | \* | \* |
| 2 | Тұрақты  халықаралық әуе қатынастарының санын ұлғайту | бірлік | \* | \* | ИДМ |  | 89 | 91 | 93 | 95 | \* | | \* | \* |
| 3 | Жергілікті әуе желілері бар аудан орталықтарының елдегі аудан орталықтарының жалпы санындағы (175) үлесі | % | \* | \* | ИДМ |  | 1,14 | 4 | 5,7 | 8,6 | \* | | \* | \* |
| 4 | Қазақстан Республикасының әуежайларында қызмет көрсетілген жолаушылар саны | млн. адам | \* | \* | ИДМ |  | 12,9 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | \* | | \* | \* |
| 5 | ИКАО санаты бар әуежайлар саны | бірлік | \* | \* | ИДМ |  | 14 | 14 | 14 | 15 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | "Қазаэронавигация" РМК-нің  инвестициялық жоспарына сәйкес байланыс, навигация және бақылау жүйесін дамыту | млн. теңге | қабыл-дап алу-беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | "Қазаэронавигация" РМК (келісім  бойынша) | 2 123 | 8 223 | 20 925 | 24 774 | 18 097 | 74 142 | | "Қазаэронавигация" РМК-нің өз қаражаты |  |
| 105 | Жаңа халықаралық әуе қатынастарын ашу | бірлік | халықаралық әуе қатынастар | 2017 – 2019 жыл-дар | авиакомпаниялар | 7 | 13 | 6 | 2 | 2 | 30 | | - |  |
| 106 | Семей қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2017 – 2018 жыл-дар | ШҚО әкімдігі, ИДМ | 0,0 | 0,0 | 1122,5 | 1114,7 | 0,0 | 2237,2 | | РБ | 093 104 |
| 107 | Қостанай қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау жөнінде ұсыныстар енгізу |  | ИДМ-ге ақпарат | 2018 – 2019 жыл-дар | Қостанай облысының әкімдігі | - | - | - | 1 | 1 | 2 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 108 | Орал қаласы әуеайлағының ҰҚЖ және әуежайының аэровокзалы кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | ИДМ, "Орал қаласы халықаралық әуежайы" ЖШС (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 750,0 | | ЖБ |  |
| 109 | Өскемен қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2018 – 2019 жыл-дар | ШҚО әкімдігі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 3 000,0 | | ЖБ |  |
| 110 | Қызылорда қаласы әуежайының аэровокзал кешенін  реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2018 жыл-дар | Қызылорда облысының әкімдігі, ИДМ | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 1 500,0 | 0,0 | 7 500,0 | | ЖБ |  |
| 111 | Шымкент қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2016 – 2019 жыл-дар | ОҚО әкімдігі, ИДМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | | ЖБ |  |
| 112 | Атырау қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2016 – 2018 жыл-дар | Атырау облысының әкімдігі, ИДМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | | ЖБ |  |
| 113 | Астана қаласы әуежайының аэровокзал кешенін реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | ИДМ | 29 000,0 | 15 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 49 000,0 | | жиыны |  |
| 29 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 44 000,0 | | ҰҚ |  |
| 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | Үкімет-тің арнайы резерві |  |
| 114 | Семей қаласы әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ-сын реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2018 жыл-дар | ИДМ, ҰЭМ | 0,0 | 331,8 | 4 149,8 | 3 478,5 | 0,0 | 7 960,1 | | барлығы |  |
| 0,0 | 311,8 | 3 877,5 | 2 885,3 | 0,0 | 7 074,7 | | РБ |  |
| 0,0 | 20 | 272,3 | 593,2 | 0,0 | 885,5 | | ЖБ |  |
| 115 | Петропавл қаласы әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ-сын реконструкциялау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2016 жыл-дар | ИДМ | 4 000,0 | 1 990,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 990,6 | | РБ | 093/103 |
| 116 | Өскемен қаласы әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ-сын реконструкциялау жөнінде ұсыныстар енгізу |  | ИДМ-ге ақпарат | 2019 жыл | ШҚО әкімдігі | - | - | - | - | 1 | 1 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 117 | Қостанай қаласы әуежайы әуеайлағының ҰҚЖ-сын реконструкциялау жөнінде ұсыныстар енгізу |  | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2018 жыл-дар | Қостанай облысының әкімдігі | - | - | 1 | 1 | - | 2 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 118 | Жүктерді авиатасымалдау саласындағы қағазсыз құжат айналымы жүйесін құру жөніндегі жобаны іске асыру  (e-Freight) | млн. теңге | өнеркә-сіптік пайдалануға беру актісі | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, Қаржымині, "Зерде "ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МЖӘ |  |
| 119 | Ішкі тұрақты авиарейстерді субсидиялау | млн. теңге | субси-дияланатын авиабағ-дарлар | 2015 – 2019 жыл-дар | ИДМ | 960,4 | 979,1 | 1 174,7 | 1 174,7 | 1 174,7 | 5 463,6 | | РБ | 013 |
| 120 | Коммуникацияларды салумен, ЖӘЖ 11 жаңа топырақты әуеайлағын салуға арналған ТЭН және ЖСҚ әзірлеу | млн. теңге | 11 ЖӘЖ айлағы-на арналған ТЭН және ЖҚҚ | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, облыстардың әкімдіктері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 296,0 | | ЖБ |  |
| 121 | Жасанды ұшу-қону жолағы бар ЖӘЖ 5 әуеайлағын реконструкциялауға арналған ТЭН және ЖСҚ әзірлеу және коммуникациялар салу | млн. теңге | ЖӘЖ 5 әуеайла-ғына арналған ТЭН | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, облыстардың әкімдіктері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | | ЖБ |  |
| 122 | "QAZAQ AIR" АҚ Bombardier Q 400 моделінің екі әуе кемесін сатып алу мүмкіндігін қарау |  | ИДМ-ге ақпарат | 2015 – 2019 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "QAZAQ AIR" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| Көліктегі әкімшілік кедергілерді төмендету | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы автомобиль өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық толық жарақтандыру | % | \* | \* | Қаржымині, ҰҚК ШҚ (келісім бойынша) |  |  | 22 | 44 | 66 | \* | | \* | \* |
| 2 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының бойынан ЕАЭО-ның сыртқы шекарасындағы өткізу пункттеріне дейін (0,05-ден 5 км дейін) автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | % | \* | \* | ИДМ |  |  | 30 | 70 | 100 | \* | | \* | \* |
| 3 | Дүниежүзілік Банктің логистика тиімділігі индексінде "Кеден тиімділігі" бойынша позицияны жақсарту | орын | \* | \* | Қаржымині МКК |  | 90 |  | 60 |  | \* | | \* | \* |
| 4 | Дүниежүзілік Банк логистикасының тиімділігі индексінде (LPI) Қазақстанның позициясын жақсарту | орын | \* | \* | ИДМ, Қаржымині, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 60 |  | 50 |  | \* | | \* | \* |
| 5 | Қытай – ЕО бағыты бойынша транзиттік жүктерді тарту | мың ДФЭ | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 50,1 | 104,2 | 218,8 | 481 | \* | | \* | \* |
| 6 | Ресей, ЕО – Орта Азия бағыты бойынша транзиттік жүктерді тарту | млн. тонна | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |  | 9 | 10 | 11 | 12 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Ішкі терминал желілерін құру | млн. теңге | пайдалануға беру | 2015 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 26 300,0 | 0,0 | 20 000,0 | 40 000,0 | 84 000,0 | 170300,0 | | барлығы |  |
| 3 600,0 | 0,0 | 6 000,0 | 3 600,0 | 7 560,0 | 20 760,0 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 14 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8 400,0 | 17 640,0 | 40 340,0 | | ЖИ |  |
| 8 400,0 | 0,0 | 14 000,0 | 28 000,0 | 58 800,0 | 109200,0 | | ЕДБ қарыз қаражаты |  |
| 124 | Сыртқы терминал желілерін құру | млн. теңге | пайдалануға беру | 2018 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203066,0 | 180718,0 | 383784,0 | | барлығы |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 385,0 | 39 136,0 | 66 521,0 | | "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 504,0 | 39 844,0 | 68 348,0 | | ЖИ |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 177,0 | 101 738,0 | 248 915,0 | | ЕДБ қарыз қаражаты |  |
| 125 | Транзиттік контейнерлерді тасымалдау көлемі (ҚХР, ЕО – ҚХР, Қытай – Иран, Ирак; Қытай – Кавказ/Түркия; Батыс Қытай – Үндістан; Ресей – Иран, Ирак; Ресей – Үндістан; Батыс Қытай, ЕО – Парсы шығанағы; Ресей, Қытай – Орталық Азия) | мың ДФЭ | ИДМ-ге есеп | 2015 – 2019 жыл-дар | "KTZ Express shipping" (келісім бойынша) | 127 | 244 | 352 | 577 | 1090 | 2390 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 126 | Әуе және су көлігінде алдын ала ақпаратты міндетті ұсынуды енгізу |  | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | Қаржымині-нің МКК | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 127 | Экспедиторлар мен брокерлер құзыретінің деңгейін бағалау, сондай-ақ олардың қызметі мен көрсетілетін қызметтерінің құнына талдау жүргізу | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 128 | Халықаралық деңгейге сәйкес келетін  көліктік-логистика кешенінің мамандарын оқыту, сондай-ақ талап етілетін дағдыларды тұрақты арттыру |  | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 129 | Қатысы бар теміржол әкімшілігімен Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен, оның ішінде контейнерлерде жүк тасымалдауға бірлескен қолайлы тарифтік жағдайлар жасау жөнінде жұмыс жүргізу | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 130 | Қазақстан бойынша транзиттік бағдарға жүк ағындарын тарту бойынша нарықта белсенді маркетингтік жұмыс жүргізу (роуд-шоу өткізу, мамандандырылған көрмелер мен конференцияларға қатысу) | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 131 | 5С қағидаты бойынша көлік қызметтерін көрсету саласында статистикалық ақпаратты әзірлеу және енгізу | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | ИДМ, ҰЭМ СК, Қаржы-минінің МКК, ҰЭМ, "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 132 | Қазақстан Республикасының аумағы арқылы қосымша транзиттік жүк ағындарын тарту | бірлік | ИДМ-ге ақпарат | 2017 – 2019 жыл-дар | "ҚТЖ" ҰҚ"АҚ (келісім бойынша) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | қаржыландыру талап етілмей-ді |  |
| 133 | Жыл сайын 8 өткізу пунктін жаңғырту және техникалық жете жарақтандыру | бірлік | пайдалануға беру | 2017 – 2019 жылдар | Қаржымині |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | | РБ |  |
| 134 | Шекара сызығынан Майқапшағай, Достық, Тәжен өткізу пункттеріне дейін автомобиль жолдарын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жылдар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | - | - | - | - | - | - | | РБ | 003/005, 032 |
| 135 | Шекара сызығынан Бақты, Қалжат өткізу пункттеріне дейін автомобиль жолдарын реконструкциялау | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2017 – 2019 жылдар | ИДМ, "Қазавтожол" АҚ (келісім  бойынша) | - | - | - | - | - | - | | РБ | 003/005, 032 |
| 2-міндет. Индустриялық инфрақұрылымды және туристік инфрақұрылымды дамыту | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | АЭА ("ҰИМТ", "Қорғас-Шығыс қақпасы") аумағында кәсіпкерлер салған жеке инвестициялардың жалпы көлемі, оның ішінде | млрд. теңге | \* | \* | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, ИДМ, ЭМ | 70,6 | 33,4 | 172 | 403,1 | 224,5 | \* | | \* | \* |
|  | "ҰИМТ" АЭА |  | \* | \* |  | 60,5 | 30 | 168 | 402,1 | 220,5 | \* | | \* | \* |
|  | "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА |  | \* | \* |  | 10,1 | 3,4 | 4 | 1 | 4 | \* | | \* | \* |
| 2 | АЭА ("ҰИМТ", "Қорғас-Шығыс қақпасы") аумағында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді (жұмыстарды) өндіру көлемі, оның ішінде | млрд. теңге | \* | \* | "Самұрық-Қазына ҰӘҚ" АҚ, ИДМ, МЭ | 6,9 | 1 | 2,7 | 4 | 5,5 | \* | | \* | \* |
|  | "ҰИМТ" АЭА |  | \* | \* |  | 3,4 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | \* | | \* | \* |
|  | "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА |  | \* | \* |  | 3,5 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 2 | \* | | \* | \* |
| 3 | Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша орналасу орындарында қызмет көрсетілген келушілер (резиденттер) санын ұлғайту | % | \* | \* | ИДМ, ЖАО | 99,5 (3115416 адам) | 104,9 | 145,5 | 78,7 | 107,3 | \* | | \* | \* |
| 4 | Өткен жылмен салыстырғанда келу туризмі бойынша орналасу орындарында қызмет көрсетілген келушілер (резидент еместер) санын ұлғайту | % | \* | \* | ИДМ, ЖАО | 101,9 (692 250 адам) | 102 | 156,4 | 73,7 | 106,2 | \* | | \* | \* |
| 5 | Қазақстанға келген транзиттік келушілердің саны\* | % | \* | \* | ИДМ, ЖАО | 100,1 (658603) | 100,1 (659262) | 100,15 (660250) | 100,15 (661240) | 100,15 (662232) | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | "ҰИМТ" АЭА аумағында инфрақұрылым, оның ішінде өндірістік инфрақұрылым (ГТЭС, техникалық газдар бойынша қондырғы) объектілерін салу | млн. теңге | пайда-лануға беру актісі | 2015 – 2018 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім  бойынша), ИДМ, ЭМ, "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ (келісім  бойынша) "БХК" ЖШС (келісім  бойынша) | 68500,0 | 10000,0 | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 86200,0 | | ҰҚ |  |
| 137 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын қаржыландыру көлемін бөлу кезінде "ҰИМТ" АЭА инфрақұрылымын одан әрі салу үшін қаражат бөлу мәселесін пысықтау | бірлік | хатта-малық шешім | 2015 жыл | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім  бойынша), ЭМ, Қаржы-мині, ИДМ, ҰЭМ, "БХК" ЖСШ (келісім бойынша) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 138 | "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА кешенді дамыту |  | пайда-лануға беру актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ИДМ, ЭМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА" БК АҚ (келісім бойынша) | 18146,8 | 3416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21563,5 | | барлығы, оның ішінде: |  |
| 12348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12348,2 | | ҰҚ |  |
| 5798,6 | 3416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9215,3 | | өз қаражаты |  |
| 139 | Приозерск қаласының жетінші орамындағы рекреациялық аймаққа инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу жөнінде ұсыныстар енгізу ("Гранд Құрылыс" ЖШС) |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | Қарағанды облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 140 | "Астана - Үшарал", "Алматы - Үшарал" облысаралық жаңа авиарейстерін субсидиялау жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | Алматы облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 141 | Алматы облысы Алакөл ауданының Көктұма, Ақши ауылдарында кәріз жүйелерін салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | Алматы облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 142 | Алакөл ауданында Алакөл көлін қоршайтын дамбаны салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | Алматы облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 143 | Балқаш көліне дейінгі автомобиль жолын реконструкциялау жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | Алматы облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 144 | Алакөл көлінің жағалауын бекіту жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | ШҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 145 | "Арықбалық – Саумалкөл" - 27 км КТ-65 облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | СҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 146 | "Арықбалық-Саумалкөл-Сырымбет-Қарақамыс- Светлое" КТ-65 аудандық маңызы бар автомобиль жолының 38 км "Саумалкөл-Сырымбет" бөлігін күрделі жөндеу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | СҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 147 | "Саумалкөл-Лобаново-Зеренді" - 22 км КСТ-61 автомобиль жолын күрделі жөндеу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | СҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 148 | "Саумалкөл-Новоукраинка-Қаратал-Казанка" - 47 км КТА 1-80 аудандық маңызды бар жолын күрделі жөндеу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | СҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 149 | "Қасқасу" туристік-рекреациялық кешенінің инженерлік-коммуникациялық желілерін салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | ОҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 150 | Түркістан қаласында туристік "Этнографиялық ауылдың" инженерлік-коммуникациялық желілерін салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | ОҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 151 | Түркістан қаласында "Туристік орталықтың" инженерлік-коммуникациялық желілерін салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге ақпарат | 2017 жыл | ОҚО әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 152 | Ақмола облысы Зеренді ауданындағы Көкшетау-Қостанай тас жолынан "Еlikti Park" тау шаңғысы базасына дейін жол және кірме жолдар салу жөнінде ұсыныстар енгізу |  | МСМ-ге  ақпарат | 2017 жыл | Ақмола облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 3-міндет. Қазақстан Республикасының БЭЖ дамуы шеңберінде энергетикалық инфрақұрылымды нығайту | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Экономиканың электр энергия- сына деген қажеттігін жабу | % | \* | \* | ЭМ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | "Екібастұз – Шүлбі ГЭС (Семей) – Өскемен" 500 кВ желісін салу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2016 – 2018 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 16804,31 | 5321,54 | 287,069 | 0,0 | 22412,92 | | "KE-GOC" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 154 | "Шүлбі ГЭС (Семей) –Ақтоғай – Талдықорған – Алма" 500 кВ желісін салу | млн. теңге | қабыл-дау комис-сиясы-ның актісі | 2016 – 2018 жыл-дар | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "KEGOC" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 28025,51 | 50882,03 | 25843,11 | 0,0 | 104750,6 | | барлығы |  |
| 0,0 | 9098,395 | 222,85 | 11629,39 | 0,0 | 20950,64 | | "KE-GOC" АҚ-ның өз қаражаты |  |
| 0,0 | 18927,11 | 28572,89 | 0,0 | 0,0 | 47500 | | БЖЗҚ |  |
| 0,0 | 0,0 | 22086,29 | 14213,72 | 0,0 | 36300 | | қарыз қаража-ты |  |
| 4-міндет. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын және жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілері жүйесін жаңғырту (реконструкциялау және салу) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру желілерінің тозуы | % | \* | \* | ҰЭМ, ЖАО | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу, реконструк-циялау және жаңғырту жөніндегі жобаларды іске асыру | млн. теңге | мемле-кеттік комис-сияның актісі | 2015 – 2019 жыл-дар | ҰЭМ, Қаржымині, ЖАО, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) | 60000,0 | 90000,0 | 53 000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 403000,0 | | ҰҚ | 74 |
| 156 | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру объектілері үшін үлгілік жобалар мен үлгілік шешімдерді әзірлеу | млн. теңге | үлгілік жоба | жыл сайын | ҰЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | | РБ | 084 (100 к.б.) |
| 157 | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің техникалық жағынан күрделі объектілері бойынша республикалық бюджет қаражаты есебінен жоба алды және жобалау-сметалық құжаттамалар әзірлеу мәселесін пысықтау |  | ЖСҚ | жыл сайын | ҰЭМ |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 158 | Қалалар мен елді мекендерді жылумен жабдықтау схемаларын әзірлеу және бекіту |  | ҰЭМ-ге есеп | 2015 жыл | ЖАО |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 159 | Инфрақұрылым-дық жобаларды (жылумен, сумен жабдықтау және су бұру, электрмен және газбен жабдықтау жүйелерін салу, реконструкциялау және жаңғырту) іске асыру кезінде бірыңғай техникалық саясатты қамтамасыз ету жөнінде, оның ішінде материалдарды, жабдықтар мен технологияларды қолдану арқылы тиісті шаралар қабылдау | бірлік | ҰЭМ- бұйрығы | 2016 жылғы наурыз | ҰЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша), "Мемлекеттік сараптама" РМК (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 160 | Қалалар мен елді мекендерді жылумен жабдықтау секторын реформалау жөніндегі кешенді жоспарды әзірлеу жөніндегі мәселені пысықтау |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | 2015 жыл | ҰЭМ, ИДМ, ЭМ, Қаржымині, ЖАО, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 161 | Жылумен жабдықтау жүйелеріне орталықтандырылған техникалық қарап-тексеру жүргізу жөніндегі мәселені пысықтау | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | 2015 – 2018 жыл-дар | ҰЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) | 0,0 | 230,4 | 300 | 300 | 0,0 | 830,4 | | РБ | 086 (112 к.б.) |
| 162 | Жылумен жабдықтау жүйелерін инвестициялау негіздемелерін әзірлеу | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | жыл сайын | ҰЭМ, Қаржымині, ЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 2 860,0 | | РБ | 086 (108 к.б.) |
| 163 | "ТКШ ҚазОрталығы" АҚ-ның сенім білдірілген өкіл (агент) ретінде функциясының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі тетікті пысықтау және іске асыру | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | жыл сайын | ҰЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | |  | 086 (109 к.б.) |
| 164 | "ТКШ ҚазОрталығы" АҚ-ның субсидиялар операторы ретінде функциясының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі тетікті пысықтау және іске асыру |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | жыл сайын | ҰЭМ, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 165 | Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін субсидиялау мәселесін пысықтау |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | 2015 жылғы тамыз | ҰЭМ |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 166 | "ТКШ ҚазОрталығы" АҚ-ға республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етусіз бөлінетін қаржы агенттігі мәртебесін беру мәселесін пысықтау |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не ақпарат | 2015 жыл | ҰЭМ |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 167 | Жылумен жабдықтау (жылу көздері, жылу желілері), сумен жабдықтау және су бұру саласындағы бірыңғай операторларды (операторды) және /немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін енгізу мәселесін пысықтау |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкі-метіне ақпарат | 2015 жыл | ҰЭМ, ЖАО, "ТКШ ҚазОрталық" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 5-міндет. Білім беру саласындағы инфрақұрылымды дамыту | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Авариялық мектептердің, үш ауысыммен оқытатын мектептердің қысқартылған санының олардың   жалпы санындағы үлесі | % | \* | \* | БҒМ | 35 | 80 | 100 |  |  | \* | | \* | \* |
| 2 | 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | % | \* | \* | БҒМ | 81,1 | 82,7 | 87,5 | 90 | 100 | \* | | \* | \* |
| 3 | ИИДМБ басым салалары үшін базалық 11 ЖОО-ның бейінді магистратурасында даярланған  кадрлар саны | бірлік | \* | \* | БҒМ |  |  | 1900 | 2800 | 3500 | \* | | \* | \* |
| 4 | Жетекші шетелдік ғылыми парктер, компаниялар және халықаралық қаржы ұйымдары ретіндегі  әріптестердің  саны | бірлік | \* | \* | БҒМ | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | \* | | \* | \* |
| 5 | "Назарбаев  университеті"1 ДБҰ бағдарлама-лық-нысаналы және гранттық қаржыландыру шеңберінде іске асырылған  ғылыми жобалардың саны | бірлік | \* | \* | БҒМ | 7/22 | 7/22 | 7/22 | 10/40 | 10/40 | \* | | \* | \* |
| 6 | Ұжымдық пайдалануға арналған зертханалар базасында орындалатын тіркелген ғылыми бағдарламалардың саны | бірлік | \* | \* | ДСМ | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Авариялық мектептердің орнына жаңа мектептер салу | млн. теңге | мемле-кеттік комис-сияның актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | БҒМ, ЖАО | 3 690,0 | 9 300,0 | 12 811,0 | 0,0 | 0,0 | 25 801,0 | | ҰҚ | 099/108 |
| 169 | Үш ауысымда оқытуды жою үшін мектептер салу | млн. теңге | мемлекеттік комиссияның актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | БҒМ, ЖАО | 11 755,0 | 41 276,0 | 58 531,0 | 0,0 | 0,0 | 111 562,0 | | ҰҚ | 099/108 |
| 170 | Балабақшалар салу | млн. теңге | мемлекеттік комиссияның актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | БҒМ, ЖАО | 4002,0 | 6 196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 198,0 | | ҰҚ | 098/104 |
| 171 | Мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | млн. теңге | мемлекеттік комиссияның актісі | 2015 жыл | БҒМ, ЖАО | 12 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 700,0 | | ҰҚ | 225/011/032 |
| 172 | 48 қазіргі заманғы зертханалар құру | млн. теңге | пайдалануға беру актілері | 2015 – 2017 жыл-дар | БҒМ, ДСМ, АШМ | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | | ҰҚ | 204/105 (БҒМ ), 239/006/111 (ДCМ), 212/263/032 (АШМ) |
| 173 | Инвестициялар тарту үшін шетелдік ғылыми парктермен және компаниялармен, сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлескен жұмысқа 18 меморандум мен келісім жасасу | бірлік | меморандумдар | 2015 – 2019 жыл-дар | БҒМ, "Назарбаев Универ-ситеті" ДБҰ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етіл-мейді |  |
| 174 | Ғылыми зерттеулерді гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстарға, сондай-ақ инновацияларды дамытуға бағытталған конкурс- тарға қатысуға өтінімдер қалыптастыру | бірлік | грантқа өтінім-дер | 2015 – 2019 жыл-дар | БҒМ, "Назар-баев Университеті" ДБҰ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | | қаржы-ландыру талап етілмей-ді |  |
| 6-міндет. Кәсіпкерлік субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қолдау алған кәсіпкерлік субъектілері өндірген өнім көлемі | млрд. теңге | \* | \* | ҰЭМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 224 | 313 | 344 | 350 | 351 | \* | | \* | \* |
| 2 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қолдау алған кәсіпкерлік субъектілері құрған жаңа жұмыс орындарының саны | бірлік | \* | \* | ҰЭМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 7 922 | 19 786 | 21 247 | 21 539 | 21 597 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | ЕДБ-нің ҚР ҰБ-дағы жеке банктік шоттарында кредит қаражатын орналастыру | млн. теңге | кредит-тік келісім-дерге қол қою | 2015 жылғы2-тоқсан | "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша),  "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша) | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | | ҰҚ |  |
| 176 | 2015 – 2017 жылдар аралығында ШОБ-ты қолдау үшін халықаралық қаржы ұйымдарынан 155 млрд. теңгеден астам жалпы сомаға кредит желілерін тарту | млрд. теңге | ХҚҰ-мен келісім-дер | 2015 – 2017 жыл-дар | "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині, "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша) | 92500,0 | 31000,0 | 31000,0 | 0,0 | 0,0 | 154500,0 | | ХҚҰ-ның қарыз-дары |  |
| 7-міндет. Отандық машина жасауды қолдау (автомобильдер, "Еврокоптер" тікұшақтарын және "Тұлпар Тальго" жолаушылар вагондарын шығару) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде автомобильдер сату көлемі | дана | \* | \* | "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ, ИДМ (келісім бойынша) | 1500 | 2000 | 650 | 800 | 950 | \* | | \* | \* |
| 2 | Қазақстан Республикасының аумағын отандық тікұшақтарды пайдалана отырып, авиациялық қолдаумен қамту | % | \* | \* | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  | \* | | \* | \* |
| 3 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру есебінен теміржол көлігіндегі жолаушылар айналымы | млн. жолау-шы км | \* | \* | ИДМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |  |  | 150 | 150 | 150 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Отандық өндірістің жеңіл автокөліктерін сатып алушыларды ЕДБ арқылы шартты қаржыландыру | млрд. теңге | кредит-тік келі- сімдерге қол қою | 2015 – 2016 жыл-дар | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 15 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 000,0 | | ҰҚ |  |
| 178 | Отандық өндірістің автокөлік құралдары мен арнайы мақсаттағы автотехникаларын сатып алушыларды лизингтік қаржыландыру | млрд. теңге | қаржы-лық лизинг шартта-рына қол қою | 2015 жыл | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша) | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 | | ҰҚ |  |
| 179 | Отандық өндірістің "Еврокоптер" тікұшақтарын сатып алушыларды ("Қазавиақұтқару" АҚ) лизингтік қаржыландыру | млрд. теңге | қаржы-лық лизинг шартта-рына қол қою | 2015 жыл | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша) |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 180 | Отандық өндірістің жолаушылар вагондарын сатып алушыларды ("ҚТЖ" ҰК" АҚ немесе "ҚДБ" АҚ талаптарына сәйкес келетін "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның еншілес  ұйымы) қаржыландыру | млрд. теңге | кредит-тік келісім-дерге қол қою | 2015 жыл | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша) | 5 000,0 |  |  |  |  | 5000,0 | | ҰҚ |  |
| 8-міндет. Экспортты қолдау | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қолдау алған кәсіпорындардың шикізаттық емес экс- портының көлемі | млрд. теңге | \* | \* | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) | 21,7 | 105 | 105 | 105 | 105 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Қазақстан Республикасының аумағында шығарылатын отандық экспорттаушы/ импорттаушы өнімді қаржыландыру, оның ішінде лизингтік қаржыландыру жолымен қаржыландыру |  | кредит-тік келі-сімдерге/қаржы-лық лизинг шартта-рына қол қою | 2015 – 2016 жыл-дар | ИДМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша, "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ-Лизинг" (келісім бойынша) | 50 000,0 | 15 000,0 |  |  |  | 65 000,0 | | ҰҚ |  |
| 9-міндет. АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі | мың теңге | \* | \* | АШМ | 750 | 990 | 1050 | 1100 | 1300 | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | Қаржы агентінің қызметіне ақы төлеуді ескере отырып, АӨК субъектілерін қаржылай сауықтыру бағыты шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау | млрд. теңге | ҰЭМ-ге ақпарат | 2015 жылғы наурыз | АШМ, облыстардың әкімдіктері | 5792,6 |  |  |  |  | 5792,6 | | ҰҚ | 225/032 |
| 183 | АӨК субъектілеріне негізгі және айналым қаражатын толықтыру үшін берілген кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу | млрд. теңге | ҰЭМ-ге ақпарат | 2015 жылғы наурыз | АШМ, облыстардың әкімдіктері | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 | | ҰҚ | 227/032 |
| 184 | Мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау | млрд. теңге | ҰЭМ-ге ақпарат | 2015 жылғы наурыз | АШМ, облыстардың әкімдіктері | 6200,0 |  |  |  |  | 6200,0 | | ҰҚ | 228/105 |
| 185 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау | млрд. теңге | ҰЭМ-ге ақпарат | 2015 жылғы наурыз | АШМ, облыстардың әкімдіктері | 5300,0 |  |  |  |  | 5300,0 | | ҰҚ | 228/105 |
| 10-міндет. "Бизнестің жол картасы 2020" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасының жобаларын инфрақұрылыммен қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Индустриялық аймақтардың инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі | % | \* | \* | ҰЭМ, ЖАО | 100 | 100 |  |  |  | \* | | \* | \* |
| 2 | Кәсіпкерлердің жобаларын инфрақұрылыммен қамтамасыз ету | бірлік | \* | \* | ҰЭМ, ЖАО | 42 | 27 |  |  |  | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Индустриялық аймақтар мен кәсіпкерлердің жобаларына жетіспейтін инфрақұрылымды жүргізу | млн. теңге | қаражат-тың игерілуі туралы қорытынды есеп | 2015 – 2017 жыл-дар | ЖАО | 9 781,5 | 14 565,1 | 10 000,0 |  |  | 34 346,6 | | ҰҚ/ЖБ | 87 |
| 11-міндет. Зертханалық базаларды дамыту арқылы өнім сапасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарын қамту | КО ТР саны | \* | \* | ИДМ, ҰЭМ, ІІМ, АШМ | 20 |  |  |  |  | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" АҚ сынақ базасын жете жарақтандыру |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не есеп | 2015 жыл | ИДМ |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 188 | "ӨҚ және АҚ ҒЗИ" АҚ сынақ базасын өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өніммен, өрт сөндіру және азаматтық қорғаныс құралдарымен жете жарақтандыру | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не есеп | 2015 жыл | ІІМ | 286,5 |  |  |  |  | 286,5 | | ҰҚ |  |
| 189 | "Қазақстан Республикасының минералды шикізатын кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталығы" РМК сынақ зертханаларын жете жарақтандыру |  | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не есеп | 2015 жыл | ИДМ |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 190 | "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК сынақ зертханаларын жете жарақтандыру | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не есеп | 2015 жыл | ҰЭМ | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | | ҰҚ |  |
| 191 | "Республикалық ветеринариялық зертхана" ШЖҚ РМК сынақ зертханаларын жете жарақтандыру | млн. теңге | Қазақс-тан Респуб-ликасы-ның Үкіметі-не есеп | 2015 жыл | АШМ | 321,4 |  |  |  |  | 321,4 | | ҰҚ | 201/032 |
| 12-міндет. Болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерттелуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Болжамды ресурстардың көлемі: |  | \* | \* | ИДМ |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | алтын | тонна | \* | \* |  |  |  | 105 |  |  | \* | | \* | \* |
|  | мыс | млн. тонна | \* | \* |  |  |  | 1,3 |  |  | \* | | \* | \* |
|  | полиметалдар | млн. тонна | \* | \* |  |  |  | 3,5 |  |  | \* | | \* | \* |
| Іс-шаралар | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Іздестіру және іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | ИДМ | 2202,7 |  |  |  |  | 2202,7 | | ҰҚ | 89 |
| 193 | Параметрлік ұңғымаларды бұрғылау | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2016 жыл-дар | ИДМ | 698,9 |  |  |  |  | 698,9 | | ҰҚ | 89 |
| 194 | Өңірлік тірек бейіндер (геотраверстер) бойынша кешенді геологиялық-геофизикалық зерттеулер | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2017 жыл-дар | ИДМ | 1167,5 |  |  |  |  | 1167,5 | | ҰҚ | 89 |
| 195 | Геотермальдық   суға іздестіру -барлау жұмыстарын жүргізу | млн. теңге | орындалған жұмыс-тар актісі | 2015 – 2016 жыл-дар | ИДМ | 540,0 |  |  |  |  | 540,0 | | ҰҚ | 89 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ББӘ | - | бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
| АДБ | - | Азия Даму Банкі |
| "ҚДБ" АҚ | - | "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамы |
| "ҚДБ-Лизинг" АҚ | - | "ҚДБ-Лизинг" акционерлік қоғамы |
| "ҚИК" ИҰ" АҚ | - | "Қазақстан ипотекалық компаниясы" ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамы |
| "ТКШ ҚазОрталығы" АҚ | - | "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" акционерлік қоғамы |
| "Қазавиақұтқару" АҚ | - | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің "Қазавиақұтқару" акционерлік қоғамы |
| "KEGOC" АҚ | - | "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" акционерлік қоғамы |
| "ҚИККҚ" АҚ | - | "Қазақстанның ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы |
| "Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы" АҚ | - | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің "Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы |
| "ӨҚ және АҚ ҒЗИ" АҚ | - | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің "Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс ғылыми-зерттеу институты" акционерлік қоғамы |
| "ҚТЖ"ҰК" АҚ | - | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ | - | "Қазавтожол" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ | - | "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
| "ҰИМТ" АЭА БК" АҚ | - | "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" акционерлік қоғамы арнайы экономикалық аймағы" басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Қорғас – Шығыс қақпасы" АЭА БК" АҚ | - | "Қорғас – Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағы" басқарушы компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ | - | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
| "Даму" КДҚ" АҚ | - | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
| "Назарбаев Университеті" ДБҰ | - | "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымы |
| "ҚТКФ"ҰК" АҚ | - | "Қазақ теңіз көлік флоты" ұлттық теңізде жүзу компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "АХТСП"ҰТЖК" АҚ | - | "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| АӨК | - | агроөнеркәсіптік кешен |
| ЕДБ | - | екінші деңгейдегі банктер |
| ЖІӨ | - | жалпы ішкі өнім |
| ДЭФ | - | Дүниежүзілік экономикалық форум |
| ГЭС | - | гидроэлектр станциясы |
| ИИДМБ | - | Қазақстан Республикасын индустриялық- инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы |
| ГТЭС | - | газ-турбиналық электр станциясы |
| МЖӘ | - | мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
| ЖФБ | - | жиырма фунттық балама |
| ЕҚДБ | - | Еуропа Қайта құру және Даму Банкі |
| ТҮҚЖБ | - | "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы |
| ЗКЖ | - | Зияткерлік көлік жүйесі |
| ХҚДБ | - | Халықаралық Қайта құру және Даму Банкі |
| ІІМ | - | Қазақстан Республикасының Ішкі Істер министрлігі |
| ДСМ | - | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЖАО | - | жергілікті атқарушы органдар |
| ИДМ | - | Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлiгi |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ШОБ | - | шағын және орта бизнес |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| Еңбекмині | - | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| Қаржымині | - | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі |
| ХҚҰ | - | Халықаралық қаржы ұйымдары |
| ЭМ | - | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі |
| ҚАӨМ | - | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ҚР ҰБ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| ҰҚ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| "Атамекен" ҰКП | - | "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| ЖСҚ | - | Жобалау-сметалық құжаттама |
| ҰҚК ШҚ | - | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі |
| РБ | - | республикалық бюджет |
| "Мемсараптама" РМК | - | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің "Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| "Қазаэронавигация" РМК | - | "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| "Қазақстан Республикасының минералдық шикізатын кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталық" РМК | - | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің "Қазақстан Республикасының минералдық шикізатын кешенді өңдеу жөніндегі ұлттық орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| "Ұлттық сараптама орталығы" РМК | - | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің "Ұлттықсараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| "Республикалық ветеринариялық зертхана" ШЖҚ РМК | - | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| СЖРМҚК | - | Су жолдарының республикалық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорындары |
| АЭА | - | арнайы экономикалық аймақ |
| ААӨҚ | - | Арнайы автоматтандырылған өлшеу құралдары |
| "БХК" ЖШС | - | "Біріккен химия компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| КО ТР | - | Кеден одағының техникалық регламенті |
| "АСТТ" ЖШС | - | "Ақтау солтүстік теңізі терминалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| ЖИ | - | жеке инвестициялар |
| Қаржыминінің МКК | - | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК