

**О Программе улучшения материально-технической базы исправительных
учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 92

<\*>   
     Сноска. Заголовок с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.   
     В соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Казахстан на 1999-2003 годы и в целях улучшения деятельности уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: <\*>   
     Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.   
     1. Утвердить прилагаемую Программу улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы. <\*>   
     Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

                                            Утверждена   
                                   постановлением Правительства   
                                        Республики Казахстан   
                                    от 22 января 2001 года N 92

**Программа**   
**улучшения материально-технической базы**   
**исправительных учреждений и следственных**   
**изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы**

**1. Паспорт**

      Наименование Программы и срок ее реализации:

      "Программа улучшения материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов Республики Казахстан на 2001-2003 годы".

      Цель и задачи Программы:

      Создание условий для дальнейшей реализации положений уголовно-исполнительного законодательства, а также улучшение материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.   
      Строительство новых и реконструкция действующих исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также их оснащение современными инженерно-техническими средствами охраны, укрепление материально-технической базы уголовно-исполнительной системы.

**2. Введение**

      Предлагаемая Программа разработана в соответствии с пунктом 4.3.28. Плана мероприятий по реализации Стратегии национальной безопасности       Республики Казахстан на 1999-2003 годы.   
      Разработка Программы вызвана необходимостью приведения условий содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан, строительства новых и укрепления материально-технической базы имеющихся исправительных учреждений и следственных изоляторов, а также тем, что предыдущая Правительственная программа "О мерах по стабилизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и мест предварительного заключения под стражу в Республике Казахстан", утвержденная постановлением Правительства республики от 1 октября 1996 года, в основном выполнена, и срок ее действия истек. <\*>   
      Сноска. Раздел 2 с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**3. Анализ современного состояния уголовно-исполнительной**   
**системы Республики Казахстан**

      Уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД Республики Казахстан) является составной частью системы органов внутренних дел республики и представляет собой совокупность организаций, учреждений и структурных подразделений, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, а также обеспечивающих содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.   
      На сегодняшний день уголовно-исполнительная система республики включает в себя 91 подразделение, из них: исправительных колоний - 21 общего, 15 строгого и 3 особого режимов, 23 колонии-поселения, 3 воспитательные колонии для несовершеннолетних, 1 тюрьма, 8 специализированных лечебных учреждений и 17 следственных изоляторов для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.   
      Во всех перечисленных учреждениях содержится 85 тысяч 744 человек, из них в колониях отбывают наказание: на общем режиме - 33 556 человек; на строгом - 18 730; на особом - 2 001; в колониях-поселениях - 4 839; в тюрьме - 292; 3 268 - женщин; 1 128 - несовершеннолетних; в следственных изоляторах - 17 141 подозреваемых и обвиняемых. При этом численность осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений выглядит следующим образом:

                                                       Таблица 1

**Численность осужденных в исправительных учреждениях**   
**в динамике по состоянию на 1 января каждого года**

|  |
| --- |
| Год    ! 1995  ! 1996   ! 1997   ! 1998   ! 1999   !2000    ! 2001           !       !        !        !        !        !        ! Прогноз |

Числен-  65 165   73 687   65 329   67 906   61 924   58 961   70 800   
ность                          
-------------------------------------------------------------------------   
    Снижение численности осужденных по состоянию на 1 января 1997 и 2000 годов обусловлено применением амнистий к отдельным категориям осужденных, а на 1 января 1999 года - пересмотром приговоров в соответствии с введением нового Уголовного кодекса Республики Казахстан.

                                                          Таблица 2

**Численность осужденных в течение 2000 года по месяцам**   
-------------------------------------------------------------------------   
     ! I  ! II !III ! IV ! V  ! VI ! VII!VIII! IX ! X  ! XI !XII   
-------------------------------------------------------------------------   
     !    !    !    !    !    !    !    !    !    !    ! Прогноз   
-------------------------------------------------------------------------   
Коли-    58   59   60   60   62   63   64   66   67   68   69   70   
чество  961  559  337  995  995  392  919  150  200  603  600  800   
-------------------------------------------------------------------------   
    Вышеприведенные данные свидетельствуют о ежемесячном увеличении численности осужденных в среднем на 1000 человек, что позволяет сделать вывод о том, что численность осужденных на 1 января 2001 года увеличится на 12 тысяч человек и в последующие 5 лет будет также увеличиваться.

                                                    Таблица 3

**Прогноз увеличения численности осужденных на период**   
**2001-2005 годов**   
------------------------------------------------------------------------   
Год        ! 2001    !  2002   !  2003   !  2004    !  2005   
------------------------------------------------------------------------   
Количество ! 70 800     82 800    94 800    106 800    118 800   
------------------------------------------------------------------------   
     В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан лица, осужденные к лишению свободы, должны отбывать наказания в исправительных учреждениях (далее - ИУ) на территории области, в которой они проживали до ареста или были осуждены. Однако дислокация имеющихся учреждений не обеспечивает выполнения этого требования. Нет колонии общего режима в Кызылординской области, колоний строгого режима в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, в результате чего осужденные к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима из этих областей отбывают наказания в колониях строгого режима других регионов республики.   
      Имеющиеся три исправительные колонии особого режима дислоцируются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, в связи с чем осужденные со всех регионов республики направляются в исправительные колонии вышеперечисленных областей.   
      Недостаточно колоний для содержания женщин и несовершеннолетних. Осужденные женщины из всех областей республики отбывают наказание в двух исправительных колониях, находящихся в Алматинской и Карагандинской областях, а несовершеннолетние - в трех воспитательных колониях в Актюбинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях.   
      Аналогичная ситуация складывается в следственных изоляторах республики. Большинство из них размещены в старых зданиях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. К таковым относятся построенные в 18-19 веках следственные изоляторы в городах Алматы, Караганде, Семипалатинске, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, которые находятся в аварийном состоянии. Следственного изолятора в Мангистауской области нет вообще, подозреваемые и обвиняемые в количестве 400 человек содержатся в следственном изоляторе города Атырау. Следственные изоляторы в городах Астане и Алматы переполнены, перелимит численности составляет 22 и 132% соответственно. Численность спецконтингента, содержащегося в следственных изоляторах республики, ежемесячно увеличивается на 700-800 человек. Таким образом, к 1 января 2001 численность спецконтингента в них составит около 18 300 человек.

                                                      Таблица 4

**Плановое и фактическое наполнение следственных изоляторов**   
-------------------------------------------------------------------------   
Следственный                 !Год ввода в   ! Лимит   ! Фактическое    
изолятор (далее - СИ)        !эксплуатацию  ! мест    ! наполнение   
-------------------------------------------------------------------------   
СИ-1 город Алматы             1952 год        1 690      3 888

СИ-2 город Семипалатинск      1773 год          760        698

СИ-3 город Шымкент            1964 год          550        905

СИ-4 город Уральск            1858 год          530        553

СИ-5 город Актобе             1954 год        1 230      1 033

СИ-6 город Талды-Корган       1954 год          660        566

СИ-7 город Костанай           1912 год        1 010        918

СИ-9 город Атырау             1971 год          510        351

СИ-10 город Кызыл-Орда        1810 год          700        277

СИ-12 город Астана            1977 год          880      1 036

СИ-13 город Тараз             1870 год        1 300      1 451

СИ-14 город Павлодар          1980 год          760        920

СИ-16 город Караганда         1946 год        1 370      1 773

СИ-17 город Усть-Каменогорск  1720 год          760        981

СИ-18 город Петропавловск     1954 год          570        610

СИ-20 город Кокшетау          1981 год          510        457

СИ-21 город Жезказган         1993 год          765        545

Локальный участок при                           300        179   
Тюрьме N 1 города Аркалыка

Итого                                        14 855     17 141   
--------------------------------------------------------------------------

                                                      Таблица 5

**Прогноз численности спецконтингента в СИ республики на период**   
**2001-2005 годов**   
-------------------------------------------------------------------------   
Год          ! 2001   !  2002   !  2003    !  2004    ! 2005    
-------------------------------------------------------------------------   
Количество    17 300    18 000    18 700     19 400    20 100        
-------------------------------------------------------------------------   
     В настоящий момент перевозка осужденных из следственных изоляторов в исправительные учреждения по видам режима, в соответствии с приговором суда, осуществляется железнодорожным транспортом. Предусмотрено 12 плановых маршрутов, совершающих до 36 рейсов в месяц, продолжительностью от 1-х суток следования в пути до 6-ти. Для этих целей соответствующие службы уголовно-исполнительной системы арендуют 16 специальных вагонов у Республиканского государственного предприятия "Казакстан темiр жолы" и 3 специальных вагона у "Предприятия железнодорожного транспорта" Российской Федерации. Вышеупомянутые специальные вагоны нуждаются в капитальном ремонте и подлежат полной замене в связи с истечением срока их эксплуатации. Аналогичная ситуация сложилась со специальными автомобилями для перевозки спецконтингента, что в конечном итоге может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций при перевозках осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, автомобильным и железнодорожным транспортом.   
      Проблемным является вопрос оборудования исправительных учреждений и следственных изоляторов закрытого типа современными инженерно-техническими средствами охраны (далее - ИТСО). В настоящее время в исправительных учреждениях республики установлены такие технические средства охраны как: "Ночь-12", "Пион", "Мимоза-4" и так далее, которые из-за длительного срока эксплуатации нуждаются в ремонте или переустановке. При этом необходимо дополнительно оборудовать исправительные учреждения и следственные изоляторы промышленными телевизионными установками для осуществления контроля за поведением лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и безопасности сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы. <\*>   
      Сноска. Абзац третий исключен - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы является укрепление материально-технической базы исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан, обновление инженерно-технических средств охраны, приведение коммунально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также их перевозки в соответствие с требованиями действующего уголовно-исполнительного законодательства.   
      Задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой по выполнению настоящей Программы, заключаются в следующем:   
      1) снижение плотности содержания осужденных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах путем строительства новых и реконструкции действующих исправительных учреждений и следственных изоляторов;   
      2) создание условий для отбывания наказания всех категорий осужденных в пределах того региона, где они были осуждены или проживали до ареста;   
      3) уменьшение количества перевозок осужденных по республике;   
      4) повышение безопасности содержания осужденных в исправительных учреждениях при отбывании наказания;   
      5) снижение количества преступлений среди осужденных, количества их побегов из охраняемых исправительных учреждений и следственных изоляторов.

**5. Основные направления и механизмы реализации Программы**

      В целях реализации требований законодательства об отбывании наказаний осужденными на территории области, в которой они проживали до ареста или были осуждены, продолжить работу по созданию в каждой области соответствующих условий для отбывания наказаний всеми категориями осужденных к лишению свободы мужчин, женщин, несовершеннолетних, а также больных инфекционными заболеваниями.   
      Продолжить работу по созданию стройной системы прогрессивного отбывания наказания, стимулирующей максимально эффективную ресоциализацию осужденных, включающую в себя дифференцированное содержание осужденных в пределах одного исправительного учреждения и перевод в иные исправительные учреждения с более мягким режимом, вплоть до условно-досрочного освобождения.   
      Укрепить режим отбывания наказания, надежность охраны мест лишения свободы, используя современные инженерно-технические средства охраны, созданные на основе последних достижений в области науки и техники. В целях безопасности сотрудников обеспечить их современными средствами индивидуальной защиты, связи, вооружением.   
      На первоначальном этапе реализация Программы возложена на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.   
      В дальнейшем реализацию Программы планируется возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан в связи с передачей пенитенциарной системы в ведение указанного Министерства, кроме следственных изоляторов. <\*>   
      Сноска. Раздел 5 с дополнениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.

**6. Необходимые ресурсы и источники финансирования**   
**Программы**

**Потребность в финансировании Программы по годам** <\*>   
      Сноска. Раздел 6 в новой редакции - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.   
-------------------------------------------------------------------   
N  !   Мероприятие   !Предпо-!Источ-!    Бюджетные программы в   
п/п!                 !лагае- !ник   !      бюджетной заявке   
   !                 !мые    !финан-!------------------------------   
   !                 !расходы!сиро- !Код бюд-!  Сумма (млн. тенге)   
   !                 !(млн.  !вания !жетной  !---------------------   
   !                 !тенге) !      !програм-! 2001 !  2002 ! 2003   
   !                 !       !      !мы      ! год  !  год  ! год   
-------------------------------------------------------------------   
1   Реконструкция         389        42; 306      89    -       300   
    военного объекта   
    в поселке Жем   
    Актюбинской   
    области под   
    исправительную   
    колонию строгого   
    режима на 1500   
    мест   
   
     2   Реконструкция         223        42; 300;   45,1      40  137,9   
    военного городка                 305   
    в поселке Сол-   
    нечный Восточно-   
    Казахстанской   
    области под   
    исправительную   
    колонию для   
    содержания   
    осужденных женщин   
    с лимитом напол-   
    нения 300 мест   
   
     3   Капитальный          55,7        42         55,7     -      -   
    ремонт воспита-   
    тельной колонии   
    для содержания   
    осужденных   
    несовершеннолет-   
    них с лимитом   
    наполнения 300            Рес-   
    мест в городе             публи-   
    Усть-Каменогорске         кан-   
                              ский   
4   Реконструкция          15 бюджет 42; 300       5      10    -   
    исправительной   
    колонии-поселения   
    в поселке Зареч-   
    ный Алматинской   
    области под   
    исправительную   
    колонию строгого   
    режима с лимитом   
    наполнения 1500   
    мест   
   
     5   Реконструкция       10,05        42; 300       7   3,051    -   
    исправительной   
    колонии-поселения   
    в городе Уральске   
    под исправитель-   
    ную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполне-   
    ния 900 мест   
   
     6   Реконструкция под  456,15        42; 300;   30,2  115,949   310   
    исправительную                   303   
    колонию общего   
    режима с лимитом   
    наполнения 1000   
    мест на базе   
    завода стеновых   
    материалов в   
    городе Кызылорде   
   
     7   Реконструкция          44        42; 300       4      40    -   
    здания бывшего   
    профтехучилища в   
    городе Атырау под   
    исправительную   
    колонию для   
    содержания осуж-   
    денных женщин на   
    300 мест       
8   Реконструкция         415        42; 300;     24      91    300   
    психоневрологи-                  304   
    ческого дома-   
    интерната в   
    Жамбылской   
    области под   
    исправительную   
    колонию общего   
    режима с лимитом   
    наполнения 1200   
    мест   
   
     9   Строительство         127        42; 304     100      27    -   
    режимного корпуса   
    следственного   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    336 мест в городе   
    Караганде   
   
     10  Строительство       858,1        42; 304;  237,5     280  340,6   
    следственного                    304   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    1500 мест в горо-   
    де Алматы   
   
     11  Строительство         345        42; 304;    145     100    100   
    следственного                    304   
    изолятора с лими-         Рес-   
    том наполнения на         публи-   
    1000 мест в горо-         кан-   
    де Шымкенте               ский   
                              бюджет   
12  Реконструкция       690,3        42; 304;    100     133  457,3   
    военно-техничес-                 304   
    кой школы в   
    городе Актау под   
    следственный изо-   
    лятор с лимитом   
    наполнения на   
    510 мест   
   
     13  Строительство       223,5        42; 304;   22,5     100    101   
    режимного корпуса                304   
    следственного   
    изолятора с лими-   
    том наполнения на   
    600 мест в городе   
    Павлодаре   
   
     14  Реконструкция и         5        42            5      -      -   
    расширение след-   
    ственного изоля-   
    тора на 2000   
    мест в городе   
    Астане   
   
     15  Реконструкция и       178        201; 201      -      89     89   
    ремонт инженерно-   
    технических   
    сооружений 6-ти   
    исправительных   
    учреждений   
   
     16  Оборудование           50        203; 203      -      25     25   
    следственных   
    изоляторов   
    инженерно-техни-   
    ческими средст-   
    вами охраны   
   
     17  Закуп специальных    33,6        42; 200    13,6      -      20   
    автомобилей для   
    исправительных   
    колоний   
   
     18  Закуп специаль-     16,64        202         -        -   16,64   
    ного транспорта   
    для следственных   
    изоляторов (авто-   
    мобилей для пере-   
    возки спецконтин-   
    гента)   
   
         Итого по исправи-  1819,5                  273,6    389  1156,9   
    тельным колониям   
   
         Итого по следст-  2315,54                  610      665 1040,54   
    венным изоляторам   
   
         Всего             4135,04                  883,6   1054 2197,44   
-------------------------------------------------------------------

      Примечание.   
      1. Наименование бюджетных программ Министерства юстиции:   
      код программы 200 - "Оснащение уголовно-исполнительной системы   
оборудованием, инвентарем, средствами специального назначения и   
транспортными средствами";   
      код программы 201 - "Оснащение исправительных учреждений   
инженерно-техническими средствами охраны";   
      код программы 300 - "Строительство, реконструкция и капитальный   
ремонт исправительных учреждений";   
      код программы 303 - "Реконструкция под исправительную колонию   
общего режима на базе завода стеновых материалов в городе Кызылорде";   
      код программы 304 - "Реконструкция психоневрологического   
дома-интерната под исправительную колонию общего режима в Жамбылской   
области";   
      код программы 305 - "Реконструкция военного городка в поселке Солнечный под исправительную колонию для женщин в Восточно-Казахстанской области";   
      код программы 306 - "Реконструкция военного объекта "Эмба-5" в поселке Жем под исправительную колонию строгого режима в Актюбинской   
области".   
      2. Наименование бюджетных программ Министерства внутренних дел:   
      код программы 42 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов и исправительных учреждений";   
      код программы 202 - "Оснащение органов внутренних дел оборудованием, средствами специального назначения и транспортом";   
      код программы 203 - "Оснащение следственных изоляторов инженерно-техническими средствами охраны";   
      код программы 304 - "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт следственных изоляторов".   
      3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Потребность в бюджетных средствах на реализацию Программы на 2001-2003 годы составляет - 4135,04 млн. тенге.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

     Выполнение Программы позволит привести в соответствие с действующим уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан условия содержания осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, обеспечить необходимый уровень безопасности персонала исправительных учреждений и следственных изоляторов, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию стабильной и прогнозируемой ситуации в местах лишения свободы республики.

**8. План мероприятий по реализации Программы улучшения**   
**материально-технической базы исправительных учреждений**   
**и следственных изоляторов Республики Казахстан**   
**на 2001-2003 годы** <\*>   
      Сноска. Раздел 8 в новой редакции - постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года N 326.   
-------------------------------------------------------------------   
N  !       Мероприятие    ! Форма за- !Ответ-!Срок  !Предпо-!Источ-   
п/п!                      ! вершения  !ствен-!реали-!лагае- !ник   
   !                      !           !ные за!зации !мые    !финан-   
   !                      !           !испол-!(ис-  !расходы!сиро-   
   !                      !           !нение !полне-!(млн.  !вания   
   !                      !           !      !ния)  !тенге) !   
-------------------------------------------------------------------   
1   Капитальный ремонт     Отчет в      МЮ    2001     55,7   РБ   
    воспитательной колонии Правитель-         г.   
    для содержания осуж-   ство   
    денных несовершенно-   
    летних с лимитом   
    наполнения 300 мест в   
    городе Усть-   
    Каменогорске

2   Реконструкция и расши- Отчет в      МВД   2001        5   РБ   
    рение следственного    Правитель-         г.   
    изолятора на 2000 мест ство   
    в городе Астане

3   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-      15   РБ   
    тельной колонии-       Правитель-         2002   
    поселения в поселке    ство               гг.   
    Заречный Алматинской   
    области под исправи-   
    тельную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполнения   
    1500 мест

4   Реконструкция исправи- Отчет в      МЮ    2001-   10,05   РБ   
    тельной колонии-       Правитель-         2002   
    поселения в городе     ство               гг.   
    Уральске под исправи-   
    тельную колонию   
    строгого режима с   
    лимитом наполнения   
    900 мест

5   Реконструкция здания   Отчет в      МЮ    2001-      44   РБ   
    бывшего профтехучилища Правитель-         2002   
    в городе Атырау под    ство               гг.   
    исправительную колонию   
    для содержания   
    осужденных женщин на   
    300 мест

6   Строительство          Отчет в      МВД   2001-     127   РБ   
    режимного корпуса      Правитель-         2002   
    следственного          ство               гг.   
    изолятора с лимитом   
    наполнения на 336 мест   
    в городе Караганде

7   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     389   РБ   
    объекта в поселке Жем  Правитель-         2003   
    Актюбинской области    ство               гг.   
    под исправительную   
    колонию строгого   
    режима на 1500 мест

8   Реконструкция военного Отчет в      МЮ    2001-     223   РБ   
    городка в поселке      Правитель-         2003   
    Солнечный Восточно-    ство               гг.   
    Казахстанской области   
    под исправительную   
    колонию для содержания   
    осужденных женщин с   
    лимитом наполнения   
    300 мест

9   Реконструкция под      Отчет в      МЮ    2001-  456,15   РБ   
    исправительную колонию Правитель-         2003   
    общего режима с лими-  ство               гг.   
    том наполнения 1000   
    мест на базе завода   
    стеновых материалов в   
    городе Кызылорде   
   
     10  Реконструкция          Отчет в      МЮ    2001-     415   РБ   
    психоневрологического  Правитель-         2003   
    дома-интерната в       ство               гг.   
    Жамбылской области под   
    исправительную колонию   
    общего режима с лими-   
    том наполнения 1200   
    мест

11  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-   858,1   РБ   
    венного изолятора с    Правитель-         2003   
    лимитом наполнения на  ство               гг.   
    1500 мест в городе   
    Алматы

12  Строительство следст-  Отчет в      МВД   2001-     345   РБ   
    венного изолятора с    Правитель-         2003   
    лимитом наполнения на  ство               гг.   
    1000 мест в городе   
    Шымкенте

13  Реконструкция военно-  Отчет в      МВД   2001-   690,3   РБ   
    технической школы в    Правитель-         2003   
    городе Актау под       ство               гг.   
    следственный изолятор   
    с лимитом наполнения   
    на 510 мест

14  Строительство          Отчет в      МВД   2001-   223,5   РБ   
    режимного корпуса      Правитель-         2003   
    следственного          ство               гг.   
    изолятора с лимитом   
    наполнения на 600 мест   
    в городе Павлодаре

15  Закуп специальных      Отчет в      МЮ    2001-    33,6   РБ   
    автомобилей для        Правитель-         2003   
    исправительных колоний ство               гг.

16  Реконструкция и ремонт Отчет в      МЮ    2002-     178   РБ   
    инженерно-технических  Правитель-         2003   
    сооружений исправи-    ство               гг.   
    тельных учреждений   
    ОВ-156/2, АК-159/21,   
    УК-161/4, ОВ-156/14,   
    ЛА-155/8, ЛА-155/14

17  Оборудование следст-   Отчет в      МВД   2002-      50   РБ   
    венных изоляторов      Правитель-         2003   
    инженерно-техническими ство               гг.   
    средствами охраны

18  Закуп специального     Отчет в      МВД   2003    16,64   РБ   
    транспорта для следст- Правитель-         г.   
    венных изоляторов      ство   
    (автомобилей для   
    перевозки спецконтин-   
    гента)

19  Подготовить норматив-  Постанов-      
    ный правовой акт по    ление          
    созданию в форме       Правитель-           
    государственных        ства   
    учреждений:   
    исправительных                      МЮ    2003   
    учреждений и арестных                     г.   
    домов;   
    следственных изолято-               МВД   -//-   
    ров   
    Итого по исправитель-               МЮ    2001-  1819,5   РБ   
    ным колониям                              2003   
                                              гг.   
    Итого по следственным               МВД   -//-  2315,54   -//-   
    изоляторам                                  
    Всего по плану                                  4135,04   -//-   
    мероприятий   
-------------------------------------------------------------------   
      Примечание.   
      Расшифровка буквенных аббревиатур:   
      МЮ - Министерство юстиции   
      МВД - Министерство внутренних дел   
      РБ - республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан