

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2004 года N 1286. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан "О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы" от 10 ноября 2004 года N 1471 Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы (далее - План мероприятий).

      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):   
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;   
      2) по итогам полугодия и года к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи.

      3. Рекомендовать руководителям местных исполнительных органов в месячный срок разработать региональные программы по информатизации и внести на рассмотрение в Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи.

      4. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

      5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С. М.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.   
   
*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

|  |
| --- |
|  |

                                                          Утвержден    
                                              постановлением Правительства   
                                                  Республики Казахстан    
                                             от 8 декабря 2004 года N 1286

**План мероприятий по реализации**   
**Государственной программы формирования**   
**"электронного правительства"**   
**в Республике Казахстан на 2005-2007 годы** <\*>

     Сноска. В План внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 9 февраля 2006 года N 95 ; от 16 февраля 2007 года N  117 .   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N ! Мероприятия !   Форма   !Ответствен-!  Сроки  !Предполага-!Источники   
п/п!             !завершения !ные испол- ! исполне-!емые расхо-!финансиро-   
   !             !           !нители     !   ния   !ды         !вания   
   !             !           !           !         !(тыс.тенге)!   
--------------------------------------------------------------------------   
1 !      2      !     3     !       4   !     5   !     6     !      7   
--------------------------------------------------------------------------   
**1. Совершенствование нормативного правового и**   
**методологического обеспечения**   
**-------------------------------------------------------------------**

1.  Внести        Проект       АИС        1 квартал   Нет   
    изменения и   постановле-             2005 года   
    дополнения в  ния Прави-   
    положение о   тельства   
    Комиссии по   Республики   
    координации   Казахстан   
    работ по    
    формированию    
    и развитию    
    национальной   
    информационной    
    инфраструктуры    
    Республики    
    Казахстан

2.  Разработать   Проект       АИС, КНБ    2 квартал   Нет   
    порядок       ведомствен-  (по согла-  2005 года   
    распределения ного нор-    сованию)   
    доменного     мативного   
    пространства  правового   
    казахстанс-   акта   
    кого сегмента    
    сети Интернет

3.  Разработать   Проект       АИС, КПМ,  3 квартал   Нет   
    нормативные   постановле-  КНБ (по    2005 года   
    правовые      ния Прави-   согласова-   
    акты, регла-  тельства     нию)   
    ментирующие   Республики   
    функциониро-  Казахстан   
    вание единой    
    транспортной    
    среды    
    государствен-   
    ных органов

4.  Разработать   Информация   МЭБП, АО   4 квартал   Нет   
    предложения   в АИС        "НИТ" (по  2005 года    
    по функциони-              согласова-   
    рованию Госу-              нию)   
    дарственного    
    регистра ин-   
    формационных    
    ресурсов и    
    информационных    
    систем   
   
       5.  Разработать   Проект       МОН, АИС    2 квартал   Нет   
    нормативные   ведомствен-              2006 года   
    правовые акты ного нор-       
    в области ин- мативного   
    форматизации  правового   
    образования и акта   
    развитии    
    системы    
    дистанционного    
    обучения   
   
       6.  Провести      Информация   АИС, МКИС,  2 квартал 2006 год - Республи-   
    анализ        в АИС        КПМ, МФ,    2006 года 3000       канский   
    действующего               МЭБП, МИТ,                       бюджет   
    законода-                  МЮ, МОН,    
    тельства                   НБРК (по   
    Республики                 согласова-   
    Казахстан,                 нию), КНБ   
    регулирующего              (по согласо-   
    различные                  ванию)   
    аспекты в    
    сфере инфор-   
    матизации

7.  Разработать и Проект       АИС, КПМ,   3 квартал 2006 год - Республи-   
    утвердить     ведомствен-  МКИС, КНБ   2006 года 2500       канский   
    единые        ного нор-    (по согла-                       бюджет   
    правила       мативного    сованию),    
    оформления,   правового    АО "НИТ"(по   
    обработки,    акта         согласова-   
    обмена                     нию)   
    сообщений,    
    циркулирующих    
    в информацион-   
    ных системах    
    "электронного    
    Правительства"

8.  Внести        Проект       АИС, МЮ     3 квартал Нет    
    изменения и   Закона                   2006 года   
    дополнения в  Республики   
     Закон          Казахстан   
    Республики    
    Казахстан    
    "Об информа-   
    тизации"   
   
       9.  Разработать   Проект       АИС, КПМ,   4 квартал 2006 год - Республи-   
    регламент по  нормативного МКИС, АО    2006 года 5000       канский   
    созданию,     правового    "НИТ" (по                        бюджет   
    приемке,      акта         согласова-    
    сопровождению              нию)   
    и развитию                    
    государствен-                 
    ных электронных    
    услуг, а также    
    стандартные    
    формы их    
    документиро-   
    вания

10. Провести      Информация   АИС, КПМ,   4 квартал 2006 год - Республи-   
    анализ        в АИС        МЮ, МИКС,   2006 года 40000      канский   
    регламентов                КПМ, МФ,              2007 год - бюджет     
    оказания го-               МИТ, АГС              40000   
    сударственных              (по согла-   
    услуг с целью              сованию),   
    разработки                 МЭБП, НБРК   
    механизмов                 (по согла-   
    проведения                 сованию),   
    реинжиниринга              КНБ (по   
    административных           согласова-   
    процедур и                 нию)    
    выработка    
    предложений по    
    модернизации    
    системы госу-   
    дарственного    
    управления

11. Разработать   Проект       АИС, КПМ,   2 квартал 2006 год - Республи-   
    национальные  ведомст-     МИТ, АО     2007 года 85600      канский   
    и/или принять венного      "НИТ" (по             2007 год - бюджет   
    международные норматив-    согласова-            12300   
    стандарты,    ного         нию)   
    обеспечи-     правового   
    вающие        акта    
    единый меха-   
    низм интегра-   
    ции данных    
    и электронных    
    услуг, в том    
    числе общего-   
    сударственные    
    классификаторы   
    и справочники

12. Внести        Проект       МЮ, АИС,    1-2       Нет   
    изменения и   Закона       КПМ         квартал   
    дополнения в  Республики               2007 года    
     Закон         Казахстан   
    Республики    
    Казахстан "Об   
    администра-   
    тивных    
    процедурах"   
------------------------------------------------------------------------   
**2. Обеспечение доступа к услугам "электронного правительства",**   
**организация работы по ликвидации информационного неравенства**   
**и повышению уровня образования в сфере ИКТ**   
------------------------------------------------------------------------   
1.  Разработать   Информация   МОН, АИС,   4 квартал Нет   
    программы     в АИС        МИТ         2005 года   
    учебного    
    курса по    
    "электронному    
    правительству"    
    и ввести его    
    в образова-   
    тельные    
    программы    
    среднего    
    общего,    
    высшего и    
    среднего    
    профессио-   
    нального    
    образования,    
    а также ор-   
    ганизация    
    обучающих    
    курсов для    
    всех заин-   
    тересованных    
    государственных   
    органов

2.  Провести      Информация  АИС, акиматы 4 квартал 2006 год - Республи-   
    анализ        в АИС       областей,    2006 года 8500       канский   
    взаимо-                   г.г. Астана,                      бюджет   
    действия                  Алматы, АО   
    информацион-              "НИТ" (по   
    ных систем                согласованию)   
    местных ис-   
    полнительных    
    органов с    
    ведомствен-   
    ными инфор-   
    мационными    
    системами

3.  Создать       Проект      АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-   
    Центр ком-    постанов-   МКИС         2006-2007 95000      канский   
    петенции      ления                    годы      2007 год - бюджет   
    "электрон-    Правитель-                         90000   
    ного прави-   ства   
    тельства"     Республики   
                  Казахстан

4.  Создать       Информация  АИС, МОН,    3 квартал 2006 год - Республи-   
    Центр дис-    в АИС       МИТ          2007 года 40000      канский   
    танционного                                      2007 год - бюджет    
    обучения                                         30000   
    населения    
    основам    
    электронного    
    взаимодейст-   
    вия с госу-   
    дарственными   
    органами    
    посредством    
    портала    
    "электронного    
    правительства"

5.  Разработать   Информация  МОН          4 квартал 2006 год - Республи-    
    электронные   в АИС                    2007 года 155000     канский   
    учебные                                          2007 год - бюджет   
    издания и                                        100000   
    обучающие    
    программы по    
    ИКТ-дисциплинам    
    для системы    
    непрерывного    
    образования в    
    соответствии с    
    образователь-   
    ными програм-   
    мами

6.  Создать обще- Информация  АИС, МОН,    4 квартал 2006 год - Республи-     
    доступные     в АИС       МИТ          2007 года 60000      канский   
    пункты                                           2007 год - бюджет   
    обучения                                         50000   
    населения    
    компьютерной    
    грамотности,    
    включая кон-   
    сультационные    
    центры,    
    компьютерные    
    курсы

7.  Выработать    Информация  АИС, МОН, АО 4 квартал  Нет   
    предложение   в Прави-    "Казахтеле-  2007 года   
    по созданию   тельство    ком" (по   
    системы госу- Республики  согласованию),   
    дарственного  Казахстан   АО "Казпочта"   
    регулирования,            (по согласо-    
    гарантирующей             ванию)   
    доступность    
    качественных    
    услуг телеком-   
    муникаций для    
    населения, в    
    том числе    
    реализация    
    механизма    
    телефонизации

8.  Создать сети  Информация  АИС, МИТ,    4 квартал 2006 год - Республи-   
    пунктов об-   в АИС       АО "НИТ"     2007 года 620000     канский   
    щественного               (по согласо-           2007 год - бюджет   
    доступа к                 ванию), АО             560000      
    электронным               "Казахтелеком"   
    услугам                   (по согласова-   
                              нию), АО   
                              "Казпочта"    
                              (по согласова-   
                              нию), НБ (по   
                              согласованию),   
                              АО "НПЦ" (по   
                              согласованию)

       9.  Выработать    Информация  МИТ, МОН,    4 квартал  Нет   
    предложение   в АИС       МЭБП         2007 года   
    по созданию   
    условий для   
    обеспечения   
    роста объемов    
    производства    
    и снижения    
    стоимости    
    компьютерной    
    техники и    
    лизинга

10. Создать       Информация  МИТ, АРЕМ,   4 квартал  Нет   
    условия для   в АИС       АО "Казах-   2007 года    
    снижения                  телеком" (по   
    тарифов на                согласованию)   
    доступ к    
    сети Интернет

11. Создать       Информация  МОН, АИС и   4 квартал               \*   
    условия для   в АИС       другие за-   2006-2007   
    повышения                 интересован- годы   
    компьютерного             ные госу-   
    оснащения                 дарственные   
    школ, под-                органы   
    ключенных к    
    Интернету,    
    обеспечить    
    электронными    
    учебниками,    
    а также    
    подключить    
    школы к    
    дистанционному   
    обучению

12. Разработать   Информация  АГС (по сог- 4 квартал  Нет   
    предложения   в Прави-    ласованию),  2006-2007    
    по повышению  тельство    АИС          годы   
    компьютерной  Республики   
    грамотности   Казахстан   
    государст-   
    венных    
    служащих в    
    рамках    
    создания    
    "электронного    
    правительства",    
    в том числе    
    по повышению    
    квалификации    
    ИТ-специалистов

13. Провести      Информация  МИТ, МОН     4 квартал 2006 год - Республи-    
    мониторинг    в АИС                    2006-2007 26000      канский   
    мероприятий                            годы      2007 год - бюджет   
    по ликвидации                                    26000   
    информацион-   
    ного    
    неравенства

14. Осуществить   Информация  АИС и другие ежегодно  Нет    
    международное в АИС       заинтересо-   
    сотрудничество            ванные госу-   
    по распрост-              дарственные    
    ранению опыта             органы   
    в сфере ис-   
    пользования    
    информационных    
    технологий   
--------------------------------------------------------------------------   
**3. Формирование и развитие электронных услуг**   
**государственных органов**   
--------------------------------------------------------------------------   
1.  Формировать   Информация  МФ, АИС      4 квартал  2005 год - Республи-   
    и развить     в АИС                    ежегодно   1723477    канский   
    электронные                                       2006 год - бюджет   
    услуги в                                          1895825   
    сфере                                             2007 год -    
    налоговых и                                       2085407    
    таможенных    
    обязательств,    
    в том числе:

    Развить       Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-   
    таможенную    в АИС                               256000     канский   
    автоматизи-                                       2006 год - бюджет      
    рованную ин-                                      281600    
    формационную                                      2007 год -   
    систему "ТАИС"                                    309760   
   
           Создать ин-   Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-   
    формационную  в АИС                               500000     канский   
    систему                                           2006 год - бюджет   
    "Электронная                                      550000   
    таможня"                                          2007 год -   
                                                      605000   
   
           Создать и     Информация  МФ, АИС                 2005 год - Республи-   
    развить ин-   в АИС                               967477     канский   
    формационные                                      2006 год - бюджет   
    системы                                           1064255   
    Министерства                                      2007 год -   
    финансов                                          1170647   
    Республики    
    Казахстан    
    (Интегри-   
    рованная    
    налоговая    
    информа-   
    ционная    
    система    
    "ИНИС",    
    Реестр нало-   
    гоплатель-   
    щиков и    
    объектов на-   
    логообложе-   
    ния "РНиОН")

2.  Формировать   Информация  МИТ, МЮ,     4 квартал               \*\*    
    и развить     в АИС       АИС, МФ,     ежегодно   
    электронные               акиматы   
    услуги в                  областей,    
    сфере пред-               г.г. Астана   
    принима-                  и Алматы   
    тельства и    
    бизнеса

    Создать ин-   Информация  МФ, АИС      4 квартал  2005 год - Республи-     
    формационную  в АИС                    ежегодно   48900      канский   
    систему по                                        2006 год - бюджет   
    государст-                                        53790    
    венным                                            2007 год -     
    закупкам                                          59169

    Развить авто- Информация  МИТ, АИС, АО 4 квартал               \*\*   
    матизирован-  в АИС       "НИТ" (по    ежегодно   
    ную информа-              согласова-   
    ционную                   нию)   
    систему экс-   
    портного    
    контроля

3.  Формировать   Информация  МТСЗН, АИС   4 квартал               \*\*   
    и развить     в АИС                    ежегодно   
    электронные    
    услуги в    
    сфере    
    обеспечения    
    социальной    
    защиты и    
    занятости    
    населения

4.  Формировать   Информация  МОН, МЗ, АИС 4 квартал               \*\*   
    и развить     в АИС                    ежегодно   
    электронные   
    услуги в    
    сфере    
    образования,    
    науки и    
    здравоохра-    
    нения   
   
  5.  Формировать   Информация  АИС, МВД,   4 квартал               \*\*   
    и развить     в АИС       МЮ, АБЭКП,  ежегодно   
    электронные               КНБ (по   
    услуги в                  согласова-   
    сфере                     нию), ВС   
    обеспечения               (по согла-   
    законности                сованию)   
    и правопо-   
    рядка

6.  Формировать   Информация  МИТ,МЭБП, МФ,4 квартал               \*\*   
    и развить     в АИС       МЭМР, АЗР,   ежегодно   
    электронные               МООС, МСХ,   
    услуги в                  АИС, АС   
    сфере    
    экономики,   
    торговли и   
    туризма    
   
       7.  Формировать   Информация  МО, МВД, МЧС, 4 квартал               \*\*   
    и развить     в АИС       КНБ (по со-   ежегодно   
    электронные               гласованию),    
    услуги в                  АИС   
    сфере    
    обороны,   
    национальной   
    безопасности    
    и управления    
    в чрезвычай-   
    ных ситуациях   
   
       8.  Формировать и  Информация  МООС, АИС   4 квартал               \*\*   
    развить        в АИС                   ежегодно    
    электронные    
    услуги в    
    сфере охраны    
    окружающей    
    среды

9.  Формировать и  Информация  МКИС, АИС   4 квартал               \*\*   
    развить        в АИС                   ежегодно    
    электронные    
    услуги в   
    сфере    
    культуры,    
    спорта и    
    формирования    
    информацион-   
    ного    
    пространства

10. Формировать и  Информация МИД, МФ, АИС 4 квартал               \*\*   
    развить        в АИС                   ежегодно    
    электронные    
    услуги в    
    области    
    дипломатии и    
    международных    
    связей   
   
       11. Осуществить   Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-    
    процедуры     в Прави-    МКИС, АО     2006-2007 80000      канский   
    предоставле-  тельство    "НИТ" (по    годы      2007 год - бюджет    
    ния                       согласова-             100000   
    электронных               нию)   
    услуг    
    посредством    
    портала    
    "электронного    
    правительства"   
--------------------------------------------------------------------------   
**4. Формирование базовых компонентов инфраструктуры**   
**"электронного правительства"**   
--------------------------------------------------------------------------   
1.  Разработать   Проект      АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-   
    техническое   техничес-   АО "НИТ"     2006 года 7200       канский         
    задание на    кого        (по согла-                        бюджет    
    формирование  задания     сованию)   
    базовых    
    компонентов    
    инфраструктуры    
    "электронного    
    правительства"   
   
       2.  Создать ин-   Информация  АИС, АО "НИТ" 4 квартал 2005 год - Респуб-   
    формационную  в Прави-    (по согла-    2007 года 216800     ликанский   
    инфраструкту- тельство    сованию)                2006 год-  бюджет   
    ру государ-   Республики                          660585   
    ственных      Казахстан                           2007 год -     
    органов, в                                        415217   
    том числе:   
   
           Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-    
    развить       в Прави-    МКИС, АО     2007 года 79350      канский    
    портал и шлюз тельство    "НИТ" (по              2006 год-  бюджет    
    "электронного Республики  согласова-             494394   
    правительст-  Казахстан   нию)                   2007 год -    
    ва"                                              284845   
    Республики    
    Казахстан

    Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал \*2005 год- Республи-    
    развить удо-  в Прави-    КНБ (по со-  2007 года  101000    канский   
    стоверяющий   тельство    гласованию)             2006 год- бюджет    
    центр         Республики                          166191   
    электронной   Казахстан                           2007 год -   
    цифровой под-                                     130372   
    писи для го-   
    сударственных    
    органов (в    
    том числе для   
    Администрации    
    Президента    
    Республики    
    Казахстан и    
    Канцелярии   
    Премьер-   
    Министра    
    Республики    
    Казахстан)

    Создать       Проект      АИС, КНБ (по 4 квартал 2005 год - Республи-   
    центр управ-  постанов-   согласова-   2005 года 32800      канский   
    ления         ления       нию)                              бюджет   
    доменом.kz    Правитель-   
                  ства    
                  Республики   
                  Казахстан

    Внедрить      Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-   
    информацион-  в Прави-    МКИС         2005 года 3650       канский    
    ную систему   тельство                                      бюджет   
    электронных   Республики   
    архивов госу- Казахстан   
    дарственных    
    органов

3.  Создать       Проект      АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-   
    архивный      постанов-   МКИС, КНБ    2006 года 93200      канский   
    центр         ления       (по согласо-           2007 год - бюджет   
    "электронного Правитель-  ванию)                 20100    
    правительства"ства   
                  Республики   
                  Казахстан

4.  Развить       Информация  АИС, АО      2 квартал 2006 год - Республи-   
    Государст-    в Прави-    "НИТ" (по    2007 года 125000     канский    
    венный        тельство    согласова-             2007 год - бюджет    
    регистр ин-   Республики  нию)                   135000    
    формационных  Казахстан   
    ресурсов и    
    информацион-   
    ных систем

5.  Разработать   Информация  АИС, НБ РК   3 квартал 2006 год - Республи-   
    единый        в Прави-    (по согласо- 2007 года 255000     канский    
    "платежный    тельство    ванию), АО             2007 год - бюджет    
    шлюз" для     Республики  "НИТ" (по              116900    
    взаимодейст-  Казахстан   согласова-   
    вия с бан-                нию), АО   
    ковской                   "НПЦ" (по   
    системой                  согласова-   
                              нию)

6.  Внедрить      Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-   
    информацион-  в Прави-    МВД, МЮ, МФ, 2007 года 260730     канский   
    ную систему   тельство    МТСЗН, КНБ             2006 год - бюджет    
    "Государст-   Республики  (по согласо-           339025   
    венная база   Казахстан   ванию) и               2007 год -   
    данных                    другие за-             92941   
    "Физические               интересован-          
    лица"                     ные госу-   
                              дарственные   
                              органы

7.  Создать и     Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-   
    внедрить ин-  в Прави-    МЮ, АС, МФ,  2007 года 59743      канский   
    формационную  тельство    КНБ (по со-            2006 год - бюджет   
    систему       Республики  гласованию)            56882   
    "Государст-   Казахстан                          2007 год -   
    венная база                                      48838   
    данных    
    "Юридические    
    лица"

8.  Создать и     Информация  АИС,КПМ, МЮ, 4 квартал 2005 год - Республи-   
    развить ин-   в Прави-    АС, МВД, АЗР 2007 года 85100      канский   
    формационную  тельство                           2006 год - бюджет   
    систему       Республики                         103789   
    "Адресный     Казахстан                          2007 год -   
    регистр"                                         157839

9.  Создать       Информация  АИС,КПМ, МЮ, 4 квартал 2006 год - Республи-   
    инфраструк-   в Прави-    КНБ (по со-  2007 года 1070000    канский   
    туру открытых тельство    гласованию)            2007 год - бюджет   
    ключей нацио- Республики                         1400000    
    нальной иден- Казахстан      
    тификационной    
    системы    
    Республики    
    Казахстан   
   
       10. Создать       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-   
    единую транс- в Прави-    КНБ (по со-  2005 года 1060422    канский   
    портную среду тельство    гласованию),                      бюджет   
    государст-    Республики  АО "НИТ" (по              
    венных        Казахстан   согласова-   
    органов в                 нию), АО   
    пилотной                  "Казахтелеком"   
    зоне                      (по согласо-   
    г. Астаны                 ванию)

11. Создать       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-   
    единую транс- в Прави-    КНБ (по со-  2007 года 16279366   канский   
    портную среду тельство    гласованию),           2007 год - бюджет   
    государст-    Республики  АО "НИТ" (по           14637891      
    венных        Казахстан   согласова-   
    органов                   нию), АО   
                              "Казахтелеком"   
                              (по согласо-   
                              ванию)

12. Провести      Предложения АИС, КПМ,    1 квартал Нет   
    анализ реа-   в Прави-    КНБ (по со-  2006 года    
    лизации пи-   тельство    гласованию),   
    лотного       Республики  АО "НИТ",    
    проекта по    Казахстан   АО "Казах-   
    созданию                  телеком"   
    единой транс-             (по согласо-    
    портной среды             ванию)   
    государст-   
    венных    
    органов в    
    г.Астаны и    
    выработать    
    предложения    
    по дальней-   
    шему строи-   
    тельству    
    единой    
    транспортной   
    среды госу-   
    дарственных    
    органов

13. Технологи-    Информация  АИС, КНБ     4 квартал 2006 год - Республи-   
    чески         в АИС       (по согла-   2007 года 66255      канский   
    оснастить                 сованию)               2007 год - бюджет    
    серверный                                        769650   
    центр   
--------------------------------------------------------------------------   
**5. Создание и развитие межведомственных и типовых ведомственных**   
**информационных систем**   
--------------------------------------------------------------------------   
1.  Развить       Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2005 год - Республи-   
    единую        в АИС       МКИС, КНБ    2006 года 401836     канский    
    систему                   (по согласо-           2006 год - бюджет   
    электронного              ванию)                 348820   
    документо-   
    оборота го-   
    сударственных    
    органов

2.  Реализовать   Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-   
    и внедрить    в Прави-    АО "НИТ" (по 2007 года 204491     канский   
    типовую ин-   тельство    согласова-             2007 год - бюджет   
    формационную              нию)                   50509   
    систему авто-   
    матизации    
    администра-   
    тивно-управ-   
    ленческой    
    деятельности    
    государствен-   
    ных органов

3.  Разработать   Информация  АИС,АО "НИТ" 4 квартал 2006 год - Республи-   
    и внедрить    в АИС       (по согласо- 2007 года 280000     канский   
    Интранет-                 ванию)                 2007 год - бюджет   
    портал госу-                                     120000   
    дарственных    
    органов

4.  Развить и     Информация  МЭБП, АИС    4 квартал 2006 год - Республи-    
    осуществить   в АИС                    2007 года 50000      канский    
    администри-                                      2007 год - бюджет   
    рование                                          50000      
    Ситуационной    
    системы госу-   
    дарственного    
    управления

5.  Развить ин-   Информация  АЗР, АИС     4 квартал 2005 год - Республи-   
    формационную  в АИС                    2007 года 600000     канский    
    систему                                          2006 год - бюджет   
    "Автомати-                                       1000000   
    зированная                                       2007 год -   
    система Го-                                      324000   
    сударствен-   
    ного земель-   
    ного кадастра"

6.  Развить ин-   Информация  АИС, АЗР,    4 квартал 2005 год - Республи-    
    формационную  в АИС       МЮ           2007 года 57671      канский    
    систему                                          2006 год - бюджет   
    "Регистра                                        165977   
    недвижимости"                                    2007 год -   
                                                     207471    
-------------------------------------------------------------------------   
**6. Создание информационных ресурсов и систем**   
**местных исполнительных органов**   
-------------------------------------------------------------------------   
1.  Разработать   Информация  Акиматы      4 квартал Нет           
    программы ин- в АИС       областей,    2005 года               
    форматизации              г.г. Астана,                         
    в соответст-              Алматы   
    вии с требо-   
    ваниями    
    единой    
    архитектуры   
    "электронного    
    правительства"

2.  Формировать и Информация  Акиматы      4 квартал 2006 год - Местный    
    развить ин-   в АИС       областей,    ежегодно  80000      бюджет    
    формационные              г.г. Астана,           2007 год -    
    ресурсы и ин-             Алматы                 50000   
    формационные    
    системы    
    местных ис-   
    полнительных    
    органов

3.  Разработать   Информация  Акиматы      4 квартал 2006 год - Местный   
    типовые       в АИС       областей,    ежегодно  20000      бюджет    
    проектные                 г.г. Астана,                         
    решения для               Алматы, АИС,    
    формирования              АО "НИТ"   
    информацион-              (по согласо-   
    ных ресурсов              ванию)    
    и систем    
    местных ис-   
    полнительных    
    органов

4.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-    
    конкурсы на   в АИС       акиматы      2006-2007 2500       канский    
    определение               областей,    годы      2007 год - бюджет   
    лучшего                   г.г. Астана,           2500   
    региона по                Алматы   
    реализации    
    мероприятий    
    "электронного    
    правительст-   
    ва",    
    повышению    
    компьютерной    
    грамотности    
    населения    
    региона   
--------------------------------------------------------------------------   
**7.  Обеспечение защиты информационной инфраструктуры**   
**"электронного правительства"**

--------------------------------------------------------------------------   
1.  Разработать   Проект      АИС, КПМ,    1 квартал 2006 год - Республи-   
    концепцию ин- постановле- КНБ (по со-  2006 года 8000       канский         
    формационной  ния Пра-    гласованию)                       бюджет   
    безопасности  вительства   
    инфраструк-   Республики   
    туры          Казахстан    
    "электронного    
    правительства"

2.  Разработать   Информация  АИС, КПМ,    2 квартал 2006 год - Республи-    
    национальные  в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 40000      канский     
    и/или принять             ласованию),                       бюджет   
    международные             МИТ   
    стандарты в    
    области защиты    
    информации в    
    рамках создания    
    "электронного    
    правительства"

3.  Разработать   Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-   
    техническое   в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 38000      канский     
    задание и                 ласованию)                        бюджет   
    техно-рабочий    
    проект на    
    создание    
    системы    
    технической    
    защиты    
    информации    
    "электронного    
    правительства"

4.  Провести      Информация  АИС,КПМ,МИТ, 3 квартал 2006 год - Республи-   
    сертификацию  в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 200000     канский    
    технических               ласованию)             2007 год - бюджет   
    средств и                                        70760   
    программных    
    продуктов на    
    соответствие    
    требованиям    
    безопасности

5.  Провести ор-  Информация  АИС, КПМ,    4 квартал 2006 год - Республи-   
    ганизационно- в АИС       КНБ (по сог- 2006 года 280000     канский    
    технические               ласованию)                        бюджет   
    мероприятия    
    по защите ин-   
    формационных    
    ресурсов и    
    систем госу-   
    дарственных    
    органов

6.  Провести      Информация  АИС, КПМ,    3 квартал 2006 год - Республи-   
    мероприятия   в АИС       КНБ (по      2006 года 300000     канский    
    по созданию               согласова-             2007 год - бюджет   
    защищенной                нию), МИТ              200000    
    национальной    
    операционной    
    системы на базе    
    технологии    
    "open source"   
--------------------------------------------------------------------------   
**8. Обеспечение общественной поддержки выполнения Программы**   
--------------------------------------------------------------------------   
1.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-   
    выставки по   в АИС       МИТ          2006-2007 70000      канский    
    ИКТ с учас-                            годы      2007 год - бюджет   
    тием пред-                                       50800    
    ставителей    
    государст-   
    венных    
    органов

2.  Подготовить и Информация  АИС, МКИС    4 квартал 2006 год - Республи-   
    распростра-   в АИС                    2006-2007 20000      канский     
    нить анали-                            годы      2007 год - бюджет   
    тические                                         20000    
    обзоры и    
    рекламные    
    материалы по    
    вопросам    
    реализации    
    "электронного    
    правительства"

3.  Осветить в    Информация  АИС, МКИС    4 квартал Нет           
    средствах     в АИС                    ежегодно                
    массовой ин-                                                   
    формации ме-   
    роприятия по    
    реализации    
    "электронного    
    правительства"    
    с целью при-   
    влечения об-   
    щественного    
    внимания к    
    созданию    
    "электронного    
    правительства"

4.  Провести      Информация  АИС, МКИС,   4 квартал 2006 год - Республи-   
    ежегодные     в АИС       МОН          2006-2007 30000      канский    
    научно-                                годы      2007 год - бюджет   
    практические                                     55034   
    конференции    
    по вопросам    
    реализации    
    "электронного    
    правительства"

5.  Провести      Информация  АИС, МКИС,  4 квартал 2006 год - Республи-   
    конкурсы      в АИС       МОН         ежегодно  5000       канский    
    среди госу-                                     2007 год - бюджет   
    дарственных                                     5000    
    органов,    
    регионов, го-   
    сударственных    
    служащих по    
    определению    
    "лучших по    
    предоставле-   
    нию элек-   
    тронных услуг"

6.  Провести      Информация  АИС, МКИС    4 квартал 2006 год - Республи-   
    конкурсы и    в АИС                    ежегодно  9000       канский    
    викторины                                        2007 год - бюджет   
    среди                                            8000   
    различных    
    социальных    
    групп    
    населения по   
    компьютерной    
    грамотности и    
    использованию    
    услуг    
    "электронного    
    правительства"   
   
       7.  Провести      Информация  АИС, МОН     4 квартал 2006 год - Республи-   
    мониторинг    в АИС                    2006-2007 6360       канский         
    выполнения                             годы      2007 год - бюджет   
    мероприятий                                      7100   
    по созданию    
    "электронного   
    правительства",    
    создать и    
    обеспечить   
    информационно-   
    технической    
    поддержкой    
    сайта,   
    освещающего    
    ход реали-   
    зации    
    "электронного   
    правительства"   
--------------------------------------------------------------------------   
    Итого                                            2005 год - Республи-   
                                                     4 514679   канский   
                                                     2006 год - бюджет   
                                                     25 284665   
                                                     2007 год -   
                                                     22 118426   
   
                                                                                                            2006 год - Местные   
                                                     100000     бюджеты   
                                                     2007 год -   
                                                     50000    
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \* - В рамках Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  постановлением Правительства от 18 февраля 2003 года N 168, Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459.   
      \*\* - расходы по данному пункту будут отражаться в республиканских бюджетных программах государственных органов.   
      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет республиканского и местных бюджетов на 2005-2007 годы, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Республиканском бюджете" и решениями маслихатов на соответствующий финансовый год.

      Примечание:   
      Расшифровка буквенных аббревиатур

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан    
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан    
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МКИС - Министерство культуры, информации и спорта Республики Казахстан   
      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
      НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан   
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан    
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан    
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан    
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан    
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан    
      МЧС - Министерство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям    
      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи    
      АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами    
      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике   
      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)   
      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан   
      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы    
      АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"    
      АО "НПЦ" - акционерное общество "Национальный процессинговый центр"    
      ИКТ - информационно-коммуникационные технологии    
      ИТ - информационные технологии

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан