

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года N 624

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 4 мая 2006 года N 111 "О Государственной программе социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы (далее - План).

      2. Акиму города Астаны в установленном законодательством порядке обеспечить координацию выполнения Плана.

      3. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять акиму города Астаны один раз в полугодие не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      4. Акиму города Астаны обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.  
      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 07.04.2010 № 289.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                
постановлением Правительства     
Республики Казахстан          
от 30 июня 2006 года N 624

**План мероприятий по реализации Государственной программы**   
**социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 10.11.2009 № 1803; от 07.04.2010 № 289.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **завер-**  **шения** | **Ответст-**  **венные**  **за испол-**  **нение** | **Срок ис-**  **полнения** | **Предпо-**  **лагаемые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)** | **Источник**  **финанси-**  **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I этап 2006-2008 годы** |
| **1. Создание развитой инфраструктуры жизнедеятельности города** |
| 1. | Обеспечить   расширение и   реконструкцию   ТЭЦ-2, тепло-   вых и элек-   тросетевых   объектов   города Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 7942,5   2007 год   - 3500,0   2008 год   - 2166,7    13609,2  2006 год   - 1,8 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 2. | Организовать   реконструкцию   и строитель-   ство 5   подстанций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики   и минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 3327,7   2007 год   - 1803,2   2008 год   - 2185,9    7316,8  2006 год   - 95,0 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 3. | Строительство   подстанции   "Новая" на   левобережной   части города   Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1480,0   2007 год   - 162,5     1642,5    2006 год   - 12,0 | Республи-   канский   бюджет                    Местный   бюджет |
| 4. | Организовать   строительство   ТЭЦ-3 | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 300,0   2007 год   - 5444,5   2008 год   - 6505,8    12250,18 | Республи-   канский   бюджет |
| 5. | Обеспечить   расширение   ТЭЦ-2 с   установкой   котлоагрегата   станции N 7,   8, турбоагре-   гатов станции   N 5, 6 и   водогрейной   котельной | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 400,0   2007 год   - 4188,0   2008 год   - 6500,0    11088,0    2006 год   - 200,0 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 6. | Организовать   строительство   тепломагист-   рали III вво-   да от ТЭЦ-2   на левобереж-   ную часть   города Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 247,3   2008 год   - 4402,2    4649,5    2006 год   - 100,0 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 7. | Обеспечить   реконструкцию   ТЭЦ-1 | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным    периодом | 2007 год   - 331,6   2008 год   - 3466,2    3797,8  2006 год   - 269,4 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 8. | Произвести   реконструкцию   существующих   электрических   сетей в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным    периодом | 2008 год   - 1800,0      2006 год   - 40,0 | Республи-   канский   бюджет    Местный   бюджет |
| 9. | Произвести   реконструкцию   существующих   магистральных   тепловых   сетей и   теплотрасс в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   энергетики и   минеральных   ресурсов | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 3607,4    2006 год   - 35,0 | Республи-   канский   бюджет    Местный   бюджет |
| **2. Водообеспечение и водоотведение** |
| 10. | Обеспечить   развитие   системы   водоснабжения   и водоотведе-   ния города   Астаны (JBIC) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 2890,8   2007 год   - 6661,1   2008 год   - 5535,6    15087,5 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 11. | Обеспечить   развитие   системы   водоснабжения   и водоотведе-   ния города   Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 100,0   2008 год   - 1753,8    1853,8 | Республи-   канский   бюджет |
| 12. | Осуществить   ликвидацию   накопителя   сточных вод   Талдыколь с   рекультива-   цией | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 5000,0   2007 год   - 6000,0   2008 год   - 5000,0    16000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 13. | Обеспечить   инженерную   защиту от   подтопления,   дренаж,   понижение   уровня   грунтовых вод   левобережной   территории   застройки   города Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 100,3   2007 год   - 3994,0   2008 год   - 3600,0    7694,3 | Республи-   канский   бюджет |
| 14. | Обеспечить   развитие   системы   ливневой   канализации   в городе   Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1451,3   2007 год   - 3850,0   2008 год   - 2650,0    7951,3 | Республи-   канский   бюджет |
| 15. | Произвести   реконструкцию   второй нити   водовода с   Вячеславского   водохранилища | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 800,0   2006 год   - 5,0 | Республи-   канский   бюджет  Местный   бюджет |
| 16. | Произвести   разработку   Нуринского   месторождения   подземных вод | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   сельского   хозяйства | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 950,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 17. | Организовать   строительство   магистрально-   го водовода   для водо-   обеспечения   города Астаны   из   Селетинского   водохранилища | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   сельского   хозяйства | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 180,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 18. | Организовать   строительство   водопроводов   в городе   Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 42,9 | Местный   бюджет |
| **3. Транспорт** |
| 19. | Разработать   Региональную   комплексную   программу по   обеспечению   безопасности   дорожного   движения в   городе Астане   на 2007-2009   годы, в том   числе   пешеходного и   велосипедного   движения | Решение   маслихата    г. Астаны | Аким города   Астаны | 3 квартал   2006 года | Не пред-   полага-   ются |  |
| 20. | Осуществить   реконструкцию   дорог города   Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1700,0   2007 год   - 3800,0   2008 год   - 4700,0    10200,0  2006 год   - 161,6   2007 год   - 1608,1   2008 год   - 1105,0    2874,7 | Республи-   канский   бюджет            Местный   бюджет |
| 21. | Осуществить   строительство   автомобильных   дорог в новом   администра-   тивном центре | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1015,0   2007 год   - 2000,0   2008 год   - 1208,6    4223,6  2006 год   - 2441,1   2007 год   - 540,0     2981,1 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 22. | Осуществить   строительство   транспортных   развязок   города Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 3624,7   2007 год   - 4197,4   2008 год   - 4248,7    12070,8  2006 год   - 22,0 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 23. | Осуществить   строительство   мостов и   путепроводов   в городе   Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1812,0   2007 год   - 4900,0   2008 год   - 5995,0    12707,0  2006 год   - 715,0 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 24. | Осуществить   строительство   автомобильных   дорог города | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 7721,9   2007 год   - 1491,3   2008 год   - 3574,3    12787,5 | Республи-   канский   бюджет |
| 25. | Завершить   строительство   международно-   го аэропорта   в городе   Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 552,8 | Республи-   канский   бюджет |
| 26. | Осуществить   строительство   крытого   гаража на   400 легковых   автомобилей   со вспомога-   тельными   помещениями   на левом   берегу реки   Ишим в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Управление   делами   Президента | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 422,7   2007 год   - 201,7       624,4 | Республи-   канский   бюджет |
| 27. | Внедрить аль-   тернативный   вид   транспорта в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   транспорта и   коммуникаций | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 453,2   2008 год   - 1560,8    2014,0  2006 год   - 65,0 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| **4. Образование** |
| 28. | Разработать   Региональную   программу   развития   системы   образования   города Астаны   на 2008-2010   годы | Решение   маслихата   г. Астаны | Аким города   Астаны | 4 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 29. | Разработать    Региональную   программу   подготовки   квалифициро-   ванных кадров   рабочих про-   фессий на   2008-2010   годы в соот-   ветствии с   потребностями   на рынке   труда, вклю-   чающую тру-   довое воспи-   тание молодо-   го поколения   в учебных   заведениях и   на производ-   стве | Решение   маслихата   г. Астаны | Аким города   Астаны | 4 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 30. | Организовать   строительство   8 общеобра-   зовательных   школ | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 750,0   2008 год   - 2987,0    3737,0  2006 год   - 391,5   2007 год   - 147,0       538,5 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 31. | Осуществить   строительство   3 организаций   начального и   среднего   профессио-   нального   образования | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 750,0  2006 год   - 2,55   2007 год   - 200,0   2008 год   - 3359,6    5562,1 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 32. | Организовать   строительство   специализиро-   ванной школы-   интерната на   300 мест и   коррекционной   школы интер-   нат на 375   мест | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 683,8   2008 год   - 1400,8    2084,6 | Республи-   канский   бюджет |
| 33. | Организовать   строительство   пристройки к   зданию Обще-   образователь-   ного профес-   сионального   учебного   центра   (спортзалы,   мастерские) и   пристройки к   общеобразо-   вательной   школе N 19 на   600 мест, ул.   Дулатова | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 200,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 34. | Осуществить   строительство   7 детских   садов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 573,7   2007 год   - 1505,0   2008 год   - 694,0       2772,2 | Местный   бюджет |
| 35. | Осуществить   строительство   4 жилых   корпусов для   детского дома | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 208,7 | Местный   бюджет |
| 36. | Обеспечить   реконструкцию   Дворца   школьников | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    образования   и науки | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 441,3   2008 год   - 314,4       755,7 | Местный   бюджет |
| **5. Здравоохранение** |
| 37. | Разработать   Региональную   программу   формирования   здорового   образа жизни   в городе   Астане на   2006-2008   годы | Решение   маслихата   г. Астаны | Аким города   Астаны | 4 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 38. | Разработать   Региональную   программу ре-   формирования   и развития   здравоохра-   нения города   Астаны на   2008-2010   годы | Решение   маслихата   г. Астаны | Аким города   Астаны | 4 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 39. | Осуществить   строительство   3 амбулаторно   -поликлини-   ческих   комплексов   мощностью 500   посещений   каждой   (взрослая на   350, детская   на 150   посещений в   смену) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 866,1   2008 год   - 328,0       1194,1  2006 год   - 739,1   2007 год   - 27,1        766,2 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |
| 40. | Осуществить   строительство   женской   консультации   на 250   посещений в   составе   строящегося   амбулаторно-   поликлини-   ческого   корпуса на   Юго-Востоке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 254,8   2008 год   - 500,0       754,8    2006 год   - 14,2 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 41. | Осуществить   строительство   инфекционных   больниц для   взрослых и   детей | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 370,0   2008 год   - 500,0       870,0  2006 год   - 57,0   2007 год   - 35,0         92,0 | Республиканский бюджет      Местный   бюджет |
| 42. | Осуществить   строительство   перинаталь-   ного центра   на 150 коек   с женской   консультацией   на 250   посещений в   смену в   районе   Кабанбай   батыра | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство    здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 280,0   2008 год   - 500,0       780,0    2006 год   - 53,3 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 43. | Организовать   строительство   центра крови | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 166,0   2008 год   - 1004,0    1170,0    2006 год   - 72,7 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 44. | Организовать   строительство   малосемейного   общежития для   медицинских   работников | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1,7   2007 год   - 200,0   2008 год   - 200,0       401,7 | Местный   бюджет |
| 45. | Начало   строительства   паталогоана-   томического   бюро с   крематорием   в составе   многопро-   фильного   стационара | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 24,0 | Местный   бюджет |
| 46. | Начало   строительства   студенческой   поликлиники | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 14,4 | Местный   бюджет |
| 47. | Начало   строительства   хосписа на   100 коек | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 15,0 | Местный   бюджет |
| 48. | Начало   строительства   учебного   корпуса   медицинского   колледжа на   1200 учащихся | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 38,0 | Местный   бюджет |
| 49. | Начало   строительства   многопрофиль-   ной детской   городской   больницы на   350 коек с   консульта-   тивно-диаг-   ностической   поликлиникой   на 250   посещений в   смену | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 37,5 | Местный   бюджет |
| 50. | Обеспечить   развитие   объектов   здравоохра-   нения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 45,1 | Местный   бюджет |
| 51. | Начало   строительства   многопрофиль-   ного   стационара на   360 коек | Информация   в  Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   здравоохра-   нения | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 41,0 | Местный   бюджет |
| **6. Туризм, культура и спорт** |
| 52. | Внести   изменения и   дополнения в Программу   развития   туристской   отрасли в   городе Астане   на 2006-2008   годы в части   создания   и развития   туристского   кластера,   организации   и проведения   в столице   международных   выставок и   конференций | Решение   маслихата    города   Астаны | Аким города   Астаны | 4 квартал   2006 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 53. | Разработать   Региональную   программу   развития   сферы   культуры   города Астаны   на 2006-2008   годы | Решение   маслихата    города   Астаны | Аким города   Астаны | 3 квартал   2006 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 54. | Разработать   Региональную   программу по   развитию   физической   культуры и   спорта города   Астаны на   2007-2009   годы | Решение   маслихата    города   Астаны | Аким города   Астаны | 3 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 55. | Строительство   зоны кратко-   временного   отдыха для   жителей   города на   водохранилище   р. Коянды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   культуры и   информации | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 458,8   2007 год   - 1570,5      2029,3 | Республи-   канский   бюджет |
| 56. | Построить   теннисный   корт | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны    (созыв),   Министерство    туризма и   спорта | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 924,9 | Республи-   канский    бюджет |
| 57. | Завершить   строительство   Дворца Мира   и Согласия | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Управление   делами   Президента | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   4897,5   2007 год   - 2384,2      7281,7 | Республи-   канский   бюджет |
| 58. | Завершить   строительство   стадиона   (левый берег) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Управление   делами   Президента | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 2200,0   2007 год   - 2107,6      4307,6 | Республи-   канский   бюджет |
| 59. | Осуществить   строительство   республикан-   ского   велотрека в   городе Астане | Информация   Правитель-   ству   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   туризма и   спорта | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 4000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 60. | Строительство   Универсаль-   ного кино-   концертного   зала на 3500   мест | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   культуры и   информации | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 2223,4   2007 год   - 1441,4      3664,8    2006 год   - 574,1 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 61. | Осуществить   строительство   конькобежного   стадиона | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   туризма и   спорта | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 474,8        2006 год   - 262,1 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 62. | Организовать   строительство   и реконструк-   цию объектов   культурного   и спортивного   назначения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 254,8   2007 год   - 452,1   2008 год   - 347,9       1054,8 | Местный   бюджет |
| **7. Жилищное строительство и рынок жилья** |
| 63. | Провести   анализ   состояния   жилищного   фонда города   Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | 2 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 64. | Разработать   предложения   по пересмотру   градострои-   тельных   нормативов и   строительных   норм и правил   на соответ-   ствие их   международным   стандартам | Предложе-   ния в Ми-   нистерство   индустрии   и торговли   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | 2 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 65. | Дальнейшая   реализация   политики   жилищного   строитель-   ства,   строительство   доступного   жилья | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 5000,0    2006 год   - 228,7 | Республи-   канский   бюджет  Местный   бюджет |
| 66. | Предусмотреть   дальнейшее   финансиро-   вание   строительства   коммунального   жилья в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 500,0 | Республи-   канский   бюджет |
| **8. Благоустройство города** |
| 67. | Организовать   строительство   Президент-   ского парка | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 5000,0   2007 год   - 7000,0   2008 год   - 1523,3    13523,3 | Республи-   канский   бюджет |
| 68. | Организовать   строительство   парка Арай | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1239,9   2007 год   - 225,0     1464,9 | Республи-   канский   бюджет |
| 69. | Организовать   строительство   парка вдоль   реки Ишим | Информация   Прави-   тельству   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 880,6 | Республи-   канский   бюджет |
| 70. | Организовать   строительство   Линейного   парка | Информация   Прави-   тельству   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 700,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 71. | Организовать   строительство   Дендрологи-   ческого сада | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 239,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 72. | Проводить   мероприятия   по озеленению   города | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 931,0   2007 год   - 1249,2   2008 год   - 537,1     2717,3 | Местный   бюджет |
| 73. | Произвести   комплексное   благоустрой-   ство внутри-   квартальных   территорий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 500,0   2007 год   - 600,0     1100,0 | Местный   бюджет |
| 74. | Организовать   строительство   инженерных   сетей и бла-   гоустройство к перво-   очередным   объектам | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 400,0   2007 год   - 500,0   2008 год   - 500,0       1400,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 75. | Организовать   строительство   инженерных   сетей и дорог   города Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1162,5   2007 год   - 2690,0   2008 год   - 4610,0      8462,5  2006 год   - 2084,1 | Республи-   канский   бюджет      Местный   бюджет |
| 76. | Реконструкция   русла реки   Есиль для   обеспечения   защиты города   Астаны от   затопления   паводковыми   водами, в   том числе   реализация   проекта   "Судоходный   Ишим" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 4100,0   2007 год   - 2700,1   2008 год   - 3449,1    10249,2    2006 год   - 67,6 | Республи-   канский   бюджет          Местный   бюджет |
| 77. | Организовать   строительство   Главной   площади в   г. Acтане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 700,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 78. | Организовать   строительство   нового   кладбища | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2007 год   - 339,8   2008 год   - 200,0       539,8 | Местный   бюджет |
| 79. | Организовать   строительство   Дома   министерств | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Управление   делами   Президента | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   -   21699,6 | Республи-   канский   бюджет |
| 80. | Организация   строительства   инженерных   коммуникаций   нового   Университета | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,   следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 2500,0 | Республи-   канский   бюджет |
| **9. Экологическая политика** |
| 81. | Разработать   Региональную   программу на   2008-2010   годы по   внедрению в   городе   системы   управления   отходами,   предусматри-   вающую их   сбор,   переработку,   повторное   использование   и утилизацию | Решение   маслихата   города   Астаны | Аким города   Астаны | 1 квартал   2007 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 82. | Разработать   План   мероприятий   по снижению   уровня   загрязнения   атмосферы,   стимулирова-   нию внедрения   на предприя-   тиях города   стратегии   экологически   чистых   производств,   переводу ав-   тотранспорта   на экологи-   чески чистый   вид топлива | Постанов-   ление   акимата   города    Астаны | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   охраны   окружающей    среды | 4 квартал   2008 года | Не   предпо-   лагаются |  |
| 83. | Организовать   строительство   мусоропере-   рабатывающего   завода | Информация   в Прави-   тельство    Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 6,5 | За счет   средств   предприя-   тий и   органи-   заций |
| 84. | Внедрить но-   вое высоко-   технологичес-   кое оборудо-   вание и   средства   измерений на   предприятиях   промышлен-   ности, соот-   ветствующих   требованиям   международ-   ного   стандарта | Информация   в Прави-   тельство    Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | Не   предпо-   лагаются | За счет   средств   пред-   приятий |
| 85. | Организовать   реконструкцию   существующих   золоуловите-   лей на тепло-   энергетичес-   ких объектах    города | Информация   в Прави-   тельство    Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 93,2   2007 год   - 83,6   2008 год   - 69,7        246,5 | Местный   бюджет |
| 86. | Обеспечить   очистку и   благоустрой-   ство ручья   Сары-булак | Информация   в Прави-   тельство    Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 90,3 | Местный   бюджет |
| 87. | Организовать   строительство   специального   полигона для   обезврежива-   ния опасных   отходов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2008 год   - 20,0 | Местный   бюджет |
| 88. | Организовать   строительство   очистных   сооружений в   городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 53,7 | Местный   бюджет |
| **10. Индустриально-инновационная политика** |
| 89. | Обеспечить   создание Ин-   дустриального   парка | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким города   Астаны   (созыв),   Министерство   индустрии и   торговли | Один раз   в полу-   годие не   позднее   25 числа   месяца,    следую-   щего за   отчетным   периодом | 2006 год   - 1000,0   2007 год   - 2000,0   2008 год   - 2500,0      5500,0    2006 год   - 400,0 | Республи-   канский   бюджет        Местный   бюджет |

|  |
| --- |
| **II этап 2009-2010 годы** |
| **Инвестиционная политика** |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответ-  ственные  за  исполне-  ние | Срок  исполнения | Предпола-  гаемые  расходы  (млн.  тенге) | Источник  финан-  сирова-  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Развитие инфраструктуры жизнедеятельности города** |
| 90. | Обеспечить  расширение  и реконструкцию  ТЭЦ-2 с  установкой  котлоагрегата  станции № 7, 8,  турбоагрегатов  станции № 5, 6  и водогрейной  котельной | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  11 438,9  2010 год -  17 500,0  28 938,9  2009 год -  123,8 | РБ        МБ |
| 91. | Обеспечить  реконструкцию  ТЭЦ-1 | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2 077,5  2010 год -  3 096,8  5 174,3  2009 год -  83,8 | РБ        МБ |
| 92. | Произвести  реконструкцию  существующих  электрических  сетей | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  521,6  2010 год -  1 000,0  1 521,6 | РБ |
| 93. | Произвести  реконструкцию  существующих  магистральных  тепловых сетей  в городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 701,1  2010 год -  2 000,0  3 701,1  2009 год -  17,9  2010 год -  130,7  148,6 | РБ             МБ |
| 94. | Организовать  строительство  тепломагистрали  III ввода от  ТЭЦ-2 в  левобережную  часть города | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЭМР | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  3 139,6  2009 год -  70,3 | РБ  МБ |
| 95. | Строительство,  реконструкция и  разработка ПСД  подстанций | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 998,6  2010 год -  1 762,9  3 761,5  2010 год -  33,6 | РБ           МБ |
| 96. | Обеспечить  расширение  и реконструкцию  ТЭЦ-2,  тепловых и  электросетевых  объектов города  Астаны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие, не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  878,4  2010 год -  2 170,7  3 049,1  2010 год -  112,0 | РБ          МБ |
| 97. | Организовать  строительство  котельной для  детского сада в  поселке Коктал | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  47,2 | МБ |
| **2. Водообеспечение и водоотведение** |
| 98. | Обеспечить  развитие  системы  водоснабжения  и водоотведения  города Астаны  (JBIC) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  8 686,7 | РБ |
| 99. | Обеспечить  развитие системы  водоснабжения  и водоотведения  города Астаны  на 2004-2010  годы | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  18 468,3  2010 год -  12 626,9  31 095,2 | РБ |
| 100. | Осуществить  ликвидацию  накопителя  сточных вод  Талдыколь с  рекультивацией | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 044,2  2010 год -  5 000,0  6 044,2 | РБ |
| 101. | Обеспечить  развитие  системы  ливневой  канализации | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 000,0  2010 год -  6 236,3  7 236,3 | РБ |
| 102. | Произвести  реконструкцию  второй нити  водовода с  Вячеславского  (Астанинского)  водохранилища | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2 198,4  2010 год -  1 275,8  3 474,2 | РБ |
| **3. Транспорт** |
| 103. | Осуществить  строительство  автомобильных  дорог города  Астаны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  17 344,6  2010 год -  12 873,2  30 217,8  2009 год -  119,5  2010 год -  203,6  323,1 | РБ             МБ |
| 104. | Осуществить  строительство  мостов и  путепроводов в  городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 158,0  2009 год -  1 665,9  2010 год -  62,6  1 728,5 | РБ     МБ |
| 105. | Внедрить  альтернативный  вид транспорта  в городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2010 год -  500,0 | За счет  средств  концес-  сионе-  ров |
| 106. | Осуществить  реконструкцию  дорог города  Астаны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  5 448,6  2009 год -  258,2  2010 год -  115,5  373,7 | РБ       МБ |
| **4. Образование** |
| 107. | Осуществить  строительство  11 общеобразо-  вательных  школ и  проектирование  14 общеобразо-  вательных школ | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МОН | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  4 614,9  2009 год -  63,4  2010 год -  37,3  100,7 | РБ     МБ |
| 108. | Организовать  строительство  организации  начального и  среднего про-  фессионального  образования | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МОН | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  379,3  2009 год -  6,0  2010 год -  14,0  20,0 | РБ       МБ |
| 109. | Осуществить  строительство  15 детских  садов и  проектирование  25 детских  садов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МОН | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  3 501,2  2010 год -  3 468,3  6 969,5  2009 год -  113,7  2010 год -  43,2  156,9 | РБ        МБ |
| 110. | Реконструкция  объектов  образования | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  156,5  2010 год -  70,2  226,7 | МБ |
| 111. | Осуществить  строительство 4  жилых корпусов  для детского  дома | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  83,4 | МБ |
| 112. | Осуществить  строительство  пристроек к  объектам  образования | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  7,8  2010 год -  347,9  355,7 | МБ |
| 113. | Продолжение  строительства  профессиональ-  ного лицея на  300 мест | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 767,0 | За счет  средств  предпри-  ятий и  органи-  заций |
| **5. Здравоохранение** |
| 114. | Осуществить  строительство  городской  многопрофильной  детской  больницы на  350 коек с  консультативно-  диагностической  поликлиникой на  250 посещений в  смену | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 508,0  2010 год -  2 727,1  4 235,1  2009 год -  5,4 | РБ        МБ |
| 115. | Завершение  строительства 2  и разработка  проектно-  сметной  документации 1  амбулаторно-  поликлинических  комплексов  мощностью 500  посещений  каждой  (взрослая на  350, детская на  150 посещений в  смену) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  829,1  2010 год -  196,6  1 025,7  2009 год -  0,02  2010 год -  25,3  25,3 | РБ          МБ |
| 116. | Осуществить  строительство  инфекционных  больниц для  взрослых и  детей | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 000,0  2010 год -  2 953,5  3 953,5  2009 год -  4,0  2010 год -  12,3  16,3 | РБ        МБ |
| 117. | Осуществить  строительство 2  многопрофильных  стационаров | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  7 299,1  2010 год -  3 747,3  11 046,4 | РБ |
| 118. | Строительство  онкологического  диспансера на  270 коек с  поликлиникой на  380 посещений в  смену в городе  Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 695,0 | РБ |
| 119. | Осуществить  строительство  родильного дома  на 150 коек, с  отделением в  2 этапа  выхаживания  новорожденных,  с женской  консультацией  на 250  посещений в  смену в районе  проспекта  Кабанбай батыра | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  6 000,0  2010 год -  395,3  6 395,3  2010 год -  4,7 | РБ          МБ |
| 120. | Организовать  строительство  центра крови | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МЗ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  448,4 | РБ |
| 121. | Обеспечить  развитие  объектов  здравоохранения | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  60,8  2010 год -  71,9  132,7 | МБ |
| **6. Культура и спорт** |
| 122. | Строительство  теннисного корта | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  530,8 | РБ |
| 123. | Строительство  Универсального  киноконцертного  зала на 3500  мест | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МКИ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  11 300,0 | РБ |
| 124. | Организовать  строительство и  реконструкцию  объектов  культурного  и спортивного  назначения | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  151,1  2010 год -  124,6  275,7 | МБ |
| 125. | Осуществить  строительство  конькобежного  стадиона | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2 435,9  2010 год -  2 864,4  5 300,3 | РБ |
| 126. | Осуществить  строительство  республиканско-  го велотрека в  городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 868,4  2010 год -  3 298,3  5 166,7 | РБ |
| 127. | Осуществить  строительство  Конгресс-Холла  в городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 000,0  2009 год -  3,0  2010 год -  11,7  14,7 | РБ     МБ |
| 128. | Осуществить  строительство  Дворца  творчества  "Шабыт" в  городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МК | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  4 395,0  2009 год -  2,0  2010 год -  6,6  8,6 | РБ     МБ |
| 129. | Осуществить  реконструкцию  Дворца спорта  "Казахстан"  с пристройкой  раскаточного  катка | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  545,7  2010 год -  2 754,5  3 300,2  2010 год -  0,1 | РБ          МБ |
| 130. | Осуществить  строительство  теннисного  комплекса в  городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МТС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  507,1  2009 год -  1,5  2010 год -  0,1  1,6 | РБ       МБ |
| 131. | Осуществить  строительство  зоны кратковре-  менного отдыха  для жителей  города на  водохранилище  реки Коянды | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МКИ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  173,9 | РБ |
| 132. | Осуществить  разработку  проектно-  сметной  документации по  строительству  Классического  театра оперы и  балета в городе  Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МКИ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  200,0 | РБ |
| **7. Жилищное строительство и рынок жилья** |
| 133. | Продолжить  дальнейшую  реализацию  политики  жилищного  строительства,  строительство  доступного  жилья в городе  Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 231,5  2010 год -  740,2  1 971,7 | МБ |
| **8. Благоустройство города** |
| 134. | Организовать  строительство  парка вдоль  реки Ишим | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2010 год -  4 392,9 | РБ |
| 135. | Проводить  мероприятия  по озеленению  города Астаны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2010 год -  64,2 | МБ |
| 136. | Обеспечить  строительство  инженерных  сетей и дорог  города Астаны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2 025,3  2010 год -  1 421,7  3 447,0  2009 год -  142,4  2010 год -  152,3  294,7 | РБ             МБ |
| 137. | Осуществить  комплексное  благоустройство  внутрикварталь-  ных территорий | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  526,5  2010 год -  41,0  567,5 | МБ |
| 138. | Организовать  строительство  инженерных  сетей и  благоустройство  к первоочередным  объектам | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1 000,0  2010 год -  1 500,0  2 500,0 | РБ |
| 139. | Осуществить  реконструкцию  русла реки  Есиль для  обеспечения  защиты города  Астаны от  затопления  паводковыми  водами, в  том числе  реализация  проекта  "Судоходный  Ишим" | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ,  МЧС | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2 248,2  2010 год -  4 020,1  6 268,3 | РБ |
| 140. | Организовать  строительство  главной площади  в городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  178,9 | РБ |
| 141. | Осуществить  разработку  проектно-  сметной  документации  строительства  второго этапа  Водно-зеленого  бульвара | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  АДС и ЖКХ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  50,0 | РБ |
| 142. | Осуществить  строительство  объектов  органов  внутренних дел | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  21,2  2010 год -  136,0  157,2 | МБ |
| **9. Экологическая политика** |
| 143. | Осуществить  строительство  завода и  организацию  производства  композиционных  материалов на  основе  переработки  отходов  пластика | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  20,0 | За счет  средств  предпри-  ятий и  органи-  заций |
| 144. | Организовать  строительство  завода по  производству  водостойких  пенобетонных  блоков на базе  местного сырья  с применением  золы-уноса  ТЭЦ-2 | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2010 год -  40,0 | За счет  средств  предпри-  ятий и  органи-  заций |
| 145. | Обеспечить  реконструкцию  существующих  золоуловителей  на теплоэнерге-  тических  объектах города | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  9,6  2010 год -  108,2  117,8 | МБ |
| 146. | Внедрить новое  высокотехноло-  гическое  оборудование и  средства  измерений на  предприятиях  промышленности,  соответствующих  требованиям  международных  стандартов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | Не предпо-  лагается | За счет  средств  пред-  приятий |
| 147. | Обеспечить  очистку и  благоустройство  ручья  Сары-булак | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  4,0  2010 год -  5,0  9,0 | МБ |
| 148. | Осуществить  строительство  специального  полигона для  обезвреживания  опасных отходов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  2,0 | МБ |
| 149. | Организовать  строительство  очистных  сооружений в  городе Астане | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  1,0  2010 год -  4,2  5,2 | МБ |
| 150. | Разработать  программу  развития города  Астаны на  2011-2015 годы  в рамках  Стратегического  плана устойчи-  вого развития  города Астаны  до 2030 года | Решение  маслихата  города  Астаны | Аким  города  Астаны | 4 квартал  2010 года | 2010 год -  7,0 | МБ |
| **10. Индустриально-инновационная политика** |
| 151. | Обеспечить  создание  инфраструктуры  Индустриального  парка | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Аким  города  Астаны  (созыв),  МИНТ | Один раз в  полугодие,  не позднее  25 числа  месяца,  следующего  за отчетным  периодом | 2009 год -  7 596,7  2010 год -  2 000,0  9 596,7 | РБ |

**Источники предполагаемых расходов на реализацию**  
**государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники предполагаемых  расходов | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Республиканский бюджет | 92 248,3 | 79 315,3 | 100 937,6 | 140 435,4 | 101 282,6 |
| Местный бюджет | 11 605,9 | 7 688,8 | 4 056,0 | 4 983,4 | 2 686,0 |
| За счет средств предприятий,  организаций и концессионеров |  |  | 6,5 | 1 787,0 | 540,0 |
| **ИТОГО** | **103 854,2** | **87 004,1** | **105 000,1** | **147 205,8** | **104 508,6** |

      Всего на реализацию Государственной программы потребуется средства в сумме **547 572,8** млн. тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета **514 219,2** млн. тенге, местного бюджета **31 020,1** млн. тенге, за счет средств предприятий, организаций и концессионеров **2 333,5** млн. тенге.

      Примечание: объемы расходов на 2009-2010 годы будут уточняться в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.  
      Объемы финансирования объектов строительства будут уточняться по мере прохождения государственной экспертизы проектов и их утверждения в установленном порядке.

**Примечание:**  
**расшифровка аббревиатур**

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
АДС и ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
ПСД - проектно-сметная документация  
РБ - республиканский бюджет  
МБ - местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан