

**Об утверждении Плана развития современной инфраструктуры**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 932

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План развития современной инфраструктуры (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан, ответственным за выполнение Плана:   
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;   
      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 12 октября 2007 года N 932

**План**   
**развития современной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответст-   венные   за испол-   нение   (реали-   зацию) | Срок   исполнения   (реализации) | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сирова-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Анализ мировых   тенденций развития   современной инф-   раструктуры, в   т.ч. прогрессив-   ных технологий   и материалов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МТК, АИС,   МЭМР, МСХ,   МИТ, АО   "Холдинг   "Самгау" | Ежегодно,   30 января,   30 июня | Не тре-   буются |  |
| 2. | Анализ реализации   действующих   стратегических и   программных доку-   ментов на предмет   соответствия сов-   ременным требова-   ниям и спросу | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МТК, АИС,   МЭМР, МСХ,   МИТ, АО   "Холдинг   "Самгау" | Ежегодно,   30 января,   30 июня | Не тре-   буются |  |
| 3. | Инфраструктурное   обеспечение реали-   зации прорывных   макропроектов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МИТ, МТК,   АИС, МЭМР,   МСХ, АО   "Холдинг   "Самрук",   АО   "Холдинг   "Самгау",   АО   "Холдинг   "КазАгро" | Ежегодно,   30 января,   30 июня | Объемы   будут   опреде-   лены   по мере   прора-   ботки   проектов | Вне-   бюд-   жет-   ные   сред-   ства |
| 4. | Разработка   комплекса мер по   развитию отрасли   гражданской   авиации на   2009-2011 годы | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК | Декабрь   2008 год | Не тре-   буются |  |
| 5. | Разработка   комплекса мер по   развитию современ-   ной отрасли   телекоммуникаций   на 2009-2011 годы | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АИС   (созыв),   АО   "Холдинг   "Самгау" | Август   2008 год | Не тре-   буются |  |
| 6. | Проведение подго-   товительных меро-   приятий по разра-   ботке Генеральной   схемы организации   территорий Респуб-   лики Казахстан,   в том числе: | Информация   в МЭБП РК | МИТ | 15 января   2008 года,   15 июля   2008 года | 29974 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 6.1. | Подготовка пред-   ложения по опреде-   лению порядка раз-   работки и согласо-   вания Генеральной   схемы Республики   Казахстан | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ | Декабрь   2008 год | Не тре-   буются |  |
| 6.2. | Внесение изменений   в действующий   СНиП Республики   Казахстан   3.01-07-2001   "Инструкция о   составе, порядке   разработки, согла-   сования и утверж-   дения градострои-   тельных проектов   в Республики   Казахстан" | Информация   в МЭБП РК | МИТ | 15 января   2008 года,   15 июля   2008 года | 4760 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 6.3. | Разработка и   согласование в   установленном   порядке рекоменда-   ции по разработке   Генеральной схемы   организации терри-   тории Республики   Казахстан | Информация   в МЭБП РК | МИТ | 15 января   2008 года,   15 июля   2008 года | 25214 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 7. | Разработка комп-   лекса мер по реа-   лизации междуна-   родного инвести-   ционного мегапро-   екта создания   единой системы   транзита в направ-   лении Европа-Азия | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МИД, МЮ,   МФ, МЭБП,   МСХ, акимы   областей,   гг. Астаны   и Алматы,   АО   "Холдинг   "Самгау",   АО "ФУР   "Қазына",   АО   "Холдинг   "КазАгро",   "НЭПК   "Союз   "Атамекен" | Июль   2008 год | Не тре-   буются |  |
| 8. | Оценка финансовой   обеспеченности   программных доку-   ментов с предос-   тавлением оценки   эффективности   использования   бюджетных средств | Информация   в МЭБП РК | МТК, АИС,   МЭМР, МСХ,   АО "ФУР   "Қазына",   АО   "Холдинг   "Самгау" | Ежегодно   15 января,   15 июня | Не тре-   буются |  |
| 9. | Разработка комп-   лекса мер по раз-   витию мультимо-   дальных перевозок | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК | 2009 год | Не тре-   буются |  |
| 10. | Корректировка дей-   ствующих програм-   мных документов   с учетом разрабо-   танной Генеральной   схемы организации   территорий Респуб-   лики Казахстан | Постанов-   ление Пра-   вительства   Республики   Казахстан | Заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | 2011 год | Не тре-   буются |  |
| 11. | Разработка комп-   лекса мер по раз-   витию почтовой   отрасли и почтово-   сберегательной   системы Республики   Казахстан на   2011-2015 годы | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АИС, АО   "Холдинг   "Самгау" | 2010 год | Не тре-   буются |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования   
         Республики Казахстан   
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан   
МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МИТ    - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
         Республики Казахстан   
МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
АИС    - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АО "Холдинг "Самрук"  - акционерное общество "Казахстанский холдинг   
по управлению государственными активами "Самрук"   
АО "ФУР "Қазына"      - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
АО "Холдинг "Самгау"  - акционерное общество "Государственный холдинг "Самгау"   
АО "Холдинг "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"   
НЭПК "Союз "Атамекен" - Объединение юридических лиц "Народная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"   
СНиП                  - строительные нормы и правила

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан