

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 1258. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря" следующие дополнения и изменения:   
      в Плане мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденном указанным постановлением:   
      раздел "Планомерное выставление на конкурсы новых морских блоков" дополнить строкой, порядковый номер 3-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1. | Проведение   гравиметри-   ческих и   магнито-   метрических   съемок | Получение   геолого-   геофизи-   ческой   информации | АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)   МЭМР | 2009-   2010 гг. | 600 | Средства   АО НК   "Каз-   Мунай-   Газ" |

                                                                  ";   
      в разделе "Создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций":   
      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Реализация   проектов   Комплексно-   го плана   развития   береговой   полосы   КСКМ:   строитель-   ство произ-   водственной   площадки   под завод   металокон-   струкций в   районе   п. Баутино;   в районе   п. Курык:   строитель-   ство нефте-   наливного   терминала;   строитель-   ство базы   поддержки   морских   нефтяных   операций;   строитель-   ство завода   металлокон-   струкций;   строитель-   ство   Судоремонт-   ного/Судо-   строитель-   ного завода;   строитель-   ство   Северо-   Каспийской   базы реаги-   рования на   разливы   нефти в   Атырауской   области | Информация   в МЭМР | АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)   Аким   Мангис-   тауской   области  АО НК   "КазМунай   Газ" (по   согласо-   ванию)   Аким   Мангис-   тауской   области  АО НК   "Каз-   Мунай-   Газ" (по   согласо-   ванию)   Аким   Мангис-   тауской   области  ТОО   "Тениз-   Сервис"   (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | Требуется | Заемные   средства |

                                                                  ";   
      дополнить строкой, порядковый номер 10-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1. | Проектиро-   вание и   строитель-   ство Само-   подъемной   плавучей   буровой   установки | Информация   в МЭМР | АО "МНК   "КазМунай   Тениз" (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | 315 млн.   долларов   США | Средства   АО "МНК   "Каз-   Мунай-   Тениз" |

                                                                  ";   
      строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Строитель-   ство новых   и усиление   мощностей   действующих   объектов   энергоснаб-   жения, в   том числе: | Информация   в МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области   (созыв),   МЭМР, АО   "ФНБ   "Самрук-   Казына"   АО "МРЭК"   (по   согласо-   ванию) |  |  |  |
| строитель-   ство линии   электрифи-   кации 6 и   0,4 кВ про-   тяженностью   54 км с   установкой   дополни-   тельной КТП; | Октябрь   2009 г. | 365 567   тыс. | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| реконструк-   ция ПС-110   кВ "Форт-   Шевченко"; | Сентябрь   2010 г. | Требуется | Заемные   средства   АО "МРЭК" |
| строитель-   ство новой   ВЛ-110 кВ   Актау-Форт-   Шевченко | Сентябрь   2011 г. |  |  |

                                                                  ";   
      в строке, порядковый номер 15:   
      в графе 5 слова "2006-2008 гг." заменить словами "2009-2010 гг.";   
      графы 6, 7 изложить в следующей редакции:   
      "41,680 млрд. тенге";   
      "государственная гарантия на 25 млн. долл. США на негосударственный займ";   
      дополнить строками, порядковые номера 16-1 и 16-2, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1. | Строитель-   ство новых   в инфра-   структурных   объектов в   с. Курык   Каракиян-   ского   района   Мангистау-   ской   области, в   том числе:  газопровода   с установ-   кой ГРП   среднего   давления   протяжен-   ностью   9,8 км.; | Информация   в МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области   (созыв),   МЭМР,   МЭБП,   МИТ | Ноябрь   2009 г. | 86 850   тыс. | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 16-2. | Создание   новой   береговой   базы   поддержки   морских   операций в   заливе   "Сартас" | Информация   в МЭМР | Аким   Мангис-   тауской   области | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | Требуется | АО "Кас-   пий-   мунай-   курылыс" |

                                                                  ";   
      в разделе "Определение маршрутов экспортных направлений транспортировки нефти":   
      строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Строитель-   ство нового   экспортного   нефтепрово-   да Ескене-   Курык | Информация   в МЭМР | АО НК   "КазМунай   Газ" и   нефтедо-   бывающие   компании   (по   согласо-   ванию) | 25 июня,   25   декабря   ежегодно | Требуется | Собст-   венные и   заемные   средства |

                                                                  ";   
      в примечании расшифровка письменных аббревиатур:   
      после строки "АО НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" дополнить строками следующего содержания:   
      "АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";   
      "АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз";   
      "АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс";   
      дополнить строками следующего содержания:   
      "ГРП" - газораспределительный пункт";   
      "КТП" - комплектная трансформаторная подстанция.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан