

**О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2008 года № 1258. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года N 1072

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2006 года № 673 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря" следующие дополнения и изменения:

      в Плане мероприятий на 2006-2010 годы (II этап) по реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Планомерное выставление на конкурсы новых морских блоков" дополнить строкой, порядковый номер 3-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1.  | Проведение
гравиметри-
ческих и
магнито-
метрических
съемок  | Получение
геолого-
геофизи-
ческой
информации  | АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)
МЭМР  | 2009-
2010 гг.  | 600  | Средства
АО НК
"Каз-
Мунай-
Газ"  |

                                                                  ";

      в разделе "Создание инфраструктуры для береговой поддержки морских операций":

      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.  | Реализация
проектов
Комплексно-
го плана
развития
береговой
полосы
КСКМ:
строитель-
ство произ-
водственной
площадки
под завод
металокон-
струкций в
районе
п. Баутино;
в районе
п. Курык:
строитель-
ство нефте-
наливного
терминала;
строитель-
ство базы
поддержки
морских
нефтяных
операций;
строитель-
ство завода
металлокон-
струкций;
строитель-
ство
Судоремонт-
ного/Судо-
строитель-
ного завода;
строитель-
ство
Северо-
Каспийской
базы реаги-
рования на
разливы
нефти в
Атырауской
области  | Информация
в МЭМР  | АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)
Аким
Мангис-
тауской
области АО НК
"КазМунай
Газ" (по
согласо-
ванию)
Аким
Мангис-
тауской
области АО НК
"Каз-
Мунай-
Газ" (по
согласо-
ванию)
Аким
Мангис-
тауской
области ТОО
"Тениз-
Сервис"
(по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | Требуется  | Заемные
средства  |

                                                                  ";

      дополнить строкой, порядковый номер 10-1, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1.  | Проектиро-
вание и
строитель-
ство Само-
подъемной
плавучей
буровой
установки  | Информация
в МЭМР  | АО "МНК
"КазМунай
Тениз" (по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | 315 млн.
долларов
США  | Средства
АО "МНК
"Каз-
Мунай-
Тениз"  |

                                                                  ";

      строку, порядковый номер 13, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.  | Строитель-
ство новых
и усиление
мощностей
действующих
объектов
энергоснаб-
жения, в
том числе:  | Информация
в МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области
(созыв),
МЭМР, АО
"ФНБ
"Самрук-
Казына"
АО "МРЭК"
(по
согласо-
ванию)  |
 |
 |
 |
| строитель-
ство линии
электрифи-
кации 6 и
0,4 кВ про-
тяженностью
54 км с
установкой
дополни-
тельной КТП;  | Октябрь
2009 г.  | 365 567
тыс.  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| реконструк-
ция ПС-110
кВ "Форт-
Шевченко";  | Сентябрь
2010 г.  | Требуется  | Заемные
средства
АО "МРЭК"  |
| строитель-
ство новой
ВЛ-110 кВ
Актау-Форт-
Шевченко  | Сентябрь
2011 г.  |
 |
 |

                                                                  ";

      в строке, порядковый номер 15:

      в графе 5 слова "2006-2008 гг." заменить словами "2009-2010 гг.";

      графы 6, 7 изложить в следующей редакции:

      "41,680 млрд. тенге";

      "государственная гарантия на 25 млн. долл. США на негосударственный займ";

      дополнить строками, порядковые номера 16-1 и 16-2, следующего содержания:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-1.  | Строитель-
ство новых
в инфра-
структурных
объектов в
с. Курык
Каракиян-
ского
района
Мангистау-
ской
области, в
том числе: газопровода
с установ-
кой ГРП
среднего
давления
протяжен-
ностью
9,8 км.;  | Информация
в МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области
(созыв),
МЭМР,
МЭБП,
МИТ  |

Ноябрь
2009 г.  |

86 850
тыс.  |

Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 16-2.  | Создание
новой
береговой
базы
поддержки
морских
операций в
заливе
"Сартас"  | Информация
в МЭМР  | Аким
Мангис-
тауской
области  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | Требуется  | АО "Кас-
пий-
мунай-
курылыс"  |

                                                                  ";

      в разделе "Определение маршрутов экспортных направлений транспортировки нефти":

      строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.  | Строитель-
ство нового
экспортного
нефтепрово-
да Ескене-
Курык  | Информация
в МЭМР  | АО НК
"КазМунай
Газ" и
нефтедо-
бывающие
компании
(по
согласо-
ванию)  | 25 июня,
25
декабря
ежегодно  | Требуется  | Собст-
венные и
заемные
средства  |

                                                                  ";

      в примечании расшифровка письменных аббревиатур:

      после строки "АО НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" дополнить строками следующего содержания:

      "АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";

      "АО "МНК "КазМунайТениз" - акционерное общество "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз";

      "АО "Каспиймунайкурылыс" - акционерное общество "Каспиймунайкурылыс";

      дополнить строками следующего содержания:

      "ГРП" - газораспределительный пункт";

      "КТП" - комплектная трансформаторная подстанция.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан